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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2015   № 1508
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы» 

         В соответствии с решениями Городской Думы города Каменска-Уральского от  19.08.2015 № 468, от 23.09.2015 № 481 «О внесении изменений  в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 17.12.2014  № 370 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в целях корректировки объемов финансирования и мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский  Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации  города Каменска-Уральского от 02.12.2013 № 1726 (в редакции постановлений Администрации  города Каменска-Уральского  от 20.05.2014 № 711, от  01.06.2015  № 794,   от 17.08.2015 № 1152),  следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 1031129,59
в том числе 

2014 год – 247587,60

2015 год – 319166,30
2016 год – 404584,69
2017 год –   59791,00 

из них:

федеральный бюджет – 59072,50

в том числе:

2014 год – 59072,50
2015 год – 0

2016 год – 0

2017 год – 0

из них:

областной бюджет – 378516,72
в том числе:

2014 год –   73584,70

2015 год – 211881,60
2016 год –   93050,42
2017 год – 0

из них:

местный бюджет – 593540,37
в том числе:

2014 год – 114930,40

2015 год – 107284,70
2016 год – 311534,27
2017 год –   59791,00

из них:

внебюджетные источники – 0»;

2) Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) Приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) Приложение № 16 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 17 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) Приложение № 18 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

8) Приложение № 19 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению;

9) Приложение № 22 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Гаврилина Р.Ю.
И.о. главы  города


         



          С.А. Гераскин
                                                                               Приложение № 1

                                                                               к постановлению Администрации

                                                                               города Каменска-Уральского 

                                                                               от  19.10.2015   №  1508  
Приложение № 10 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.
	Номер строки целевых показате
лей, на достиже
ние которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	1031129,59
	247587,60
	319166,30
	404584,69
	59791,00
	

	2
	Федеральный бюджет
	59072,50
	59072,50
	0
	0
	0
	

	3
	Областной бюджет
	378516,72
	73584,70
	211881,60
	93050,42
	0
	

	4
	Местный бюджет
	593540,37
	114930,40
	107284,70
	311534,27
	59791,00
	

	5
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Капитальные вложения

	7
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	888809,29
	219298,00
	287108,30
	364048,09
	18354,90
	

	8
	Федеральный бюджет
	59072,50
	59072,50
	0
	0
	0
	

	9
	Областной бюджет
	378315,22
	73584,70
	211680,10
	93050,42
	0
	

	10
	Местный бюджет
	451421,57
	86640,80
	75428,20
	270997,67
	18354,90
	

	11
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортного комплекса»
	27674,10

в том числе:

25450,50*
2223,60
	6510,20

в том числе:

 4580,6*

1929,6
	2128,60

в том числе:

1834,60*
294,00
	9585,30
в том числе:

9585,30*

	 9450,00

в том числе:

9450,00*

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	Местный бюджет
	27674,10

в том числе:

25450,50*
2223,60
	6510,20

в том числе:

 4580,60*

1929,60
	2128,60

в том числе:

1834,60*
294,00
	9585,30
в том числе:

9585,30*

	9450,00

в том числе:

9450,00*

	

	14
	Подпрограмма 5.  «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство»
	13445,70

 в том числе:

13445,70*

	1128,60
в том числе:

1128,60*


	222,10

в том числе:

222,10*

	3190,10
в том числе:

3190,10*


	8904,90

в том числе:

8904,90*

	

	15
	Местный бюджет
	13445,70*
	1128,60*
	222,10*
	3190,10*
	8904,90*
	

	16
	Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»
	3296,20
в том числе:

3296,20*
	118,50

в том числе:

118,50*
	733,30

в том числе:

733,30*
	2444,40

в том числе:

2444,40*
	0
	

	17
	Местный бюджет
	3296,20*
	118,50*
	733,30*
	2444,40*
	0
	

	18
	Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта»
	256214,64

в том числе:

2324,70*

253889,94
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	63549,70

в том числе:

1816,10*

61733,60
	185590,54
в том числе:

450,00*

185140,54
	0
	

	19
	Областной бюджет
	123600,42
	0
	30550,00
	93050,42
	0
	

	20
	Местный бюджет
	132614,22

в том числе:

2324,70*

130289,52
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	32999,70

в том числе:

1816,10*

31183,60
	92540,12
в том числе:

450,00*

92090,12


	0
	

	21
	Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений»
	457304,25

в том числе:

486,50*

456817,75
	81000,90

в том числе:

346,40*

80654,50
	213065,60

в том числе:

140,10*

212925,50
	163237,75

в том числе:

163237,75


	0
	

	22
	Областной бюджет
	222630,10
	41500,00
	181130,10
	0
	0
	

	23
	Местный бюджет
	234674,15

в том числе:

486,50*

234187,65
	39500,90

в том числе:

346,40*

39154,50
	31935,50

в том числе:

140,10*
31795,40
	163237,75

в том числе:

163237,75
	0
	

	24
	Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры»
	19679,20

в том числе:

19679,20*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	0
	0
	

	25
	Местный бюджет
	19679,20*
	12270,20*
	7409,00*
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29
	Подпрограмма 10. «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
	27,90

в том числе:

27,90*
	27,90

в том числе:

27,90*
	0
	0
	0
	

	30
	Местный бюджет
	27,90*
	27,90*
	0
	0
	
	

	31
	Подпрограмма 11. 

«Развитие малоэтажного жилищного строительства для переселения из аварийного жилищного фонда»
	111167,30

в том числе:

111167,30


	111167,30

в том числе:

111167,30


	0
	0
	0
	

	32
	Федеральный бюджет
	59072,50
	59072,50
	0
	0
	0
	

	33
	Областной бюджет
	32084,70
	32084,70
	0
	0
	0
	

	34
	Местный бюджет
	20010,10
	20010,10
	0
	0
	0
	

	35
	Прочие нужды



	36
	Всего по прочим нуждам,

в том числе 


	142320,30
	28289,60
	32058,00
	40536,60
	41436,10
	

	37
	Областной бюджет
	      201,50
	0
	    201,50
	0
	0
	

	38
	Местный бюджет
	142118,80
	28289,60
	31856,50
	40536,60
	41436,10
	

	39
	Подпрограмма 1.  «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительст

ву города Каменска-Уральского»


	52263,90
	12674,10
	13281,80
	13154,00
	13154,00
	

	40
	Местный бюджет
	52263,90
	12674,10
	13281,80
	13154,00
	13154,00
	

	41
	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


	51971,50
	13345,20
	12818,60
	12818,60
	12989,10
	

	42
	Местный бюджет
	51971,50
	13345,20
	12818,60
	12818,60
	12989,10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	43
	Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства»
	38084,90
	2270,30
	5957,60
	14564,00
	15293,00
	

	44
	Областной бюджет
	201,50
	0
	201,50
	0
	0
	

	45
	Местный бюджет
	37883,40
	2270,30
	5756,10
	14564,00
	15293,00
	

	46
	Подпрограмма 12.

«Природоохран-

ная деятельность»
	0
	0*
	0
	0
	0
	

	47
	Местный бюджет
	0
	0*
	0
	0
	0
	


* Проектно-изыскательские работы

                                                                             Приложение № 2
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  19.10.2015   №  1508      
Приложение № 11 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Каменска-Уральского»», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 
год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий 

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	52 263,90
	12 674,10
	13 281,80
	13 154,00
	13 154,00
	х

	2
	Местный бюджет
	52 263,90
	12 674,10
	13 281,80
	13 154,00
	13 154,00
	х

	3
	Прочие нужды

	4
	Всего по прочим нуждам, 

в том числе: 
	52 263,90
	12 674,10
	13 281,80
	13 154,00
	13 154,00
	х

	5
	Местный бюджет
	52 263,90
	12 674,10
	13 281,80
	13 154,00
	13 154,00
	х


                                                                             Приложение № 3
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  19.10.2015   №  1508  
Приложение № 13 к Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы  «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», 

обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы»
	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 
год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	38084,90
	2270,30
	5957,60
	14564,00
	15293,00
	х

	2
	Областной бюджет
	201,50
	0
	201,50
	0
	0
	х

	3
	Местный бюджет
	37883,40
	2270,30
	5756,10
	14564,00
	15293,00
	х

	4
	Прочие нужды

	5
	Всего по прочим нуждам, 

в том числе: 
	38084,90
	2270,30
	5957,60
	14564,00
	15293,00
	х

	6
	Областной бюджет
	201,50
	0
	201,50
	0
	0
	х

	7
	Местный бюджет
	37883,40
	2270,30
	5756,10
	14564,00
	15293,00
	х

	8
	Подготовка документации по планировке территории,
в том числе:
	19694,50
	0
	201,50
	7900,0
	11593,0
	3,4

	9
	Областной бюджет
	201,50
	0
	201,50
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Местный бюджет
	19493,00
	0
	0
	7900,0
	11593,0
	3,4

	11
	Внесение изменений в документы территориального планирования,
в том числе:
	150,00
	0
	50,00
	50,00
	50,00
	-

	12
	Местный бюджет
	150,00
	0
	50,00
	50,00
	50,00
	-

	13
	Внесение изменений в документы градостроитель

ного зонирования,
в том числе:
	150,00
	0
	50,00
	50,00
	50,00
	-

	14
	Местный бюджет
	150,00
	0
	50,00
	50,00
	50,00
	-

	15
	Создание планово-   
картографичес

кого   материала 

М 1:500,   

в том числе:
	1285,50
	85,50
	400,00
	400,00
	400,00
	-

	16
	Местный бюджет
	1285,50
	85,50
	400,00
	400,00
	400,00
	-

	17
	Перевод             
картографичес

ких  материалов          
из местной системы  
координат в единую  систему координат   
Свердловской области МСК-66,  в том числе:          
	80,87
	0
	80,87
	0
	0
	-

	18
	Местный бюджет
	80,87
	0
	80,87
	0
	0
	-

	19
	Ведение           
информацион

ной      системы обеспечения 
градостроитель

ной   
деятельности,

в том числе:              
	1900,00
	300,00
	800,00
	400,00
	400,00
	-

	20
	Местный бюджет
	1900,00
	300,00
	800,00
	400,00
	400,00
	-

	21
	Формирование        
земельных участков  
под размещение      
объектов,   

в том числе          
	4481,03
	465,30
	1015,73
в том числе 67,00*
	1000,00
	2000,00
	7,8,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22
	Местный бюджет
	4481,03
	465,30
	1015,73
	1000,00
	2000,00
	7,8,9

	23
	Формирование        
земельных участков территориаль

ных зон и зон с особыми условиями использования, постановка их на кадастровый учет,  
в том числе:          
	5064,00
	0
	1100,00 
	3964,00
	0
	-

	24
	Местный бюджет
	5064,00
	0
	1100,00
	3964,00
	0
	-

	25
	Разработка проектов 
благоустройства в том числе:               
	1500,00
	0
	500,00
	500,00
	500,00
	12

	26
	Местный бюджет
	1500,00
	0
	500,00
	500,00
	500,00
	12

	27
	Разработка          
(корректура)        
проектов зон охраны 
объектов культурного
наследия,

в том числе:                
	2839,00
	1419,50
	1419,50*
	0
	0
	

	28
	Местный бюджет
	2839,00
	1419,50
	1419,50*
	0
	0
	

	29
	Разработка местных нормативов градостроитель

ной деятельности,

в том числе:          
	40,00
	0
	40,00
	0
	0
	

	30
	Местный бюджет
	40,00
	0
	40,00
	0
	0
	

	31
	Демонтаж рекламных конструкций,

в том числе:          
	900,00
	0
	300,00
	300,00
	300,00
	

	32
	Местный бюджет
	900,00
	0
	300,00
	300,00
	300,00
	


67,00*, 1419,50* - оплата по муниципальным контрактам 2014 года
                                                                             Приложение № 4
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  19.10.2015   №  1508  
Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы»

	№ стро
ки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 

год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвер
тый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	3296,20
в том числе:

3296,20*
	118,50

в том числе:

118,50*
	733,30
в том числе:

733,30*
	2444,40

в том числе:

2444,40*
	0
	х

	2
	Местный бюджет
	3296,20*
	118,50*
	733,30*
	2444,40*
	0
	х

	3
	Капитальные вложения

	4
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе: 
	3296,20
в том числе:

3296,20*
	118,50

в том числе:

118,50*
	733,30

в том числе:

733,30*
	2444,40

в том числе:

2444,40*
	0
	х

	5
	Местный бюджет
	3296,20*
	118,50*
	733,30*
	2444,40*
	0
	х

	6
	Водоснабжение и водоотведение
	
	
	
	
	
	

	7
	Инженерные сети водоснабжения поселок Мирный, 

в том числе:
	733,30*
	0
	733,30*
	0
	0
	3

	8
	Местный бюджет
	733,30*
	0
	733,30*
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	Строительство квартальных сетей водопровода и канализации к жилым домам по адресу: г. Каменск-Уральский, 

ул. 1-я Песчаная, 

№ 3,4,5,6,7,8,10,12,14,
15,19;  

ул. 2-я Рабочая, 

№ 88, 91;

ул. 4-я Рабочая, 

№ 60,64,66,51,

в том числе:
	30,00*
	30,00*
	0
	0
	0
	3

	10
	Местный бюджет
	30,00*
	30,00*
	0
	0
	0
	

	11
	Газификация
	
	
	
	
	
	

	12
	Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки  по улицам Пушкина, Мичурина, Тимирязева, 

в том числе:
	433,00*
	0
	0
	433,00*
	0
	3

	13
	Местный бюджет
	433,00*
	0
	0
	433,00*
	0
	

	14
	Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улицам Коммунаров, Ленина, Карла Маркса, 

в том числе:
	500,00*
	0
	0
	500,00*
	0
	3

	15
	Местный бюджет
	500,00*
	0
	0
	500,00*
	0
	

	16
	Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улице Ленина (нечетная сторона), 

в том числе: 
	1100,00*
	0
	0
	1100,00*
	0
	

	17
	Местный бюджет
	1100,00*
	0
	0
	1100,00*
	0
	

	18
	Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улицам Менделеева, Котовского, Белинского, Автоклавщиков,

в том числе:  
	499,90*
	88,50*
	0
	411,40*
	0
	3

	19
	Местный бюджет
	499,90*
	88,50*
	0
	411,40*
	0
	


* Проектно-изыскательские работы
                                                                             Приложение № 5
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  19.10.2015   №  1508      
Приложение № 17 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 

год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 

2017 г.


	Номер строки целевых 
показателей, на достижение которых направлены мероприятия

мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	256214,64

в том числе:

2324,70*

253889,94
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	63549,70
в том числе:

1816,10*

61733,60
	185590,54
в том числе:

450,00*

185140,54
	0
	х

	2
	Областной бюджет
	123600,42
	0
	30550,00
	93050,42
	0
	х

	3
	Местный бюджет
	132614,22

в том числе:

2324,70*

130289,52
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	32999,70

в том числе:

1816,10*

31183,60
	92540,12
в том числе:

450,00*

92090,12
	0
	х

	4
	Капитальные вложения

	5
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе: 
	256214,64
в том числе:

2324,70*

253889,94
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	63549,70

в том числе:

1816,10*

61733,60
	185590,54
в том числе:

450,00*

185140,54
	0
	х

	6
	Областной бюджет
	123600,42
	0
	30550,00
	93050,42
	0
	х

	7
	Местный бюджет
	132614,22

в том числе:

2324,70*

130289,52
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	32999,70

в том числе:

1816,10*

31183,60
	92540,12
в том числе:

450,00*

92090,12
	0
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Крытый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский,
в том числе:
	247200,84

в том числе:

69,70*
247131,14
	298,60

в том числе:

41,60*
257,00
	61761,70

в том числе:

28,10*

61733,60
	185140,54

в том числе:

185140,54
	0
	3,4

	9
	Областной бюджет
	123600,42
	0
	30550,00
	93050,42
	0
	

	10
	Местный бюджет
	123600,42

в том числе:

69,70*
123530,72
	298,60

в том числе:

41,60*
257,00
	31211,70

в том числе:

28,10*

31183,60
	92090,12

в том числе:

92090,12


	0
	

	11
	Реконструкция лыжно-лодочной базы «Металлист» в том числе:


	1541,00*

	0
	1541,00*

	0
	0
	3

	12
	Местный бюджет
	1541,00*
	0
	1541,00*
	0
	0
	

	13
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 35 по улице Чехова,

в том числе:
	6619,10
	6619,10
	0
	0
	0
	4

	14
	Местный бюджет
	6619,10
	6619,10
	0
	0
	0
	

	15
	Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой,

в том числе:


	139,70
	139,70
	0
	0
	0
	4

	16
	Местный бюджет
	139,70
	139,70
	0
	0
	0
	

	17
	Комплексная реконструкция  стадиона школы

№ 35,

в том числе:
	17,00*
	17,00*
	0
	0
	0
	3

	18
	Местный бюджет
	17,00*
	17,00*
	0
	0
	0
	

	19
	Реконструкция стадиона на территории школы № 17, расположенной по адресу: улица Челябинская, 19,

в том числе:
	397,00*
	0
	247,00*
	150,00*
	0
	3

	20
	Местный бюджет
	397,00*
	0
	247,00*
	150,00*
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	21
	Реконструкция стадиона на территории школы № 38, расположенной по адресу: улица Прокопьева, 25,

в том числе:
	300,00*
	0
	0
	300,00*
	0
	3

	22
	Местный бюджет
	300,00*
	0
	0
	300,00*
	0
	

	23
	Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой на лыжной базе «Березовая роща»

г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	24
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	25
	Реконструкция стадиона «Юность» по адресу:  

ул. Строителей, 1

в г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	26
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	27
	Реконструкция межшкольного стадиона СОШ № 21 по адресу: 

ул. Лермонтова, 185 в г. Каменск-Уральский, 

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	28
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	


 * Проектно-изыскательские работы
                                                                             Приложение № 6
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  19.10.2015   №  1508      
Приложение № 18 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

на 2014-2017 годы»

	№ стро
ки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 
год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.


	третий 

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	457304,25

в том числе:

486,50*

456817,75
	81000,90

в том числе:

346,40*

80654,50
	213065,60

в том числе:

140,10*

212925,50
	163237,75

в том числе:

163237,75
	0
	х

	2
	Областной бюджет
	222630,10
	41500,00
	181130,10
	0
	0
	х

	3
	Местный бюджет
	234674,15

в том числе:

486,50*

234187,65
	39500,90

в том числе:

346,40*

39154,50
	31935,50

в том числе:

140,10*
31795,40
	163237,75

в том числе:

163237,75
	0
	х

	4
	Капитальные вложения

	5
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе: 
	457304,25
в том числе:

486,50*

456817,75
	81000,90

в том числе:

346,40*

80654,50
	213065,60
в том числе:

140,10*
212925,50
	163237,75
в том числе:

163237,75
	0
	х

	6
	Областной бюджет
	222630,10
	41500,00
	181130,10
	0
	0
	х

	7
	Местный бюджет
	234674,15
в том числе:

486,50*

234187,65
	39500,90

в том числе:

346,40*

39154,50
	31935,50
в том числе:

140,10*
31795,40
	163237,75
в том числе:

163237,75
	0
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Строительство детского сада на 300 мест, по ул. Октябрьская, 94 ,

в том числе:
	187459,99
	2000,00**
	96967,27
	88492,72
	0
	5

	9
	Областной бюджет
	89967,27
	2000,00**
	87967,27
	0
	0
	

	10
	Местный бюджет
	97492,72
	0
	9000,00***
	88492,72
	0
	

	11
	Строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне IV ГСК 3 жилого района «Южный»,

в том числе:
	171068,96
	2000,00**
	94323,93
	74745,03
	0
	5

	12
	Областной бюджет
	87323,93
	2000,00**
	85323,93
	0
	0
	

	13
	Местный бюджет
	83745,03
	0
	9000,00****
	74745,03
	0
	

	14
	Строительство детского сада на 125 мест по ул. Мусорского, 7,

в том числе:  
	98288,80
	76654,50
	21634,30
	0
	0
	5

	15
	Областной бюджет
	45338,90
	37500,00
	7838,90
	0
	0
	

	16
	Местный бюджет
	52949,90
	39154,50
	13795,40
	0
	0
	

	17
	Строительство школы на 1000 учащихся в микрорайоне 1 жилого района «Южный»,

в том числе:
	177,40*
	177,40*
	0
	0
	0
	4

	18
	Местный бюджет
	177,40*
	177,40*
	0
	0
	0
	

	19
	Единый образовательный комплекс в микрорайоне 1 жилого района «Южный» 

г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	200,00*
	100,00*
	100,00*
	0
	0
	

	20
	Местный бюджет
	200,00*
	100,00*
	100,00*
	0
	0
	

	21
	Реконструкция Лицея № 10 по улице Тевосяна, 2,

в том числе:
	109,10*
	69,00*
	40,10*
	0
	0
	

	22
	Местный бюджет
	109,10*
	69,00*
	40,10*
	0
	0
	


* Проектно-изыскательские работы
** Неосвоенные в 2014 году средства, включены в субсидию из областного бюджета в 2015 году 
***  В том числе в рамках софинансирования 8 982,40

**** В том числе в рамках софинансирования 8 346,70
                                                                             Приложение № 7
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  19.10.2015   №  1508  
Приложение № 19 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  культуры», 

обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы»

	№ стро
ки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 
год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	19679,20

в том числе:

19679,20*
	12270,20
в том числе:

12270,20*
	7409,00
в том числе:

7409,00*
	0
	0
	х

	2
	Местный бюджет
	19679,20

в том числе:

19679,20*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	0
	0
	х

	3
	Капитальные вложения

	4
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	19679,20

в том числе:

19679,20*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	0
	0
	х

	5
	Местный бюджет
	19679,20

в том числе:

19679,20*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	0
	0
	х

	6
	Строительство здания театра драмы, в том числе:
	19679,20*
	12270,20*
	7409,00*
	0
	0
	3

	7
	Местный бюджет
	19679,20*
	12270,20*
	7409,00*
	0
	0
	


 * Проектно-изыскательские работы
                                                                                                                                                          Приложение № 8
                                                                                                                                                          к постановлению Администрации

                                                                                                                                                          города Каменска-Уральского 

                                                                                                                                                          от  19.10.2015   №  1508  


                                                                                                                                                                             Приложение 22 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы»
	№ строки
	Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства
	Адрес

объекта капитального строительства
	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей

	Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы

проектно-сметной документации)
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	В текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
	В ценах 
соответствующих 
лет реализации проекта
	Начало
	Ввод

(завершение)
	Всего
	Первый год планового периода
	Второй 

год планового периода
	Третий

 год планового периода
	Четвер
тый год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Жилой дом
	с юго-западной стороны жилого дома № 167 
по улице Лермонтова
	
	
	2014 г.
	2014 г.
	
	
	
	
	

	2
	Всего, 
в том числе:
	
	56 576,2
	56 576,2
	
	
	55 583,65
	55 583,65
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	федеральный бюджет
	
	30 063,7
	30 063,7
	
	
	29 536,25
	29 536,25
	0
	0
	

	4
	областной бюджет
	
	16 328,8
	16 328,8
	
	
	16 042,35
	16 042,35
	0
	0
	

	5
	местный бюджет
	
	10 183,7
	10 183,7
	
	
	10 005,05
	10 005,05
	0
	0
	

	6
	Жилой дом
	на пересечении улиц Плеханова-Физкультур

ников
	
	
	2014 г.
	2014 г.
	
	
	
	
	

	7
	Всего, 

в том числе:
	
	56 576,2
	56 576,2
	
	
	55 583,65
	55 583,65
	0
	0
	

	8
	федеральный бюджет
	
	30 063,7
	30 063,7
	
	
	29 536,25
	29 536,25
	0
	0
	

	9
	областной бюджет
	
	16 328,8
	16 328,8
	
	
	16 042,35
	16 042,35
	0
	0
	

	10
	местный бюджет
	
	10 183,7
	10 183,7
	
	
	10 005,05
	10 005,05
	0
	0
	

	11
	Детский сад на 125 мест
	улица Мусоргского, 7
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	
	
	
	
	

	12
	Всего, 

в том числе:
	
	100491,59
	98288,80
	
	
	98288,80
	76 654,50
	21634,30
	0
	

	13
	областной бюджет
	
	45338,90
	45338,90
	
	
	45338,90
	37 500,00
	7838,90
	0
	

	14
	местный бюджет
	
	55152,69
	52949,90
	
	
	52949,90
	39 154,50
	13795,40
	0
	

	15
	Детский сад на 300 мест
	улица Октябрьская, 94
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	
	
	
	
	

	16
	Всего, 

в том числе
	
	185459,99
	185459,99
	
	
	187459,99
	2 000,00*
	96967,27
	88492,72
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	17
	областной бюджет
	
	87967,27
	87967,27
	
	
	89967,27
	2 000,00*
	87967,27
	0
	0

	18
	местный бюджет
	
	97492,72
	97492,72
	
	
	97492,72
	
	9000,00
	88492,72
	0

	19
	Детский сад на 300 мест
	Микрорайон IV ГСК 3 жилого

района «Южный»
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	
	
	
	
	

	20
	Всего, 

в том числе:
	
	169068,96
	169068,96
	
	
	171068,96
	2 000,00*
	94323,93
	74745,03
	0

	21
	областной бюджет
	
	85323,93
	85323,93
	
	
	87323,93
	2 000,00*
	85323,93
	0
	0

	22
	местный бюджет
	
	83745,03
	83745,03
	
	
	83745,03
	0
	9000,00
	74745,03
	0

	23
	Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский
	улица Ленина, 5
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	
	
	
	
	

	24
	Всего, в том числе:
	
	247200,84
	247200,84
	
	
	247200,84
	298,60
	61761,70
	185140,54
	0

	25
	областной бюджет
	
	123600,42
	123600,42
	
	
	123600,42
	0
	30550,00
	93050,42
	0

	26
	местный бюджет
	
	123600,42
	123600,42
	
	
	123600,42
	298,60
	31211,70
	92090,12
	0


2 000,00* - Неосвоенные в 2014 году средства, включены в субсидию из областного бюджета в 2015 году
