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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.10.2015   № 490 

О внесении изменений в Порядок производства земляных работ на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», в соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования город Каменск-Уральский Городская Дума города Каменска-Уральского 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок производства земляных работ на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденный решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 14.03.2012 № 469, (далее – Порядок):

1) в наименовании и по всему тексту Порядка заменить в соответствующих падежах:

словосочетание «производство земляных работ» - словосочетанием «осуществление земляных работ»;

словосочетание «производство работ»- словосочетанием «осуществление работ»;
слово «производство» - словом «осуществление»;

2) в пункте 1.5 Порядка слова «проведение земляных работ» заменить словами «земляные работы»;

3)  пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.1. Земляные работы - это комплекс работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта.
Не являются земляными работами работы, производимые в зоне отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и работ по содержанию крышек колодцев инженерных коммуникаций.»;
4) пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. Разрешение на осуществление земляных работ - документ, предоставленный МКУ «УГХ», разрешающий осуществление земляных работ, устанавливающий срок их завершения и обязанность Заявителя по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.»;

5) пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.3. Заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.»;
6) наименование раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»;

7) в пункте 3.1 Порядка слова «Выдачу разрешения на производство земляных работ» заменить словами «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»;
8) подпункт 9 части первой пункта 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«9) письменное согласование осуществления земляных работ с владельцем (представителем владельца)  сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, связи), автомобильной дороги, тротуара, газона, с организацией (представителем организации), управляющей многоквартирным жилым домом, в случае осуществления земляных работ на сетях инженерно-технического обеспечения, автомобильных дорогах, тротуарах, газонах, территории многоквартирного жилого дома, соответственно.»;

9) в абзацах втором и третьем пункта 3.6 Порядка слова «будет осуществляться производство земляных работ» заменить словами «будут осуществляться земляные работы»;
10) пункт 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.7. Разрешение на осуществление земляных работ (отказ в предоставлении разрешения) выдается Заявителю по результатам рассмотрения заявления в течение трех рабочих дней.
По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:

1) о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ;

2) об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по основаниям, установленным в пункте 3.8 настоящего Порядка.

О принятом решении Заявитель уведомляется в день принятия решения посредством телефонной связи с одновременным направлением (вручением) ему разрешения или мотивированного отказа в предоставлении разрешения.»;

11) пункт 3.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.11. В случае если при осуществлении земляных работ требуется временное ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам местного значения, МКУ «УГХ» обеспечивает соблюдение установленного законодательством порядка введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.»;
12)в абзаце первом пункта 3.13 Порядка после слов «лицо, приступающее к земляным работам,» дополнить словом «незамедлительно»;
13) пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Лицо, получившее разрешение на осуществление земляных работ и не окончившее земляные работы в установленный срок из-за погодных условий и (или) несоответствия расположения существующих подземных сооружений данным топографического плана и (или) обнаружения подземных сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, не обозначенных в проекте, обязано письменно обратиться в МКУ «УГХ» с заявлением о продлении разрешения и представить уточненный график осуществления работ.
В заявлении о продлении разрешения Заявитель указывает причины невозможности окончания земляных работ.»;

14) пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.2. Срок производства земляных работ, не оконченных в установленный срок по причинам, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, продлевается по заявлению лица, получившего разрешение, на период, указанный им в уточненном графике осуществления работ и (или) необходимый для выявления владельца обнаруженных сетей либо принятия нового технического решения соответственно, о чем делается отметка в разрешении. Указанный срок не может превышать шесть месяцев.»;

15) пункт 5.5 Порядка изложить в следующей редакции:

«5.5. Лицо, осуществляющее земляные работы при строительстве, реконструкции или ремонте сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения на дорогах, тротуарах, пешеходных дорожках, площадях с асфальтобетонным покрытием обязано производить вырубку покрытия прямолинейно. 
Пригодные для дальнейшей эксплуатации бортовые камни, ограждения, тротуарная плитка в целях последующей установки складируются на месте осуществления работ либо вывозятся на склад лица, получившего разрешение на осуществление земляных работ.»;
16) пункт 5.6 Порядка исключить;
17) пункт 5.7 Порядка изложить в следующей редакции:

«5.7. Если при осуществлении земляных работ из эксплуатации выводится участок сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, то он извлекается из грунта за счет средств лица, получившего разрешение на осуществление земляных работ.

Выведенный из эксплуатации участок сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения может быть оставлен в грунте при соблюдении следующих условий:
1) колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее одного метра и засыпаны песком с тщательным уплотнением, а крышки, решетки и другое оборудование сняты;
2) входные и выходные отверстия трубопроводов в колодцах и камерах должны быть плотно заложены и герметизированы в соответствии с установленными требованиями;

3) кирпичные и бетонные подземные сооружения больших диаметров и размеров должны быть плотно заложены каменными материалами или замыты песком.

Выведенные из эксплуатации сети отражаются в исполнительной съемке.»;
18) абзац второй пункта 5.11 Порядка дополнить словами «, за исключением случаев, установленных абзацем вторым пунктом 5.12 настоящего Порядка»;

19) пункт 5.12 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае если земляные работы проводились на проезжих частях автомобильных дорог, на тротуарах обратная засыпка проводится несжимаемым грунтом в присутствии их владельца (представителя владельца) с составлением акта на скрытые работы. Срок восстановления благоустройства на проезжих частях автомобильных дорог не должен превышать семи дней после выполнения обратной засыпки.»;
20) пункт 5.15 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.15. Владельцы сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, организации, обслуживающие данные сети, владельцы автомобильной дороги, тротуара, газона, организации, управляющие многоквартирными жилыми домами, обязаны информировать МКУ «УГХ», территориальный орган Администрации города Каменска-Уральского обо всех ставших им известными случаях осуществления земляных работ вблизи принадлежащих им (обслуживаемых ими) объектов (территорий), указанных в настоящем пункте,  без соответствующего разрешения.»;

21) в абзаце первом пункта 6.1 Порядка слово «вправе» заменить словом «обязано»;

22) пункт 5.2 (в разделе 6) Порядка считать пунктом 6.2 и изложить в следующей редакции:

«6.2. В целях обеспечения соблюдения требований, установленных настоящим Порядком, территориальные органы Администрации города Каменска-Уральского обязаны составлять акты о выявленных фактах самовольного производства земляных работ (без получения разрешения в соответствии с настоящим Порядком) и направлять их должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области.»;
23) пункт 5.4 (в разделе 6) Порядка считать пунктом 6.3.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по городскому хозяйству (Э.П. Чешихин).

Председатель Городской Думы  
города Каменска-Уральского                                                                  В.И. Пермяков

Глава города






                         М.С. Астахов
