18
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016    № 1721
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы» 

         В соответствии с решением Городской Думы города Каменска-Уральского от  27.12.2016 № 63 «О внесении изменений  в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 23.12.2015  № 523 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский  на 2016 год», в целях корректировки объемов финансирования в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский  Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации  города Каменска-Уральского от 02.12.2013 № 1726 (в редакции постановлений Администрации  города Каменска-Уральского  от  20.05.2014  № 711,  от  01.06.2015  № 794,   от  24.12.2015  № 1858, 
от 20.04.2016   № 559, от  07.07.2016  № 987, от  30.09.2016  № 1359, от  09.12.2016 
№ 1622),  следующие изменения:
          1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 1502969,82
в том числе: 

2014 год – 247587,60

2015 год – 322541,20

2016 год – 272876,60
2017 год – 659964,42
из них: 

федеральный бюджет – 59072,50

в том числе:

2014 год – 59072,50

2015 год – 0

2016 год – 0

2017 год – 0

из них: 

областной бюджет – 361151,70

в том числе:

2014 год –   73584,70

2015 год – 211881,60

2016 год –   75685,40

2017 год – 0

из них: 

местный бюджет – 1082745,62
в том числе:

2014 год – 114930,40

2015 год – 110659,60

2016 год – 197191,20
2017 год – 659964,42
из них: 

внебюджетные источники – 0
в том числе:

2014 год – 0

2015 год – 0

2016 год – 0
2017 год – 0»;
         2) Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

         3) Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

         4) Приложение № 17 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) Приложение № 18 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 19 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) Приложение № 22 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.
           3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Орлова Н.В.

Глава  города


         



                         А.В. Шмыков
                                                                             Приложение № 1
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  30.12.2016 № 1721
Приложение № 10 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы»
	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.


	третий

год планового периода

2016 г.


	четвертый год планового периода 2017 г.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	1502969,82
	247587,60
	322541,20
	272876,60
	659964,42
	

	2
	Федеральный бюджет
	59072,50
	59072,50
	0
	0
	0
	

	3
	Областной бюджет
	361151,70
	73584,70
	211881,60
	75685,40
	0
	

	4
	Местный бюджет
	1082745,62
	114930,40
	110659,60
	197191,20
	659964,42
	

	5
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Капитальные вложения

	7
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	1373421,42
	219298,00
	291828,80
	243766,30
	618528,32
	

	8
	Федеральный бюджет
	59072,50
	59072,50
	0
	0
	0
	

	9
	Областной бюджет
	360756,30
	73584,70
	211680,10
	75491,50
	0
	

	10
	Местный бюджет
	953592,62
	86640,80
	80148,70
	168274,80
	618528,32
	

	11
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортного комплекса»
	79261,62
в том числе:

15905,90*
63355,72
	6510,20

в том числе:

4580,60*

1929,60
	2112,20
в том числе:

1827,20*
285,00
	3488,70
в том числе:

48,10*
3440,60
	67150,52

в том числе:

9450,00*
57700,52
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	Областной бюджет
	2107,00
	0
	0
	2107,00
	0
	

	14
	Местный бюджет
	77154,62

в том числе:

15905,90*
61248,72
	6510,20

в том числе:

4580,60*

1929,60
	2112,20
в том числе:

1827,20*
285,00
	1381,70
в том числе:

48,10*
1333,60
	67150,52

в том числе:

9450,00*
57700,52
	

	15
	Подпрограмма 5.  «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство»
	10255,60

в том числе:

10255,60*
	1128,60
в том числе:

1128,60*
	222,10
в том числе:

222,10*
	0
	8904,90

в том числе:

8904,90*
	

	16
	Местный бюджет
	10255,60*
	1128,60*
	222,10*
	0
	8904,90*
	

	17
	Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»
	1740,80

в том числе:

1740,80*
	118,50

в том числе:

118,50*
	728,10

в том числе:

728,10*
	894,20

в том числе:

894,20*
	0
	

	18
	Местный бюджет
	1740,80*
	118,50*
	728,10*
	894,20*
	0
	

	19
	Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта»
	287001,60
в том числе:

2555,80* 

284445,80
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	63379,80

в том числе:

1646,20*

61733,60
	98574,50
в том числе:

851,00*

97723,50
	117972,9**
	

	20
	Областной бюджет
	103934,50
	0
	30550,00
	73384,50
	0
	

	21
	Местный бюджет
	183067,10
в том числе:

2793,90* 

180511,30
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	32829,80

в том числе:

1646,20*

31183,60
	25190,00
в том числе:

851,00*

24339,00
	117972,9**
	

	22
	Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений»


	857266,70
в том числе:

910,80* 

856355,90
	81000,90

в том числе:

346,40*

80654,50
	217977,60

в том числе:

40,10*

217937,50
	133788,20
в том числе:

524,30*

133263,90
	424500,0

в том числе:

424500,0
	

	23
	Областной бюджет
	222630,10
	41500,00
	181130,10
	0
	0
	

	24
	Местный бюджет
	634636,60
в том числе:

910,80* 

633725,80
	39500,90

в том числе:

346,40*

39154,50
	36847,50

в том числе:

40,10*
36807,40
	133788,20

в том числе:

524,30*

133263,90
	424500,0

в том числе:

424500,0
	

	25
	Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры»
	26699,90
в том числе:

26699,90*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	7020,70
в том числе:

7020,70*
	0
	

	26
	Местный бюджет
	26699,90
	12270,20
	7409,00
	7020,70
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27
	Подпрограмма 10. «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

	27,90

в том числе:

27,90*
	27,90

в том числе:

27,90*
	0
	0
	0
	

	28
	Местный бюджет
	27,90*
	27,90*
	0
	0
	
	

	29
	Подпрограмма 11. 

«Развитие малоэтажного жилищного строительства для переселения из аварийного жилищного фонда»

	111167,30

в том числе:

111167,30


	111167,30

в том числе:

111167,30


	0
	0
	0
	

	30
	Федеральный бюджет
	59072,50
	59072,50
	0
	0
	0
	

	31
	Областной бюджет
	32084,70
	32084,70
	0
	0
	0
	

	32
	Местный бюджет
	20010,10
	20010,10
	0
	0
	0
	

	33
	Прочие нужды

	34
	Всего по прочим нуждам,

в том числе: 
	129548,40
	28289,60
	30712,40
	29110,30
	41436,10
	

	35
	Областной бюджет
	      395,40
	0
	    201,50
	193,90
	0
	

	36
	Местный бюджет
	129153,00
	28289,60
	30510,90
	28916,40
	41436,10
	

	37
	Подпрограмма 1.  «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительст

ву города Каменска-Уральского»


	53827,70
	12674,10
	13669,90
	14329,70
	13154,00
	

	38
	Местный бюджет
	53827,70
	12674,10
	13669,90
	14329,70
	13154,00
	

	39
	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


	53891,40
	13345,20
	13786,60
	13770,50
	12989,10
	

	40
	Местный бюджет
	53891,40
	13345,20
	13786,60
	13770,50
	12989,10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	41
	Подпрограмма 3. «Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и градостроитель

ства»
	21829,30
	2270,30
	3255,90
	1010,10
	15293,00
	

	42
	Областной бюджет
	395,40
	0
	201,50
	193,90
	0
	

	43
	Местный бюджет
	21433,90
	2270,30
	3054,40
	816,20
	15293,00
	


* Проектно-изыскательские работы

Приложение № 2
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от  30.12.2016 № 1721
Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»», 

обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

на 2014-2017 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 

год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий 

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе
	53891,40
	13345,20
	13786,60
	13770,50
	12989,10
	х

	2
	Местный бюджет
	53891,40
	13345,20
	13786,60
	13770,50
	12989,10
	х

	3
	Прочие нужды

	4
	Всего по прочим нуждам, 

в том числе 
	53891,40
	13345,20
	13786,60
	13770,50
	12989,10
	х

	5
	Местный бюджет
	53891,40
	13345,20
	13786,60
	13770,50
	12989,10
	х


Приложение № 3      
к постановлению Администрации
города Каменска-Уральского 

от  30.12.2016 № 1721
                                                                                               Приложение № 17 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
на 2014-2017 годы»  
	№ строки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 

год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 

2017 г.


	Номер строки целевых 
показателей, на достижение которых направлены мероприятия

мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	287001,60

в том числе:

2555,80* 

284445,80
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	63379,80

в том числе:

1646,20*

61733,60
	98574,50
в том числе:

851,00*

97723,50
	117972,9**
	х

	2
	Областной бюджет
	103934,50
	0
	30550,00
	73384,50
	0
	х

	3
	Местный бюджет
	183067,10

в том числе:

2793,90* 

180511,30
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	32829,80

в том числе:

1646,20*

31183,60
	25190,00
в том числе:

851,00*

24339,00
	117972,9**
	х

	4
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Капитальные вложения

	6
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе: 
	287001,60

в том числе:

2555,80* 

284445,80
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	63379,80

в том числе:

1646,20*

61733,60
	98574,50
в том числе:

851,00*

97723,50
	117972,9**
	х

	7
	Областной бюджет
	103934,50
	0
	30550,00
	73384,50
	0
	х

	8
	Местный бюджет
	183067,10

в том числе:

2793,90* 

180511,30
	7074,40

в том числе:

58,60*

7015,80
	32829,80

в том числе:

1646,20*

31183,60
	25190,00
в том числе:

851,00*

24339,00
	117972,9**
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Крытый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский,
в том числе:


	277994,00
в том числе:

307,00*
277687,00
	298,60

в том числе:

41,60*
257,00
	61761,70

в том числе:

28,10*

61733,60
	97960,80
в том числе:

237,30*

97723,50

	117972,9**
	3,4

	11
	Областной бюджет


	103934,50
	0
	30550,00
	29495,50***
43889,00**
	0
	

	12
	Местный бюджет
	174059,50
в том числе:

307,00*
173752,50
	298,60

в том числе:

41,60*
257,00
	31211,70

в том числе:

28,10*

31183,60
	24576,30
в том числе:

237,30*

24339,00
	117972,9**
	

	13
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Реконструкция лыжно-лодочной базы «Металлист» в том числе:


	1851,30*

	0
	1337,10*

	514,20*
	0
	3

	15
	Местный бюджет


	1851,30*
	0
	1337,10*
	514,20*
	0
	

	16
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 35 по улице Чехова,

в том числе:


	6619,10
	6619,10
	0
	0
	0
	4

	17
	Местный бюджет
	6619,10
	6619,10
	0
	0
	0
	

	18
	Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой,

в том числе:

	139,70
	139,70
	0
	0
	0
	4

	19
	Местный бюджет
	139,70
	139,70
	0
	0
	0
	

	20
	Комплексная реконструкция  стадиона школы

№ 35, в том числе:

	17,00*
	17,00*
	0
	0
	0
	3

	21
	Местный бюджет

	17,00*
	17,00*
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22
	Реконструкция стадиона на территории школы № 17, расположенной по адресу: улица Челябинская, 19,

в том числе:
	281,00*
	0
	281,00*
	0
	0
	3

	23
	Местный бюджет
	281,00*
	0
	281,00*
	0
	0
	

	24
	Реконструкция стадиона на территории школы № 38, расположенной по адресу: улица Прокопьева, 25,

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	25
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	26
	Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой на лыжной базе «Березовая роща»

г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	27
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	28
	Реконструкция стадиона «Юность» по адресу:  

ул. Строителей, 1

в г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	99,50*
	0
	0
	99,50*
	0
	

	29
	Местный бюджет
	99,50*
	0
	0
	99,50*
	0
	

	30
	Реконструкция межшкольного стадиона СОШ № 21 по адресу: 

ул. Лермонтова, 185 в г. Каменск-Уральский, 

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	31
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	


 *     Проектно-изыскательские работы
 **  Постановление  Правительства Свердловской области   от 07.06.2016 № 411-ПП                                                                      
***  Неосвоенные в 2015 году средства, включены в субсидию из областного бюджета в 2016 году. 
                                                                             Приложение № 4
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                             города Каменска-Уральского 

                                                                             от  30.12.2016 № 1721
Приложение № 18 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

на 2014-2017 годы»
	№ стро
ки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 
год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.


	третий 

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	857266,70

в том числе:

910,80* 

856355,90
	81000,90

в том числе:

346,40*

80654,50
	217977,60

в том числе:

40,10*

217937,50
	133788,20

в том числе:

524,30*

133263,90
	424500,0

в том числе:

424500,0
	х

	2
	Областной бюджет
	222630,10
	41500,00
	181130,10
	0
	0
	х

	3
	Местный бюджет
	634636,60

в том числе:

910,80* 

633725,80
	39500,90

в том числе:

346,40*

39154,50
	36847,50

в том числе:

40,10*
36807,40
	133788,20

в том числе:

524,30*

133263,90
	424500,0

в том числе:

424500,0
	х

	4
	Капитальные вложения

	5
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе: 


	857266,70

в том числе:

910,80* 

856355,90
	81000,90

в том числе:

346,40*

80654,50
	217977,60

в том числе:

40,10*

217937,50
	133788,20

в том числе:

524,30*

133263,90
	424500,0

в том числе:

424500,0
	х

	6
	Областной бюджет
	222630,10
	41500,00
	181130,10
	0
	0
	х

	7
	Местный бюджет
	634636,60

в том числе:

910,80* 

633725,80
	39500,90

в том числе:

346,40*

39154,50
	36847,50

в том числе:

40,10*
36807,40
	133788,20

в том числе:

524,30*

133263,90
	424500,0

в том числе:

424500,0
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Строительство детского сада на 300 мест по ул. Октябрьская, 94 ,

в том числе:


	143098,37
	2000,00**
	96967,27
	44131,10
	0
	5

	9
	Областной бюджет
	89967,27
	2000,00**
	87967,27
	0
	0
	

	10
	Местный бюджет
	53131,10
	0
	9000,00***
	44131,10
	0
	

	11
	Строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне IV ГСК 3 жилого района «Южный»,

в том числе:


	173663,80
	2000,00**
	94323,93
	77339,87
	0
	5

	12
	Областной бюджет
	87323,93
	2000,00**
	85323,93
	0
	0
	

	13
	Местный бюджет
	86339,87
	0
	9000,00****
	77339,87
	0
	

	14
	Строительство детского сада на 125 мест по ул. Мусорского, 7,

в том числе:  


	115093,73
	76654,50
	26646,30
	11792,93
	0
	5

	15
	Областной бюджет
	45338,90
	37500,00
	7838,90
	0
	0
	

	16
	Местный бюджет
	69754,83
	39154,50
	18807,40
	11792,93
	0
	

	17
	Строительство школы на 1000 учащихся в микрорайоне 1 жилого района «Южный»,

в том числе:


	177,40*
	177,40*
	0
	0
	0
	4

	18
	Местный бюджет
	177,40*
	177,40*
	0
	0
	0
	

	19
	Единый образовательный комплекс в микрорайоне 1 жилого района «Южный» 

г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	100,00*
	100,00*
	0
	0
	0
	4

	20
	Местный бюджет
	100,00*
	100,00*
	0
	0
	0
	

	21
	Реконструкция Лицея № 10 по улице Тевосяна, 2,

в том числе:

	184,70*
	69,00*
	40,10*
	75,60*
	0
	4

	22
	Местный бюджет
	184,70*
	69,00*
	40,10*
	75,60*
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	23
	Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» город Каменск-Уральский Свердловской области,

в том числе:                                                          
	424550,00
	0
	0
	50,00*
	424500,0
424500,0!
	4

	24
	Местный бюджет
	424550,00
	0
	0
	50,00*
	424500,0

424500,0!
	

	25
	Реконструкция стадиона на территории школы № 17, расположенной по адресу: улица Челябинская, 19,

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	26
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	27
	Реконструкция межшкольного стадиона СОШ № 21 по адресу: 

ул. Лермонтова, 185 в г. Каменск-Уральский, 

в том числе:
	199,40*
	0
	0
	199,40*
	0
	4

	28
	Местный бюджет
	199,40*
	
	
	199,40*
	0
	

	29
	Реконструкция стадиона на территории школы № 25, расположенной по адресу: улица Октябрьская, 94а,

в том числе:
	199,30*
	0
	0
	199,30*
	0
	

	30
	Местный бюджет
	199,30*
	0
	0
	199,30*
	0
	


* Проектно-изыскательские работы
** Неосвоенные в 2014 году средства, включены в субсидию из областного бюджета в 2015 году 
***  В том числе в рамках софинансирования 8 982,40

**** В том числе в рамках софинансирования 8 346,70
424500,0!  Средства, переходящие на 2018 год    
Приложение № 5
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от  30.12.2016 № 1721
Приложение № 19 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  культуры», 

обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

на 2014-2017 годы»

	№ стро

ки
	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	всего
	первый 

год планового периода

2014 г.
	второй 

год планового периода

2015 г.
	третий

год планового периода

2016 г.
	четвертый год планового периода 2017 г.


	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
	26699,90
в том числе:

26699,90*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	7020,70
в том числе:

7020,70*
	0
	х

	2
	Местный бюджет
	26699,90

в том числе:

26699,90*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	7020,70

в том числе:

7020,70*
	0
	х

	3
	Капитальные вложения

	4
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	26699,90

в том числе:

26699,90*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	7020,70

в том числе:

7020,70*
	0
	х

	5
	Местный бюджет
	26699,90

в том числе:

26699,90*
	12270,20

в том числе:

12270,20*
	7409,00

в том числе:

7409,00*
	7020,70

в том числе:

7020,70*
	0
	х

	6
	Строительство здания театра драмы, 

в том числе:
	23319,20*
	12270,20*
	7409,00*
	3640,00*
	0
	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Местный бюджет
	23319,20*
	12270,20*
	7409,00*
	3640,00*
	0
	

	8
	Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея, в том числе
	3380,70*
	0
	0
	3380,70*
	0
	3

	9
	Местный бюджет
	3380,70*
	0
	0
	3380,70*
	0
	


 * Проектно-изыскательские работы

Приложение № 6
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от  30.12.2016 № 1721
                                                                                                                                                                                                    Приложение 22 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы»
	№ строки
	Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства
	Адрес

объекта капитального строительства
	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей

	Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы

проектно-сметной документации)
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	В текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
	В ценах 
соответствующих 
лет реализации проекта
	Начало
	Ввод

(завершение)
	Всего
	Первый год планового периода
	Второй 

год планового периода
	Третий

 год планового периода
	Четвертый год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Жилой дом
	с юго-западной стороны жилого дома № 167 
по улице Лермонтова
	
	
	2014 г.
	2014 г.
	
	
	
	
	

	2
	Всего, 
в том числе:
	
	56 576,2
	56 576,2
	
	
	55 583,65
	55 583,65
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	федеральный бюджет
	
	30 063,7
	30 063,7
	
	
	29 536,25
	29 536,25
	0
	0
	

	4
	областной бюджет
	
	16 328,8
	16 328,8
	
	
	16 042,35
	16 042,35
	0
	0
	

	5
	местный бюджет
	
	10 183,7
	10 183,7
	
	
	10 005,05
	10 005,05
	0
	0
	

	6
	Жилой дом
	на пересече
нии улиц Плеханова-Физкультур

ников
	
	
	2014 г.
	2014 г.
	
	
	
	
	

	7
	Всего, 

в том числе:
	
	56 576,2
	56 576,2
	
	
	55 583,65
	55 583,65
	0
	0
	

	8
	федеральный бюджет
	
	30 063,7
	30 063,7
	
	
	29 536,25
	29 536,25
	0
	0
	

	9
	областной бюджет
	
	16 328,8
	16 328,8
	
	
	16 042,35
	16 042,35
	0
	0
	

	10
	местный бюджет
	
	10 183,7
	10 183,7
	
	
	10 005,05
	10 005,05
	0
	0
	

	11
	Детский сад на 125 мест
	улица Мусоргского, 7
	
	
	2014 г.
	2016 г.
	
	
	
	
	

	12
	Всего, 

в том числе:
	
	115093,73
	115093,73
	
	
	115093,73
	76654,50
	26646,30
	11792,93
	

	13
	областной бюджет
	
	45338,90
	45338,90
	
	
	45338,90
	37500,00
	7838,90
	0
	

	14
	местный бюджет
	
	69754,83
	69754,83
	
	
	69754,83
	39154,50
	18807,40
	11792,93
	

	15
	Детский сад на 300 мест
	улица Октябрьская, 94
	
	
	2014 г.
	2016 г.
	
	
	
	
	

	16
	Всего, 

в том числе
	
	143098,37
	143098,37
	
	
	143098,37
	2000,00**
	96967,27
	44131,10
	0

	17
	областной бюджет
	
	87967,27
	87967,27
	
	
	89967,27
	2 000,00*
	87967,27
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	18
	местный бюджет
	
	53131,10
	53131,10
	
	
	53131,10
	0
	9000,00***
	44131,10
	0

	19
	Детский сад на 300 мест
	Микрорайон IV ГСК 3 жилого

района «Южный»
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	
	
	
	
	

	20
	Всего, 

в том числе:
	
	173663,80
	173663,80
	
	
	173663,80
	2000,00**
	94323,93
	77339,87
	0

	21
	областной бюджет
	
	85323,93
	85323,93
	
	
	87323,93
	2 000,00*
	85323,93
	0
	0

	22
	местный бюджет
	
	86339,87
	86339,87
	
	
	86339,87
	0
	9000,00****
	77339,87
	0

	23
	Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский
	улица Ленина, 5
	
	
	2014 г.
	2016 г.
	
	
	
	
	

	24
	Всего, в том числе:
	
	277994,00
	277994,00
	
	
	277994,00
	298,60
	61761,70
	97960,80
	117972,90

	25
	областной бюджет
	
	103934,50
	103934,50
	
	
	103934,50
	0
	30550,00
	73384,50
	0

	26
	местный бюджет
	
	174059,50
	174059,50
	
	
	174059,50
	298,60
	31211,70
	24576,30
	117972,9**

	27
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Средняя общеобразова

тельная школа на 1200 мест
	микрорайон I жилого района «Южный» 
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	
	
	
	
	

	29
	Всего, в том числе:
	
	424550,00
	424550,00
	
	
	424550,00
	0
	0
	50,00
	424500,00

424500,0!

	30
	местный бюджет
	
	424550,00
	424550,00
	
	
	424550,00
	0
	0
	50,00
	424500,00

424500,0!

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	31
	Строительство улицы Каменской 
	от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	
	
	
	

	32
	Всего, в том числе:
	
	61925,02
	61925,02
	
	
	61925,02
	686,30*
	97,60*
	3440,60
	57700,52

60503,97**

	33
	местный бюджет
	
	59818,02
	59818,02
	
	
	59818,02
	686,30*
	97,60*
	1333,60
	57700,52

60503,97**

	34
	областной бюджет
	
	2107,00
	2107,00
	
	
	2107,00
	0
	0
	2107,00
	0


2 000,00*   -  Неосвоенные в 2014 году средства, включены в субсидию из областного бюджета в 2015 году
424 500,0! -  Средства, переходящие на 2018 год    

60503,97** - Средства, переходящие на 2018 год    
