9

 [image: image1.emf]
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАМЕНСКА – УРАЛЬСКОГО

VII СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 21.06.2017 № 201
О внесении изменений в решение Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 23.10.2013 № 205 «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, открытого акционерного общества «Горвнешблагоустройство» муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016-2022гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 22 Устава муниципального образования город Каменск-Уральский и             в целях обеспечения финансирования инвестиционной программы АО «Горвнешблагоустройство», Городская Дума города Каменска-Уральского  

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 23.10.2013 № 205 «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, открытого акционерного общества «Горвнешблагоустройство» муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016-2022гг.» (далее - Решение):

1) по всему тексту Решения и Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, открытого акционерного общества «Горвнешблагоустройство» муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016-2022гг.», утвержденной Решением (далее – Инвестиционная программа), слова «открытое акционерное общество «Горвнешблагоустройство» заменить словами «акционерное общество «Горвнешблагоустройство»;

2) по всему тексту Решения и Инвестиционной программы слова «ОАО «Горвнешблагоустройство» заменить словами  «АО «Горвнешблагоустройство»;
3) строки 5, 7, 9  Паспорта  Инвестиционной программы изложить в новой  редакции:
	5
	Источники финансирования инвестиционной программы
	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу утилизации (захоронения)  твердых бытовых отходов (далее – надбавка к тарифу), собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), средства местного бюджета

	7
	Общая сумма инвестиций, млн. руб.
	83,108

	9
	Собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления), млн. руб.
	0,659


4) главу 2 Инвестиционной программы изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
5) таблицу 3 и примечание к ней в разделе 3.6 главы 3 Инвестиционной программы изложить в новой редакции согласно Приложению 2  к настоящему решению;

6) таблицу 4 и примечание к ней в разделе 3.6 главы 3 Инвестиционной программы изложить в новой редакции согласно Приложению 3  к настоящему решению;

7) в части первой раздела 3.7 главы 3 Инвестиционной программы слова «82,649 млн. руб.» заменить словами  «83,108 млн. руб.»;
8) таблицу 5 в разделе 3.7 главы 3  Инвестиционной программы изложить в новой редакции согласно Приложению 4  к настоящему решению;

9) часть пятую раздела 3.12 главы 3 Инвестиционной программы изложить в новой редакции:
«Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 83,108 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет надбавки к тарифу на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, собственных средств предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), средств местного бюджета.»;
10) часть третью Предложений о размере надбавки к тарифу на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в разделе 3.12 главы 3 Инвестиционной программы изложить в новой редакции:

«Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 83 108,45 тыс.руб., в том числе:

1) За счет внебюджетных средств – 65 108,45 тыс.руб.:

   - за счет надбавки к тарифу на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей – 64 449,15 тыс. руб.;

   - за счет собственных средств предприятия: прибыль – 459,3 тыс. руб., амортизационные отчисления – 200,0 тыс. руб.
- за счет кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источников - 0.
2) За счет средств местного бюджета - 18000,00 тыс. руб.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.


3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты по экономической политике, бюджету и налогам (Горенков В.В.) и городскому хозяйству (Чижов С.В.).
Председатель Городской Думы                

                                       В.И. Пермяков
города Каменска-Уральского

Глава города                                                                                                   А.В. Шмыков
Приложение 1 

к решению Городской Думы

города Каменска-Уральского

от 21.06.2017 № 201
2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Мероприятия
	Время выполнения
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для расширения действующего полигона ТБО. Разработка проекта санитарно-защитной зоны. Инженерно-геологические и геодезические изыскания 
	2016
 
	7450,00

	2
	Приобретение экскаватора Komatsu HC-220 емкостью ковша 1,14 м3
	2017
	7909,30

	3
	Устройство карт для утилизации (захоронения) отходов с профильтрационным основанием 
	2017-2021
	25550,00

	4
	Устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата 
	2022
	4750,00

	5
	Устройство дамб обвалования и нагорной канавы по периметру расширяемого участка 
	2020-2022
	10000,00

	6
	Устройство наружного освещения и ограждения 
	2022
	2500,00

	7
	Устройство технологических проездов с разгрузочными площадками в щебне 
	2020-2021
	4000,00

	8
	Приобретение компактора BOMAG BC7272 RB-2 для уплотнения отходов и автомобильных весов 
	2021-2022
	20949,15

	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
	83108,45


Приложение 2 

к решению Городской Думы

города Каменска-Уральского

от 21.06.2017 № 201
Таблица 3  

	Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Мероприятия 
	Цель 
	Период выполнения 
	Реализация мероприятия по годам
	Общая стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для расширения действующего полигона ТБО. Разработка проекта санитарно-защитной зоны. Инженерно-геологические и геодезические изыскания 
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7450,00

	2
	Приобретение экскаватора Komatsu HC-220 емкостью ковша 1,14 м3
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7909,30

	3
	Устройство карт для утилизации (захоронения) отходов с профильтрационным основанием 
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО
	2017-2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25550,00

	4
	Устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4750,00

	5
	Устройство дамб обвалования и нагорной канавы по периметру расширяемого участка 
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО
	2020-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00

	6
	Устройство технологических проездов с разгрузочными площадками в щебне 
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО
	2020-2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4000,00

	7
	Приобретение компактора BOMAG BC7272 RB-2  для уплотнения отходов и автомобильных весов 
	Необходимость выполнения работ согласно технологии складирования ТБО. Обеспечение учета  и контроль за поступлением твердых бытовых отходов на полигон 
	2021-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20949,15

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

	1
	Устройство наружного освещения и ограждения 
	Обеспечение охраны труда и техники безопасности 
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,00

	 
	Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83108,45


               При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2022 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 83108,45 тыс. руб., в том числе: 

1) За счет внебюджетных средств – 65108,45 тыс. руб.: 

 - за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
для потребителей – 64449,15 тыс. руб.;

- за счет собственных средств предприятия: прибыль – 459,30 тыс. руб.,  амортизационные отчисления  – 200,00 тыс. руб.

2) За счет средств местного бюджета – 18 000,00 тыс. руб. 

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционной программы в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.  
Приложение 3 

к решению Городской Думы

города Каменска-Уральского

от 21.06.2017 № 201
Таблица 4  

	Финансовый план 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Мероприятия 
	Затраты, 
тыс. руб. 
	Реализация по годам 
	

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для расширения действующего полигона ТБО. Разработка проекта санитарно-защитной зоны. Инженерно геологические и геодезические изыскания 
	7450,00
	7450,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	7450,00
	7450,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Приобретение экскаватора Komatsu HC-220 емкостью ковша 1,14 м3
	7909,30
	 
	7909,30
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	7450,00
	 
	7450,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	в т.ч. собственные средства предприятия 
	

	
	
	459,30
	 
	459,30
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Устройство карт для утилизации (захоронения) отходов с профильтрационным основанием
	25550,00
	 
	600,00
	8600,00
	9100,00
	4250,00
	3000,00
	 
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	25550,00
	 
	600,00
	8600,00
	9100,00
	4250,00
	3000,00
	 
	

	4.
	Устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата 
	4750,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4750,00
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	4750,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4750,00
	

	5.
	Устройство дамб обвалования и нагорной канавы по периметру расширяемого участка 
	10000,00
	 
	 
	 
	 
	3450,00
	5300,00
	1250,00
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	10000,00
	 
	 
	 
	 
	3450,00
	5300,00
	1250,00
	

	6.
	Устройство наружного освещения и ограждения 
	2500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,00
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	2500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,00
	

	7.
	Устройство технологических проездов  с площадками в щебне 
	4000,00
	 
	 
	 
	 
	2000,00
	2000,00
	 
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	4000,00
	 
	 
	 
	 
	2000,00
	2000,00
	 
	

	8.
	Приобретение компактора BOMAG BC7272 RB-2 для уплотнения отходов и автомобильных весов 
	20949,15
	 
	 
	 
	 
	 
	9100,00
	11949,15
	

	
	
	в т.ч. средства местного бюджета 
	

	
	
	18000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	9000,00
	9000,00
	

	
	
	в т.ч. надбавка к тарифу 
	

	
	
	2749,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2749,15
	

	
	
	в т.ч. собственные средства предприятия 
	

	
	
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	

	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
	83108,45
	7450,00
	8509,30
	8600,00
	9100,00
	9700,00
	19400,00
	20349,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 83108,45 тыс. руб., 
в том числе: 
1) За счет внебюджетных средств – 65108,45 тыс. руб.: 

 - за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
для потребителей – 64449,15 тыс. руб.;

- за счет собственных средств предприятия: прибыль – 459,30 тыс. руб.,  амортизационные отчисления –200,00 тыс. руб., 
2) За счет средств местного бюджета – 18 000,00 тыс. руб. 

Приложение 4 

к решению Городской Думы

города Каменска-Уральского

от 21.06.2017 № 201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица  5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Источники 
	Финансовые потребности, тыс. руб.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	Внебюджетные источники:
	65108,45
	7450,00
	8509,30
	8600,00
	9100,00
	9700,00
	10300,00
	11249,15
	

	1.1.
	Надбавка к тарифу
	64449,15
	7450,00
	8050,00
	8600,00
	9100,00
	9700,00
	10300,00
	11249,15
	

	1.2.
	Тариф на подключение 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Собственные средства предприятия 
	659,30
	0,00
	459,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	 - прибыль
	459,30
	0,00
	459,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	 - амортизационные отчисления
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	

	2.
	Бюджетные источники
	18000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9000,00
	9000,00
	

	2.1.
	Местный бюджет
	18000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9000,00
	9000,00
	

	 
	ИТОГО
	83108,45
	7450,00
	8509,30
	8600,00
	9100,00
	9700,00
	19400,00
	20349,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


