[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.06.2017   №   531
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
С целью исполнения подпункта «б» пункта 4 поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 мая года 2016 № Пр-637ГС, а также обеспечения условий отбора муниципальных образований на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения (далее - План) (прилагается).

2 Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.


3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А.Гераскина.

Глава города







                А.В. Шмыков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
от  26.06.2017 №  531

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения»
План мероприятий 
(«дорожная карта») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
	п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный 
исполнитель

	1.
	Разработка проекта программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
	до 01.09.2017
	Начальник ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» Л.М.Миннуллина

	2.
	Общественное обсуждение проекта программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
	до 01.10.2017 
	Начальник ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» Л.М.Миннуллина

	3.
	Принятие программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 
	до 15.10.2017
	Начальник ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» Л.М.Миннуллина

	4.
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
	до 01.04.2018
	Начальник отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству В.Ю.Плаксин,

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» Я.Ю.Барбицкий


�








