6

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2018  № 419
О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
Учитывая сроки готовности программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, являющейся исходным базовым документом для разработки документации по организации дорожного движения в соответствии с  приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», с целью обеспечения координации и взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации города Каменска-Уральского при разработке комплексной схемы организации дорожного движения,  Администрация города Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. План мероприятий («дорожную карту») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, утвержденный постановлением   Администрации   города   Каменска-Уральского   от 26.06.2017  № 531 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (прилагается).
3. Разместить настоящее постановлением на официальном сайте муниципального образования
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А.Гераскина.
Глава города







                А.В. Шмыков

Приложение

к постановлению Администрации 
города Каменска-Уральского 

от 18.05.2018  № 419
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
	Номер п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный 

исполнитель
	Срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	РАЗДЕЛ I. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

	1
	Разработка проекта программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
	ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Л.М.Миннуллина)
	До 01.09.2017

	2
	Общественное обсуждение проекта программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
	ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Л.М.Миннуллина)
	До 01.10.2017

	3
	Принятие программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 
	ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Л.М.Миннуллина)
	До 15.10.2017

	РАЗДЕЛ II. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (далее - КСОДД)

	I.
	Подготовка исходной документации для КСОДД
	
	

	1
	Документы территориального планирования, документация по планировке территории муниципального образования 
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»

(И.Г.Рогулина)
	До 01.06.2018

	2
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (или проект программы)
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» (И.Г.Рогулина)
	До 01.06.2018

	3
	Общие сведения о территории муниципального образования:

1) размер территории, функциональное зонирование;

2) транспортная значимость территории, ее связанность с прилегающими территориями;

3) основные топографические данные;

4) климатические условия 
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» (И.Г.Рогулина)
	До 01.06.2018

	4
	Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений:

1) планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки документации по организации дорожного движения (до 2033 года);

2) плотность сети дорог;

3) наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» (И.Г.Рогулина)
	До 01.06.2018

	5
	Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» (И.Г.Рогулина);

МКУ «Управление капитального строительства» (И.В.Палагнюк);

МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 01.06.2018

	6
	Документы стратегического планирования муниципального образования
	Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города (О.В.Ломаева)
	До 01.06.2018

	7
	Численность населения с динамикой за 2015-2017 годы
	Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города (О.В.Ломаева)
	До 01.06.2018

	8
	Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений:

1) общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием

2) технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения);

3) расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов;

4) сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, электрокабели водопровод, канализация, электрокабели, теплопроводы)
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 01.06.2018

	9
	Характеристика транспортной инфраструктуры:

характеристика муниципального образования (территории) как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории)
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» (И.Г.Рогулина)
	До 01.06.2018

	10
	Характеристика транспортной инфраструктуры:

общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте
	Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству (В.Ю.Плаксин)
	До 01.06.2018

	11
	Организация дорожного движения:

1) размещение и наименование технических средств организации дорожного движения (далее - ОДД) (дорожные знаки и разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности);

2) схемы ОДД на основных транспортных узлах (эскизы), на которых указываются: основные габаритные размеры узла; дислокация всех используемых технических средств ОДД; 

3) пофазные схемы движения (при наличии светофорного регулирования); 

4) интенсивность движения транспортных средств и пешеходов (с указанием даты замеров)
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 01.06.2018

	12
	Характеристика транспортной инфраструктуры:

численность парка автомобилей, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы)
	Отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» (Д.А.Шубин) (по согласованию)
	До 01.06.2018

	13
	Данные о дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) в динамике за период 2015-2017:
1) общее количество ДТП, погибших, раненых;

2) участки концентрации ДТП;

3) анализ причин и условий, способствующих ДТП;

4) распределение ДТП по видам;

5) распределение ДТП по времени свершения: по месяцам, часам суток;

6) распределение ДТП по местам свершения: на перекрестках, на перегонах
	Отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» (Д.А.Шубин) (Д.А.Шубин) (по согласованию)
	До 01.06.2018

	14
	Исходная документация для разработки проектов ОДД
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 01.06.2018

	II.
	Подготовка и осуществление закупки для обеспечения муниципальных нужд на разработку КСОДД
	
	

	15
	Внесение сведений в план закупок, план-график размещения закупок товаров (работ, услуг)
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 21.05.2018

	16
	Подготовка технического задания для муниципальной закупки, включая проведение обследования:  

интенсивности дорожного движения, 
уровня загрузки дорог движением, 
скорости сообщения, 

доли транзитного движения, 

расположения, назначения и емкости и парковок
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий);

ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» (И.Г.Рогулина);

Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству (В.Ю.Плаксин)
	До 01.06.2018

	17
	Осуществление муниципальной закупки
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 10.06.2018

	18
	Заключение муниципального контракта
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 01.07.2018

	19
	Приемка выполненных работ
	МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю.Барбицкий)
	До 30.10.2018

	III.
	Подготовка и принятие проекта постановления об утверждении КСОДД
	
	

	20
	Разработка проекта постановления Администрации города об утверждении КСОДД


	Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству (В.Ю.Плаксин)
	01.10.2018 -25.10.2018

	21
	Согласование проекта и принятие постановления Администрации города об утверждении КСОДД 
	Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству (В.Ю.Плаксин)
	26.10.2018 -31.10.2018


УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
от 18.05.2018  № 419

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») 

по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения»

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по разработке комплексной схемы организации дорожного движения
Гераскин Сергей Алексеевич
- первый заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы;

Барбицкий Яков Юрьевич
- директор МКУ «Управление городского хозяйства»;

Боровинских Сергей Владимирович
- начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию);

Ломаева Ольга Владимировна
- начальник отдела мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города Каменска-Уральского;

Палагнюк Иван Васильевич
- начальник МКУ «Управление капитального строительства»;

Плаксин Владимир Юрьевич 
- начальник отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству;

Рогулина Инна Геннадьевна
- председатель ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского».

�








