8

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.05.2018 № 442
Об итогах отопительного периода 2017-2018 годов  и подготовке  жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса муниципального образования город Каменск-Уральский к работе в осенне-зимний период  2018-2019 годов
Отопительный период 2017-2018 годов в муниципальном образовании город Каменск-Уральский проходил организованно, без аварий и длительных отключений в снабжении энергоресурсами.

Источники, обеспечивавшие энергоресурсами объекты жилищного фонда, социального и культурного назначения, работали в плановом режиме.

Аварийные запасы резервного топлива, материальных ресурсов и оборудования были созданы в необходимых количествах.

В соответствии Уставом муниципального образования город Каменск-Уральский, в целях организации стабильного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса муниципального образования город Каменск-Уральский к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., Администрация города Каменска-Уральского              
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций: филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ» Кожевникову В.А.,                      АО «Синарская ТЭЦ» Герасимову А.А.,  ФГУП «ПО «Октябрь» Смаге А.П.,                        ООО «Энергокомплекс» Филимонову А.А., ООО «Уральская энерготранспортная компания» Храмову С.А.: 
1) в соответствии с действующими нормативными документами, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229 и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, выполнить комплекс мероприятий  по подготовке источников теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду;

2) обеспечить исполнение представленных планов работ по подготовке источников тепловой энергии к работе в осенне-зимний период на 2018-2019гг.;
3) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» прохождение проверки готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с  оформлением актов и паспортов готовности;

4)  обеспечить в срок до 15 сентября 2018 года готовность теплоисточников к началу теплоснабжения потребителей.
2. Рекомендовать руководителю ООО «Уральская энерготранспортная компания» Храмову С.А.:
1) принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий, указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности;

2) обеспечить своевременную и полную готовность оборудования котельной, находящейся по адресу ул. Лермонтова, 40,  к отопительному периоду 2018-2019 гг.

3) ежемесячно с 01 июня по 15 октября 2018 года информировать Администрацию города об исполнении утвержденного плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг.

3.  Отраслевому органу администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству (Плаксин В.Ю.) 

1)  организовать мониторинг подготовки к отопительному периоду 2018-2019 года и своевременного выполнения теплоснабжающими и теплосетевой организациями, действующими на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденных  планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 года.

4. Рекомендовать теплосетевой организации ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»: 
1) в соответствии с действующими нормативными документами и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, выполнить комплекс мероприятий  по подготовке тепловых сетей и объектов теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному периоду;

2) обеспечить исполнение плана работ по подготовке тепловых сетей и объектов теплосетевого комплекса к работе в осенне-зимний период на 2018-2019гг. (приложение № 1);
3) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» прохождение проверки готовности тепловых сетей и объектов теплосетевого комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с  оформлением актов и паспортов готовности;

4)  обеспечить в срок до 15 сентября 2018 года готовность тепловых сетей к началу теплоснабжения потребителей.
5. Рекомендовать организациям – владельцам теплоисточников в срок до          1 сентября 2018 года обеспечить создание нормативных запасов резервного топлива, в т.ч. мазута: АО «Синарская ТЭЦ»  – 7,6 тыс. тн., ООО «Уральская энерготранспортная компания» – 80,0 тн., ФГУП «ПО «Октябрь» – 1,0 тыс. тн.; угля: филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ» – 73 тыс.тн.
6. Рекомендовать АО «Региональная сетевая компания» Каменск-Уральский РКЭС (Ершов А.Г.), АО «Водоканал КУ» (Глазунов С.К.):

1) обеспечить исполнение плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетического комплекса, объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период на 2018-2019 гг. (приложения № 2, 3 соответственно):
2) ежемесячно предоставлять в отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству отчет об исполнении указанного в постановлении плана мероприятий;
3) в целях предотвращения нарушений водо- и электроснабжения в предстоящем отопительном периоде, проанализировать все случаи отключения ресурсоснабжения в прошедшем отопительном периоде и принять необходимые меры, в том числе путем реализации мероприятий инвестиционных программ.
7. Рекомендовать ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (Виноградов Г.Н.)           АО «Водоканал КУ» (Глазунов С.К.), АО «Региональная сетевая компания» Каменск-Уральский РКЭС (Ершов А.Г.) в срок до 30 сентября 2018 года завершить работы по восстановлению благоустройства территорий, нарушенного при проведении земляных работ на эксплуатируемых коммунальных сетях. 
8. Главам территориальных органов Администрации города Каменска-Уральского «Администрация Синарского района» Ялунину А.В. и «Администрация Красногорского района» Башарину Д.В.:

1) до начала отопительного периода обеспечить постоянный контроль за выполнением планов-графиков производства мероприятий по подготовке  тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.;

2) совместно с МКУ «Управление городского хозяйства» (Барбицкий Я.Ю.) взять под личный контроль проведение работ по восстановлению  благоустройства территорий, нарушенного при производстве земляных работ во время проведения ремонтов инженерных сетей, в соответствии с согласованными графиками ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», АО «Водоканал КУ», АО «Региональная сетевая компания» Каменск-Уральский РКЭС.
9. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Миннуллина Л.М.), ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.):
1) обеспечить выполнение подведомственными учреждениями утвержденных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019гг. в срок до 1 сентября 2018 года;

2) обеспечить в порядке, установленном Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», прохождение проверки готовности подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с  оформлением актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2018 года;

3) принять меры по погашению подведомственными учреждениями задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 1 сентября 2018 года;

4) обеспечить готовность подведомственных объектов социального и культурно-бытового назначения к отопительному периоду 2018-2019 гг. в срок до 1 сентября 2018 года
Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения по Южному управленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области (Крахтова Н.И.) обеспечить исполнение мероприятий, указанных в настоящем пункте, в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский.
10. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, товариществам собственников жилья:
1) обеспечить выполнение представленных планов работ по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019гг. в срок до 1 сентября 2018 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», прохождение проверки готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с  оформлением актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2018 года;

3) принять меры по погашению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 1 сентября 2018 года;

4) до 15 сентября 2018 года завершить все запланированные работы по профилактическому и капитальному ремонту внутренних систем теплоснабжения многоквартирных домов, обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

11. Рекомендовать иным потребителям тепловой энергии, подключенным к тепловым сетям централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский:
1) обеспечить подготовку своих объектов согласно утвержденным мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2018-2019гг. в срок до          1 сентября 2018 года;
2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», прохождение проверки готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с  оформлением актов и паспортов готовности;

3) завершить до 15 сентября 2018 года работы по профилактическому ремонту строительной части зданий, систем  вентиляции, сетей газоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и другим видам работ, оказывающим влияние на работу в осенне-зимний период;
4) в срок до 15 сентября 2018 года обеспечить функционирование системы оперативного реагирования и ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях объектов путем:

- формирования собственных соответствующих подразделений или привлечения  специализированных организаций;

- создания необходимого запаса материально-технических ресурсов для ремонтов и ликвидации аварийных ситуаций (собственного, либо в привлеченной организации) и обеспечения его восполнения в течение отопительного периода; 
5) принять меры по погашению до 1 сентября 2018 года задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов;
12. Рекомендовать АО «Горвнешблагоустройство» (Шарапов Р.Н.) в срок до 1 октября 2018 года произвести подготовку специальных машин и механизмов к работе в зимних условиях и обеспечить заготовку необходимых материалов для борьбы с гололёдом.
13. Рекомендовать ОАО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (Виноградов Г.Н.),            АО «Водоканал КУ» (Глазунов С.К.), АО «Региональная сетевая компания» Каменск-Уральский РКЭС (Ершов А.Г.), филиалу «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ» (Кожевников В.А.), АО «Синарская ТЭЦ» (Герасимов А.А.),                  ФГУП «ПО «Октябрь» (Смага А.П.), ООО «Энергокомплекс» (Филимонов А.А.), ООО «Уральская энерготранспортная компания» (Храмов С.А.), организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, своевременно представлять в отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству информацию по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима), 2-ЖКХ и 3-ЖКХ, начиная с 1 июля 2018 года, и информацию о ходе подготовки к отопительному периоду. 

14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.
Глава города





          

                 А.В.Шмыков
Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Каменска-Уральского                      от  25.05.2018  №  442
ПЛАН 

мероприятий по подготовке тепловых сетей и объектов теплосетевого комплекса 
к работе в осенне-зимний  период 2018-2019гг. 
	МЕРОПРИЯТИЯ
	Объем работ

план 

	Модернизация участков трубопроводов тепловых сетей, м.п.
	10324 

	Текущий ремонт тепловых сетей , м.п.
	7000 

	Замена компенсаторов на тепловых сетях, шт.
	49

	Модернизация  узлов управления с заменой секционной запорной арматуры, шт. 

	34

	Ремонт тепловых пунктов (оборудование), шт.
	17

	Восстановление тепловой изоляции, тыс. руб.
	1000


Приложение № 2
к постановлению Администрации города Каменска-Уральского                      от  25.05.2018  №  442
ПЛАН

мероприятий по  подготовке 

объектов электроэнергетического комплекса 

к работе в осенне-зимний  период 2018-2019 гг. 
	МЕРОПРИЯТИЯ
	Объем работ

план 

	Текущий ремонт ВЛ, м
	3600

	Текущий ремонт КЛ, м
	300

	Текущий ремонт ТП, шт.
	73

	Итого по текущему ремонту, м/шт.
	3900/73

	Капитальный ремонт ВЛ, м
	10370

	Капитальный ремонт КЛ, м
	1266

	Капитальный ремонт ТП, , шт.
	53

	Итого по капитальному ремонту, м/шт.
	11636/53

	ИТОГО :
	15536/126


Приложение № 3 
к постановлению Администрации города Каменска-Уральского                      от  25.05.2018  №  442
План

мероприятий по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	

	
	Ремонт водопроводных сетей:
	

	1. 
	водоводы в городе
	181 м

	2. 
	уличная сеть
	1260 м

	3. 
	внутриквартальная сеть
	1530 м

	4. 
	вводы в дома
	320 м

	5. 
	Замена задвижек
	130 шт.

	6. 
	Замена пожарных гидрантов 
	60 шт.

	7. 
	Замена водоразборных колонок 
	20 шт.

	8. 
	Ремонт водопроводных колодцев
	50 шт. 

	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	

	
	Ремонт трубопроводов:
	

	9. 
	коллекторы
	95 м

	10. 
	уличные и внутриквартальные сети
	100 м

	11. 
	ремонт колодцев
	150 шт. 











