Приложение 7

Характеристика

приоритетных стратегических проектов развития

муниципального образования город Каменск-Уральский

1. Проект «Ремонт моста через реку Исеть»

Цель: приведение сооружение в нормативное состояние.

Задачи: улучшение технических характеристик.

Сроки: 2018г.

Мероприятия: ремонт действующего моста через реку Исеть.

Показатели: продление срока службы сооружения, обеспечение безопасности движения.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  | 2018 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 53,9 | 53,9 |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | 53,9 | 53,9 |

2. Проект «Строительство моста через реку Исеть 
в створе ул.Каменская – ул.Овсянникова и ул.Коммолодежи – ул.К.Маркса 
с транспортно-пешеходными подходами»

Цель: развитие транспортной сети, способствующей повышению мобильности, связности, доступности, создание предпосылок для дальнейшего развития территории города.

Задачи: введение в эксплуатацию нового объекта транспортной инфраструктуры.

Сроки: 2022-2025гг.

Мероприятия: строительство моста через реку Исеть в створе ул.Каменская – Овсянникова и ул.Коммолодежи – К.Маркса с транспортно-пешеходными подходами.

Показатели:

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города;

- создание благоприятных условий развития жилищного строительства в жилом районе «Южный».

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 2 374,2* | 350,0 | 674,2 | 675,0 | 675,0 |
|  | федеральный бюджет | 961,5 | - | 320,5 | 320,5 | 320,5 |
|  | областной бюджет | 1 311,5 | 350,0 | 320,5 | 320,5 | 320,5 |
|  | местный бюджет | 101,2 | - | 33,2 | 34,0 | 34,0 |

* Стоимость проекта прошедшего государственную экспертизу в ценах 4 квартала 2013г. с учетом стоимости выкупа земельных участков 350,0 млн.руб.

3. Проект «Строительство школы на 1 275 мест 
в микрорайоне I жилого района «Южный»

Цель: повышение доступности качественного образования, его безопасности и комфортности.

Задачи: ликвидация дефицита мест в общеобразовательных организациях, обеспечение односменного режима обучения.

Сроки: 2017 – 2019гг.

Мероприятия: строительство школы на 1 275 мест в мкр. I жилого района «Южный».

Показатели:

- ликвидирован дефицит мест в общеобразовательных учреждениях города;

- обеспечены условия для предоставления 1 275 детям доступного, качественного образования в современных, безопасных и комфортных условиях;

- снижена нагрузка на школы № 25, 34, 40.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Всего: | 898,3 | 7,9 | 222,2 | 668,2 |
|  | областной бюджет | 536,9 | - | 111,1 | 425,8 |
|  | местный бюджет | 361,4 | 7,9 | 111,1 | 242,4 |
| 2 | Разработка ПСД, в т.ч.: | 6,3 | 6,3 | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6,3 | 6,3 | - | - |
| 3 | Проведение СМР, в т.ч.: | 892,0 | 1,6 | 222,2 | 668,2 |
|  | областной бюджет | 536,9 | - | 111,1 | 425,8 |
|  | местный бюджет | 355,1 | 1,6 | 111,1 | 242,4 |

4. Проект «Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище»

Цель: обеспечение надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения города Каменска-Уральского.

Задачи: строительство и ввод в эксплуатацию нового объекта водоснабжения.

Сроки: 2018-2023гг.

Мероприятия: строительство второй нитки Нижне-Сысертского водовода.

Показатели: строительство 54 км водовода.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Всего (областной бюджет) | 5 110,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 560,0 |
| 2 | Разработка ПСД | 21,0 | 14,1 | 6,9 | - | - | - | - |
| 3 | СМР | 5 089,0 | - | 220,0 | 230,0 | 250,0 | 2194,5 | 2 194,5 |

5. Проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Цель: обеспечение благоустроенным жильем жителей города.

Задачи: сокращение аварийного жилищного фонда.

Сроки: 2018 – 2021гг.

Мероприятия: ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Показатели: количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в связи с отселением граждан из аварийных жилых домов всего за период – 60; количество изъятых жилых помещений у собственников с выплатой выкупной цены – 108.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 147,6 | не определены объемы финансирования |  |  |
|  | областной бюджет | 60,3 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 87,3 |  |  |  |

6. Проект «Благоустройство общественных и дворовых территорий»

(в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2022 годы»)

Цель: формирование комфортной и современной городской среды, улучшение эстетического облика города.

Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Сроки: 2018-2022гг.

Мероприятия: комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий.

Показатели: ежегодное благоустройство не менее 2 дворовых территорий, не менее 1 общественной территории.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 107,1 | не определены объемы финансирования |  |  |  |
|  | областной бюджет | 93,8 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2,9 |  |  |  |  |

7. Проект «Ремонт существующих автомобильных дорог
 общего пользования»

Цель: приведение автомобильных дорог к нормативному состоянию.

Задачи: снижение аварийности и травмоопасности из-за дорожных условий, обеспечение безопасности дорожного движения.

Сроки: 2018-2030гг.

Мероприятия: ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования, перечень дорог определяется ежегодно с учетом мнения населения.

Показатели: не менее 100 тыс. кв.м. в год

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ... | 2030 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 2 635,2 | 235,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ... | 200,0 |
|  | областной бюджет | 2 500,0 | 220,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | ... | 190,0 |
|  | местный бюджет | 135,2 | 15,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ... | 10,0 |

8. Проект «Реконструкция западного корпуса краеведческого музея»

Цель: реконструкция аварийного здания, его модернизация, увеличение экспозиционных площадей и площадей хранения экспонатов.

Задачи: создание привлекательности учреждения и комфортных условий для посетителей, формирование положительного туристического имиджа города как части Уральского региона.

Сроки: 2019 – 2020гг.

Мероприятия: реконструкция западного корпуса краеведческого музея.

Показатели:

- увеличение на 10% количества посетителей Краеведческого музея;

- увеличение площади учреждения для создания новых экспозиций (в том числе виртуальных) и обеспечения оптимального хранения фондов.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 64,672 | 45,270 | 19,402 |
|  | областной бюджет | 51,738 | 36,216 | 15,522 |
|  | местный бюджет | 12,934 | 9,054 | 3,880 |

9. Проект «Реконструкция лыжно-лодочной базы «Металлист»

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи: повышение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки: 2019 – 2021гг.

Мероприятия: реконструкция лыжно-лодочной базы «Металлист».

Показатели: увеличение пропускной способности объекта на 25 – 30% до 160 чел./час.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 250,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | местный бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

10. Проект «Строительство здания театра драмы»

Цель: развитие театрального искусства, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве.

Задачи: создание комфортной среды для посетителей, организация театральных форумов и фестивалей с приглашением российских и зарубежных театральных коллективов, повышение статуса города.

Сроки: 2025 – 2028гг.

Мероприятия: строительство здания театра драмы.

Показатели: увеличение числа посетителей театра драмы с 36,5 тыс.чел. в 2017 году до 44,2 тыс.чел. в 2030 году.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Всего, в т.ч.: (ориентировочно в ценах 2025-2028гг.) | 2 184,603 | 361,006 | 923,293 | 900,304 | 286,527 |
|  | федеральный бюджет | 1 092,302 | 180,503 | 461,647 | 450,152 | 143,263 |
|  | областной бюджет | 873,841 | 144,402 | 369,317 | 360,122 | 114,610 |
|  | местный бюджет | 218,460 | 36,101 | 92,329 | 90,030 | 28,654 |

11. Проект «Строительство центра водных видов спорта с аквапарком 
в жилом районе «Южный»

Цель: создание условий для развития водных видов спорта и активного семейного отдыха.

Задачи: формирование потребности у населения к ведению здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов.

Сроки: 2025-2026гг.

Мероприятия: строительство центра водных видов спорта с аквапарком в жилом районе «Южный».

Показатели: увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом на 2%.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | Всего, в т.ч. | 700,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | внебюджетные средства | 700,0 | 350,0 | 350,0 |

12. Проект «Строительство молодежного 
информационно-культурного центра в жилом районе «Южный»

Цель: продвижение современных, близких молодежи форм и методов оперативного получения информации, создание пространства библиотеки как места проведения интеллектуального досуга молодежи.

Задачи:

- развитие специализированного библиотечного обслуживания молодежи;

- создание пространства для позитивной самореализации молодежи (в образовательной, творческой, общественной и других сферах – дискуссионные площадки, творческие студии и школы, клубы, мастер-классы, тренинги);

- создание места для организации интеллектуального досуга молодежи (чтение книг, работа с электронными ресурсами, прослушивание аудиокниг, просмотр видеоматериалов, подготовка к занятиям и т.д.).

Сроки: 2020-2022гг.

Мероприятия: строительство молодежного информационно-культурного центра

Показатели:

- увеличение количества подростков и молодежи, занятых организованными формами досуга на 5%;

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся читателями библиотек, на 5%.

Финансовый план реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 111,0 | 4,5 | 90,0 | 16,5 |
|  | областной бюджет | 22,2 | 0,9 | 18,0 | 3,3 |
|  | местный бюджет | 88,8 | 3,6 | 72,0 | 13,2 |