СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.02.2019  №  88

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и

дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, своевременного, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году, в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 21.11.2018 № 708-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2019 году» и Уставом муниципального образования город Каменск-Уральский, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Городской противопаводковой комиссии (прилагается).

2. Утвердить Перечень мероприятий по предупреждению и безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в весенне-летний период 2019 года (прилагается).

3. Городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (С.А. Гераскин) в срок до 20 марта 2019 года провести расширенное заседание по вопросу подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» (Л.Н. Матвеенко):

1) определить меры по оперативным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и дождевых паводков 2019 года;

2) обеспечить оперативное информирование населения муниципального образования город Каменск-Уральский через средства массовой информации о развитии весеннего половодья и дождевых паводков и об опасности передвижения по льду рек;

3) обеспечить координацию работ объектовых противопаводковых комиссий;

4) с 01 апреля 2019 года организовать взаимодействие с ответственным за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по шестому паводкоопасному направлению  на территории Свердловской области (С.М. Грибанов).

5. Рекомендовать акционерному обществу «Водоканал Каменск-Уральский» (С.К. Глазунов) до 01 апреля 2019 года обеспечить наличие не менее месячного запаса реагентов для очистки и обеззараживания питьевой воды.

6. Рекомендовать владельцам гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский:

1) включить в состав объектовых комиссий по проверке гидротехнических сооружений представителей Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому Федеральному округу в городе Каменске-Уральском и Каменском районе, муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», МО МВД России «Каменск-Уральский»;

2) до 01 апреля 2019 года организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов;

3) до 01 апреля 2019 года представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» приказы о создании объектовых противопаводковых комиссий, планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений;

4) до 01 сентября 2019 года организовать послепаводковое обследование гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов, копии актов представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского».

7. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (А.Н. Кивелев) по оперативному распоряжению председателя Городской противопаводковой комиссии организовать патрулирование в зонах подтоплений вдоль рек Исеть и Каменка в границах муниципального образования.

8. Рекомендовать Межрайонному центру технической эксплуатации телекоммуникаций города Каменск-Уральского Екатеринбургского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (С.М. Чудновский) и закрытому акционерному обществу «Радиотелефон» (А.И. Серебров) обеспечить бесперебойную телефонную связь на весь паводкоопасный период 2019 года.

9. Городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (С.А. Гераскин) в срок до 30 июня 2019 года провести расширенное заседание по вопросу подведения итогов выполненных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2019 году и подготовке к весеннему половодью 2020 года.

10. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных пунктом 2 настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

Глава города                                                                                                   А.В. Шмыков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 07.02.2019 г№ 88

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году»

СОСТАВ

Городской противопаводковой комиссии

| Гераскин Сергей Алексеевич |  | - первый заместитель главы Администрации города, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Плаксин Владимир Юрьевич |  | - начальник отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии; |
| Матвеенко Леонид Николаевич |  | - начальник муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», заместитель председателя комиссии; |
| Валиахметов Рудек Алексич |  | - главный специалист муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Барбицкий Яков Юрьевич |  | - директор муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства»; |
| Башарин Дмитрий Вячеславович |  | - глава Администрации Красногорского района; |
| Богданов Сергей Константинович Глазунов Сергей Константинович Давыдов Иван Николаевич |  | - главный инженер ТЭЦ Дирекции по обеспечению производства «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию); - генеральный директор АО «Водоканал КУ» (по согласованию); - врид. начальника ФГКУ «63 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (по согласованию); |
| Кивелев Александр Николаевич Рогулина Инна Геннадьевна Серебров Александр Иванович |  | - начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию); - председатель ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»; - генеральный директор закрытого акционерного общества «Радиотелефон» (по согласованию); |
| Фефилов Сергей Анатольевич |  | - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию); |
| Чудновский Сергей Михайлович |  | - директор Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Каменск-Уральского Екатеринбургского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); |
| Ялунин Алексей Владимирович |  | - глава Администрации Синарского района. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Каменска-Уральского от  07.02.2019г.                 №  88   «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образовании город Каменск-Уральский в весенне-летний период 2019 года

| № п.п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Издание приказов по обеспечению устойчивой работы ГТС в период весеннего половодья и дождевых паводков с указанием мероприятий и ответственных исполнителей. | Владельцы ГТС (по согласованию) | до 15.02.2019 г. |
| 2 | Разработка мероприятий и принятие конкретных мер по предотвращению загрязнения водоемов, недопущению сбросов нефтепродуктов, кислот, остатков строительных материалов и т.п. в водные источники в период паводка. | Организации всех форм собственности (по согласованию) | до 15.02.2019 г. |
| 3 | Обеспечение страховой защиты инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску на паводкоопасной территории. | Владельцы ГТС, УО, ТСЖ (по согласованию), МКУ «УГХ» | до 01.03.2019 г. |
| 4 | Обеспечение создания запаса необходимых строительных материалов, техники в целях принятия оперативных мер по ликвидации возможных аварийных ситуаций в период весеннего половодья и дождевых паводков. | Владельцы ГТС (по согласованию) | до 15.03.2019 г. |
| 5 | Выполнение работ по освобождению от льда водосбросов плотин и мостовых опор. | АО «Водоканал КУ», ТЭЦ ДОП «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию) | до 01.04.2019 г. |
| 6 | Осуществление постоянного контроля за техническим состоянием ГТС. | Владельцы ГТС (по согласованию) | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 7 | Осуществление постоянного мониторинга уровня воды в водохранилищах, принятие мер по своевременному увеличению или уменьшению сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища, не допускать переполнения водохранилищ выше нормативных отметок подпорного уровня. | АО «Водоканал КУ», ТЭЦ ДОП «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию) | с 01.04.2019 г. по 01.07.2019 г. |
| 8 | Проверка наличия спасательных средств, их технического состояния и принятие мер по их доукомплектованию. | ГКУ «Каменск-Уральский ПСО» (по согласованию) | до 20.03.2019 г. |
| 9 | Проведение санитарной очистки на подтопляемой территории. | АО «Водоканал КУ», ТЭЦ ДОП «РУСАЛ Каменск-Уральский», АО «ГВБ» (по согласованию), МКУ «УГХ» | до 01.04.2019 г. |
| 10 | Обеспечение в соответствии с графиком вывоза снега с городской и подведомственной предприятиям территории. | АО «ГВБ», организации всех форм собственности (по согласованию) МКУ «УГХ» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 11 | Выполнение работ по очистке дорожных, уличных кюветов и канав от мусора, льда, прочистке труб ливневых канализаций и ливнеприёмных решеток, водостоков и водоспусков талых вод. | УО, ТСЖ, АО «ГВБ» (по согласованию), МКУ «УГХ» | до 01.04.2019 г. |
| 12 | Организация на ГТС круглосуточного дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад. | Владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2019 г. до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности |
| 13 | Обеспечение сбора информации о состоянии рек Исеть и Каменка. | ЕДДС МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 14 | Обеспечение взаимодействия с областной противопаводковой комиссией. | МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 15 | Организация мониторинга выполнения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования город Каменск-Уральский. | МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 16 | Проведение герметизации оголовков скважин, очистки от мусора, ремонта ограждения территорий зон санитарной охраны питьевых водоисточников, резервуаров, насосных станций. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию) | до 20.03.2019 г. |
| 17 | Доведение до собственников ГТС уровней предпаводковой сработки водохранилищ. | МКУ «УГОЧС» | до 25.03.2019 г. |
| 18 | Обеспечение лабораторного контроля над качеством подаваемой населению воды, создание необходимого запаса реагентов, ремонт и благоустройство водозаборных колонок. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию) | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 19 | Уточнение списков телефонов объектовых противопаводковых комиссий, аварийных и дежурных служб и ответственного за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков 6-го паводкоопасного направления . | ЕДДС МКУ «УГОЧС» | до 15.03.2019 г. |
| 20 | Оборудование запрещающими (предупреждающими) знаками и аншлагами мест выхода на лед. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2019 г. |
| 21 | Разработка и распространение среди жителей подтопляемых районов (домов), памяток с алгоритмом их действий при угрозе (возникновении) подтопления и с указанием телефонов дежурно-диспетчерских и спасательных служб. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2019 г. |
| 22 | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2019 г. |
| 23 | Направление в Уральское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Министерство природных ресурсов Свердловской области актов предпаводкового обследования ГТС с заключениями объектовых противопаводковых комиссий. | МКУ «УГОЧС» | до 10.04.2019 г. |
| 24 | Направление в Министерство природных ресурсов Свердловской области информации об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2019 г. |
| 25 | Направление в Министерство общественной безопасности Свердловской области данных об объемах финансовых средств, израсходованных на противопаводковые мероприятия и ущербу, нанесенному весенним половодьем и дождевыми паводками в 2019 году. | МКУ «УГОЧС» | до 31.07.2019 г. |
| 26 | Уточнение списков жителей, проживающих в зонах возможных подтоплений во время паводка, на случай экстренной эвакуации. Определение мест временного размещения эвакуируемого населения и мероприятий по его первоочередному жизнеобеспечению. | Главы Красногорского и Синарского районов, МКУ «УГОЧС» | до 15.03.2019 г. |
| 27 | Ежесуточное направление в адрес ответственного за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков 6-го паводкоопасного направления донесения по формам, согласно приложениям № 2, 3 к распоряжению Правительства Свердловской области от 21.11.2018 года № 708-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году» и информации о наполнении водохранилищ. | ЕДДС МКУ «УГОЧС» | с 01.04.2019 г. до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности |
| 28 | Направление в Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Министерство природных ресурсов Свердловской области актов послепаводкового обследования ГТС с заключениями объектовых противопаводковых комиссий. | МКУ «УГОЧС» | до 10.09.2019 г. |
| 29 | Осуществление мониторинга паводковой обстановки, взаимодействия по своевременному сбору и обмену информацией между едиными дежурно-диспетчерскими службами и ответственным за координацию мероприятий по 6-му паводкоопасному направлению, собственниками, эксплуатирующими ГТС, предприятиями. | ЕДДС МКУ «УГОЧС» | постоянно |
| 30 | Контроль за недопущением строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах возможного затопления (подтопления), отраженных в документах территориального планирования муниципального образования. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» | постоянно |
| 31 | Организация взаимодействия с собственниками ГТС и организациями, эксплуатирующими ГТС, администрациями населенных пунктов Катайского и Далматовского районов Курганской области, расположенными ниже по течению при увеличении или уменьшении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины, применяя в практической работе схемы взаимодействия. | МКУ «УГОЧС», собственники ГТС (по согласованию) | с 01.04.2019 г. по 01.07.2019 г. |

Список применяемых сокращений:

- ГТС – гидротехнические сооружения;

- МКУ «УГОЧС» - муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского»;

- ЕДДС МКУ «УГОЧС» - Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Каменск-Уральский;

- МКУ «УГХ» - муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства»;

- АО «ГВБ» - АО «Горвнешблагоустройство»;

6. УО – управляющие организации,  управляющие многоквартирными жилыми домами;

7. ТСЖ – товарищества собственников жилья;

8. ТЭЦ ДОП «РУСАЛ Каменск-Уральский»- Теплоэлектроцентраль дирекция обеспечения производства филиала АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»

9. ГУ МЧС России по СО - Главное управление МЧС России по Свердловской области.

10. ГКУ «Каменск-Уральский ПСО» - государственное казенное учреждение служба спасения Свердловской  области «Каменск-Уральский поисково-спасательный отряд»