СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.03.2019  № 249

О внесении изменений впостановление Администрации города Каменска-Уральского от 24.05.2017 № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 - 2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31октября 2017года№805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной  городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Каменска-Уральского от 24.05.2017 № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 - 2022 годы»(в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017№ 544, от 01.08.2017 № 659, от 15.08.2017 № 704, от 29.09.2017 № 855, от 18.01.2018 № 19, от 30.03.2018 № 235, от 30.07.2018 № 664, от 17.12.2018 № 1090) изменения, заменив внаименовании и в пункте 1 постановления слова «2017-2022 годы»словами «2017-2024 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации города Каменска-Уральского от24.05.2017 № 424 (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017 № 544, от 01.08.2017 № 659, от 15.08.2017 № 704, от 29.09.2017 № 855, от 18.01.2018 № 19, от 30.03.2018 № 235, от 30.07.2018 № 664, от 17.12.2018 № 1090, далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1)заменить в наименовании и по всему тексту Муниципальной программы слова «2017-2022 годы» словами «2017-2024 годы»;

2) строки «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы»Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Объем средств: Всего: 399 018,9 тыс. руб.; 2017 год– 21 828,4 тыс. руб.; 2018 год – 108 253,2 тыс. руб.; 2019 год – 170 591,9 тыс. руб.; 2020 год – 90 248,1тыс. руб.; 2021 год – 8 097,3 тыс. руб. Из них: - объем субсидирования из областного бюджета: 2017 год – 10 448,8 тыс. руб.; 2018 год – 94 201,7тыс. руб.; 2019 год – 149 302,0 тыс. руб.; - средства местного бюджета: 2017 год – 10 614,8 тыс. руб.; 2018 год – 11 153,6тыс. руб.; 2019 год – 17 748,6 тыс. руб.; 2020 год – 90 248,1тыс. руб.; 2021 год – 8 097,3 тыс. руб. - средства собственников многоквартирных домов, участвующих в благоустройстве дворовой территории: 2017 год – 764,8тыс. руб.; 2018 год – 2 897,9 тыс. руб.; 2019 год – 3 541,3 тыс. руб. На 2020-2024 годы объем средств на конкретные дворовые и общественные территории будет уточнен после поступления заявок и определения объемов и стоимости работ. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | -создание благоприятной среды обитания; -обеспечение условий для отдыха и спорта; -повышение комфортности проживания населения; -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; - благоустройство 12 общественных территорий; - благоустройство 71дворовойтерритории. |

3) абзац пятый Раздела 1 «Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Численность населения –169,1 тысяч человек.»;

4) всорок восьмом абзацераздела 1 «Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский» Муниципальной программы исключить слова «в 2018 году»;

5) Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский»Муниципальной программы дополнить абзацами следующего содержания:

«При непредоставлении субсидий на текущий год из областного бюджета местному бюджету муниципального образования город Каменск-Уральский на поддержку Муниципальной программы по конкретным объектам благоустройства, допускается перенос мероприятий по благоустройству на следующий год или увеличение доли финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета, средств собственниковпомещений многоквартирных домов.

Дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, исключаются из Муниципальной программы в случае  расположения территории вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Каменск-Уральский при условии одобрения решения обисключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  от 19.05.2017 № 274-УГ (далее – Межведомственная комиссия).

Дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в соответствии с Муниципальной программой, могут быть исключены из Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы. При этом исключение дворовой территории из Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройствуврамках реализации Муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения  Межведомственной комиссией.»;

### 6) раздел 4 «Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования» Муниципальной программы дополнить абзацем пятым следующего содержания:

### «Уровень долевого финансирования проектов по благоустройству из местного бюджета устанавливается в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, установленным Правительством Свердловской области.»;

### 7) Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

### 8) Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

### 9) Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

### 10)Приложение № 8 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

### 11) абзац второй подраздела 2.1Приложения № 9 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«При выполнении минимального и дополнительного перечня работ поблагоустройству дворовой территории муниципального образования город Каменск-Уральский заинтересованные лица вправе обеспечить финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на основании локального сметного расчета.»;

### 12) подраздел 2.2 Приложения № 9 к Муниципальной программе дополнить абзацем следующего содержания:

«- привлечение добровольцев (волонтеров), студенческих движений к участию в реализации мероприятий Муниципальнойпрограммы.».

### 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В. Орлова.

Глава города									      А.В. Шмыков

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Каменска-Уральского

от 29.03.2019 № 249

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измер. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | ед. | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 85 | 86 | 86,6 | 87,3 | 88 | 88,7 | 89 | 89,8 |
| 3 | Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | ед. | 1 | 3* | 4** | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 0,52 | 33,3 | 50,5 | 50,5 | 66,6 | 80,3 | 90,0 | 100,0 |
| 5 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | не более 5 | не менее 5 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 6 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | кол-во суббот-ников | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Примечание:

* Осуществление 1 этапа благоустройства Сквера по улице Тимирязева

** Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства Сквера по улице Тимирязева (2 и 3 этапов), благоустройства Городского парка (1 этап) и благоустройства парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный.

*** Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства Городского парка (2 этап) комплексного благоустройства территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана         (1 этап), комплексного благоустройства общественной территории прилегающей к ДК «Современник» (1 этап), комплексного благоустройстваул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный, комплексного благоустройства общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (1 этап).

Приложение № 2

к постановлениюАдминистрации

города Каменска-Уральского

от 29.03.2019 № 249

Приложение № 2 к Муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткоеописание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство общественной территории: Сквер по ул.Тимирязева (1 этап) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории 3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 общественной территории |
| 2.Благоустройство общественной территории: Сквер по ул.Тимирязева (2 этап) | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство 3 общественных территорий (с завершением этапов благоустройства одного объекта с предыдущего года) |
| 3.Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Тимирязева» (3 этап) |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 5.Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д.97, поселок Силикатный |  | 2018 | 2020 |  |  |  |
| 6. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) | -«- | 2019 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектовс предыдущего года) |
| 7. Комплексное благоустройство территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап) |  | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 8. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (1 этап), расположенной между бул. Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя |  | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 9. Комплексное благоустройство общественной территории прилегающей к ДК «Современник» (1 этап) | -«- | 2020 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 2 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства пяти объектов с предыдущего периода) |
| 10. Комплексное благоустройство бул. Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) (1 этап) |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 11.Комплексное благоустройство общественной территории сквера «Молодежный» | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство 2 общественных территорий |
| 12. Комплексное благоустройство территории прилегающей к ДК «Металлург» |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 13.Благоустройство территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство 3 общественных территорий |
| 14. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 15. Благоустройство парка в поселке «Северный» |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова | Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории 3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: 1) № 11,17,19,21а по ул. Кирова; 2) № 17,21,27 по ул. Челябинская; 3) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской; 4) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки; 5) № 78б по пр. Победы; 6) № 53 по ул. Каменская; 7) № 20 по ул. Каменская; 8) № 43 по ул. Алюминиевая; 9) № 21 по ул.Кирова; 10) № 6 по ул.4-й Пятилетки. | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий |
| 3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: 1) № 45 по ул.Алюминиевая; 2) № 4,4А по ул. Железнодорожная; 3) № 16, 18 по ул.Каменская; 4) № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул.Суворова; 5) № 38 по ул. 4-й Пятилетки; 6) № 19 по ул. Шестакова; 7) № 10,12 по ул. Кунавина; 8) № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки; 9) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова; 10) № 26 по ул. Зои Космодемьянской. | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий |
| 5.Благоустройство дворовой территории** | -«- | 2020 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий* |
| 6.Благоустройство дворовой территории** | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий* |
| 7.Благоустройство дворовой территории** | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий* |
| 8.Благоустройство дворовой территории** | -«- | 2023 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий* |
| 9.Благоустройство дворовой территории** | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий* |
| Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия, а также объема трудового участия |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий. 2. Принятие мер, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |  |  | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.) 2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий (информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.) | Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |

Примечание:

*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, может быть скорректирован  после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Каменска-Уральского.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Каменска-Уральского.

Приложение № 3

к постановлениюАдминистрации

города Каменска-Уральского

от 29.03.2019 № 249

Приложение № 3 к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Раздел, подраз-дел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы», всего, в том числе по мероприятиям: |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | 21 828,4 | 108 253,2 | 170 591,9 | 90248,1 | 8 097,3 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 10 448,8 | 94 201,7 | 149 302,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 10 614,8 | 11 153,6 | 17 748,6 | 82 463,0 | 8 097,3 | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 764,8 | 2 897,9 | 3 541,3 | - | - | - | - | - |
| 1. Благоустройство общественных территорий | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего: в том числе | 905 | 503 | 090F255552 | 244 | 6 532,4 | 50 295,7 | 110 202,8 | 82 463,0 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3 249,5 | 44 648,0 | 99 182,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3 282,9 | 5 647,6 | 11 020,3 | 82 463,0 | - | - | - | - |
| 1.1. Благоустройство общественной территории: Сквер по улице Тимирязева (1 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | 6 532,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3 249,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3 282,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Благоустройство общественной территории: Сквер по улице Тимирязева (2 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 7 499,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 6 749,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 749,9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Тимирязева» (3 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 2 242,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 1 898,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 344,6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 40 000,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 36 000,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 54 555,6 | 21 444,0 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 49 100,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 5 455,6 | 21 444,0 | - | - | - | - |
| 1.6. Комплексное благоустройство площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 36 666,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 33 000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 3 666,7 | - | - | - | - | - |
| 1.7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (1 этап), расположенной между бул. Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя (1 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 18 980,6 | 51 019,0 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 17 082,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 1 898,1 | 51 019,0 | - | - | - | - |
| 1.8. Комплексное благоустройство общественной территории прилегающей к ДК «Современник» (1 этап) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.9. Комплексное благоустройство бул. Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный» |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д.97, поселок Силикатный |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Благоустройство территории прилегающей к ДК «Металлург» |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. Благоустройство территория берега р. Исеть вдоль ул. Набережная |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. Благоустройство парка в поселке «Северный» |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. Проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции объектов благоустройства |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 553,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 553,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Благоустройство дворовых территорий | Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству | Всего: в том числе | 904 | 503 | 090F255553 | 811 | 15 295,9 | 57 957,5 | 60 389,1 | 7 785,1 | 8 097,3 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 7 199,2 | 49 553,7 | 50 119,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7 331,9 | 5 505,9 | 6 728,3 | 7 785,1 | 8 097,3 | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 764,7 | 2 897,8 | 3 541,3 | - | - | - | - | - |
| 2.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | 15 295,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 7 199,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7 331,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 764,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11,17,19,21А по ул.Кирова |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 20 492,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 17 520,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 1 946,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 1 024,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 17,21,27 по ул. Челябинская |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 8 757,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 7487,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 831,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 437,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19,21,23 по ул. Зои Космодемьянской |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 4 085,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 3 492,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 388,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 204,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 8,10 по ул.4-й Пятилетки |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 4 563,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 3 902,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 433,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 228,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 78Б по пр. Победы |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 4219,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 3 607,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 400,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 210,9 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Каменская |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 3122,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 2 669,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 296,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 156,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 20 по ул. Каменская |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 3 684,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 3 150,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 350,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 184,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 43 по ул. Алюминиевая |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 2 296,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 1 963,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 218,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 114,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому №21 по ул. Кирова |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 3227,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 2 759,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 306,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 161,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому № 6 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | 3 508,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | 2 999,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 333,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | 175,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 45 по ул. Алюминиевая |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 3 546,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 3 032,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 336,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 177,3 | - | - | - | - | - |
| 2.13. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4, 4А по ул. Железнодорожная |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 10 958,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 9 369,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 1 041,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 547,9 | - | - | - | - | - |
| 2.14. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 16,18 по ул. Каменская |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 8 675,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 7 417,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 824,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 433,8 | - | - | - | - | - |
| 2.15. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 9273,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 7928,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 881,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 463,7 | - | - | - | - | - |
| 2.16. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 5 737,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 4 905,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 545,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 286,9 | - | - | - | - | - |
| 2.17. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Шестакова |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 7 498,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 6 411,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 712,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 374,9 | - | - | - | - | - |
| 2.18. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 10,12 по ул. Кунавина |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 6 393,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 5 466,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 607,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 319,7 | - | - | - | - | - |
| 2.19. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 6 535,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 5 587,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 620,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 326,8 | - | - | - | - | - |
| 2.20. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул.Бажова |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 1 213,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 795,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 418,5 | - | - | - | - | - |
| 2.21. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Зои Космодемьянской |  | Всего: в том числе |  |  |  |  | - | - | 556,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 364,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | - | - | 191,8 | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 29.03.2019 № 249

Приложение № 8 к Муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы», а также адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц *

- Дворовые территориимногоквартирных домов:

1) № 1 и № 3 по ул. Добролюбова;

2) № 11, 17, 19, 21А по ул. Кирова;

3) № 17, 21, 27 по ул.Челябинская;

4) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской;

5) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки;

6) № 78Б по пр. Победы;

7) № 53 по ул. Каменская;

8) № 20 по ул. Каменская;

9) № 43 по ул. Алюминиевая;

10) № 21 по ул. Кирова;

11) № 6 по ул. 4-й Пятилетки;

12) № 45 по ул. Алюминиевая;

13) № 4,4А по ул. Железнодорожная;

14) № 16,18 по ул. Каменская;

15) № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова;

16) № 38 по ул. 4-й Пятилетки;

17) № 19 по ул. Шестакова;

18) № 10,12 по ул. Кунавина;

19) № 12 по ул. 4-й Пятилетки и № 3 по ул. Белинского;

20) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова;

21) № 26 по ул. Зои Космодемьянской.

- Общественные территории:

1) сквер по ул. Тимирязева, расположенный в жилом массиве, ограниченном ул. Кирова, Кунавина, Пушкина, пр. Победы;

2)  Городской парк в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова;

3) территория площади М. Горького;

4) парк за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, дом 97, поселок Силикатный;

5) территория, прилегающая к ДК «Современник»;

6) бул. Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей);

7) территория лыжно-лодочной базы «Металлист», расположенной между бул. Парижской Коммуны и ул. Калинина,  вдоль ул. Гоголя;

8) сквер между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская;

9) территория, прилегающая к ДК «Металлург»;

10) территория берега р. Исеть вдоль ул. Набережная;

11) территория парка в поселке «Северный»;

12) сквер «Молодежный».

3. Объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц:

1) ул. Репина, дом № 10 (МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного типа»);

2) пр. Победы, дом № 49 (МАУ  «Спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского»);

3) ул. Ленина, дом 5 (МАУ «Спортивный комплекс «Космос»);

4) пр. Победы, дом 2 (МБУК «Дворец культуры «Юность»);

5) ул. Челябинская, дом 19 (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов»);

6) ул. Алюминиевая, дом 43 (МАУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Каменска-Уральского»);

7) ул. Кирова, дом 13 (МБДОУ «Детский сад № 25 комбинированного вида»);

8) ул. 4-й Пятилетки, дом № 36 (МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида»);

9) ул.Шестакова, дом №  17 (МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида»);

10)  ул. Гоголя, дом № 44 (МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»)

Примечание:

*Адресный перечень дворовых и общественных территорий и объектов недвижимого имущества находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц может уточняться по мере поступления заявок на включение в Муниципальную программу.