СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2019 № 833

Об утверждении  муниципальной программы «Реализация мероприятий

в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 № 1666 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ  и комплексных муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский», постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 21.08.2019 № 686 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский, подлежащих реализации в период 2020-2026 годов», с целью осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В. Орлова.

Глава  города			         			                                   А.В. Шмыков

Утверждена

Постановлением Администрации

города Каменска-Уральского

от  10.10.2019   № 833

«Об утверждении  муниципальной

программы «Реализация мероприятий в

области градостроительной деятельности

на территории муниципального образования

город Каменск-Уральский

на 2020-2026   годы»

Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020-2026 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: 1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства. 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. 4. Развитие инженерной инфраструктуры для новых участков застройки. 5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке. 6. Развитие сети объектов физической культуры и спорта. 7. Развитие сети образовательных учреждений. 8. Развитие сети объектов культуры. Задачи: 1. Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский. 2. Обеспечение документацией по планировке территорий. 3. Формирование земельных участков под размещение объектов. 4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры. 5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство. 6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 7. Строительство объектов физической культуры и спорта. 8. Строительство объектов образовательных учреждений. 9. Строительство объектов культуры. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского». 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». 3. Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства». 4. Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры». 5. Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство». 6. Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры». 7. Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта». 8. Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений». 9. Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Основные целевые показатели: 1. Количество подготовленных проектов (документов). 2. Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий. 3. Площадь территорий, в отношении которых разработаны проекты планировки и межевания. 4. Количество сформированных земельных участков: -под жилищное строительство; -под размещение иных объектов капитального строительства. 5. Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков. 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов: -транспортной инфраструктуры; -инженерной инфраструктуры; -коммунальной инфраструктуры; -физической культуры и спорта; -дошкольных образовательных учреждений; -культуры. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства. |
| Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Всего - 8963032,15 в том числе: 2020 г. - 1231136,12 2021 г. - 596652,71 2022 г. - 692888,43 2023 г. - 1251242,26 2024 г. - 1457854,31 2025 г. - 1584515,41 2026 г. - 2148742,91 в том числе: федеральный бюджет - 747657,70 в том числе: 2020 г. - 167972,70 2021 г. - 88118,00 2022 г. - 180537,00 2023 г. - 150368,00 2024 г. - 160662,00 2025 г. - 0,00 2026 г. - 0,00 областной бюджет - 1588854,25 в том числе: 2020 г. - 255534,25 2021 г. - 3317,00 2022 г. - 6795,00 2023 г. - 355660,00 2024 г. - 326548,00 2025 г. - 320500,00 2026 г. - 320500,00 местный бюджет - 6626520,20 в том числе: 2020 г. - 807629,17 2021 г. - 505217,71 2022 г. - 505556,43 2023 г. - 745214,26 2024 г. - 970644,31 2025 г. - 1264015,41 2026 г. - 1828242,91 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://www.kamensk-uralskiy.ru https://architect.kamensk-uralskiy.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния

развития территорий муниципального образования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработаны и утверждены Генеральный план муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - Генеральный план) и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский, на их основе – проекты планировок и межевания территорий, но в связи с инвестиционными планами застройщиков они требуют корректуры.

Действующий Генеральный план утвержден на расчетный срок до 2025 года, поэтому в долгосрочном периоде необходимы анализ реализации Генерального плана, корректура и утверждение следующего Генерального плана на период до 2045 года.

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования город Каменск-Уральский характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищного строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - муниципальное образование, город).

Существующие проблемы транспортной инфраструктуры - дорожные «заторы», низкая пропускная способность автомобильных дорог, совмещение движения общественного пассажирского, легкового и грузового транспорта, отсутствие связанной системы велосипедных и пешеходных дорожек.

В городе сохранились пересечения уличной сети с магистральными железнодорожными линиями в одном уровне, что значительно снижает пропускную способность улиц. Очень остро стоит вопрос с единственным автодорожным мостом через реку Исеть. Конструктивные размеры автодорожного моста в настоящее время не соответствуют существующей интенсивности движения, кроме того, он является единственным связующим звеном между правобережной жилой и промышленной зонами города с левобережьем и центром города.

Основной проблемой развития территории применительно к сфере дорожного хозяйства является нарастающая диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети.

Помимо роста автомобилизации повышается уровень жизни, подвижность населения, растет потребность в парковках, особенно на магистральных улицах города, где расположено большое количество объектов обслуживания и социально значимых объектов.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Существуют проблемы и по обеспечению коммунальной инфраструктурой существующей застройки: отсутствие сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки. Для развития территорий муниципального образования необходимо подготовить проектно-сметную документацию и осуществить строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Большое внимание  уделено укреплению спортивной инфраструктуры путём сохранения и реконструкции существующих спортивных сооружений и строительства новых. Одной из наиболее сложных проблем развития массового спорта является недостаток современных спортивных сооружений, устаревшая материально-спортивная база. На низком уровне находится обеспеченность города спортивными объектами - плоскостными спортивными сооружениями, крытыми физкультурно-оздоровительными сооружениями.

В городе отмечается позитивная динамика в решении вопроса обеспеченности местами детей дошкольного возраста в детских садах. Несмотря на это, 100% доступность дошкольного образования не обеспечена. Также необходимо обновление базы общеобразовательных учреждений.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Для обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного, необходимы:

-актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский;

-подготовка документации по планировке территорий, в том числе межеванию территорий, как условие для формирования и предоставления земельных участков под объекты строительства;

-ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие муниципального образования и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит создать благоприятный инвестиционный климат для реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство» обеспечит комплексный подход к решению проблем обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, увеличению объемов строительства.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на  обеспечение жителей в существующей застройке услугами водоснабжения и водоотведения. В рамках реализации подпрограммы планируется привести коммунальную инфраструктуру в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов транспортного комплекса» обеспечит:

-развитие улично-дорожной сети;

-перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на магистральных улицах города и обеспечение доступности между жилыми районами;

-прирост протяженности автодорог, повышение технического уровня автодорог и строительство транспортных развязок;

-безопасность дорожного движения, снижение аварийности на дорогах.

Одним из основных направлений в области развития физической культуры и спорта на период до 2026 года  является формирование инфраструктуры спорта для обеспечения удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой, создание соответствующей материально-технической базы, развитие сети физкультурно-спортивных объектов и сооружений путем реконструкции, модернизации имеющихся и строительства новых сооружений. Это позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

Достижение требуемого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений» будет осуществляться путем строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.

Развитие сети муниципальных учреждений сферы культуры планируется при реализации  мероприятий подпрограммы «Строительство объектов культуры».

Цели и задачи муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы» (далее – Программа) соответствуют стратегическим направлениям развития муниципального образования город Каменск-Уральский, так как направлены на:

-обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного;

-создание комфортной среды проживания и эффективного жилищно-коммунального хозяйства;

-решение вопросов, имеющих социальную направленность;

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели

реализации Программы

Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы приведены в Приложениях № 1 - 7 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках  Программы  предусмотрена  реализация  мероприятий  в  соответствии   с

Планом мероприятий по выполнению  муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»,  который приведен в Приложении № 8 к Программе.

Планы мероприятий по выполнению подпрограмм приведены в Приложениях № 9 - 17 к Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

-Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»;

-Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Приложение № 1 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. |  | второй год планового периода 2021 г |  | третий год планового периода 2022 г. |  | четвертый год планового периода 2023 г. |  | пятый год планового периода 2024 г. |  | шестой год планового периода 2025 г. |  | седьмой год планового периода 2026 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество подготовленных проектов (документов) | ед. | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. Решение Городской Думы об утверждении Генерального плана |
| 4 | Задача 2. Обеспечение документацией по планировке территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий | ед. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. Постановление Администрации города Каменска-Уральского об утверждении проектов |
| 6 | Целевой показатель 3. Площадь территорий, в отношении которых разработаны проекты планировки и межевания | га | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 7 | Цель 2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 3. Формирование земельных участков под размещение объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 4. Количество сформированных земельных участков под жилищное строительство, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кадастровый паспорт |
|  | -многоквартирная жилая застройка; | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | -индивидуальная жилая застройка | ед. |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Количество сформированных земельных участков под размещение иных объектов капитального строительства | ед. |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Кадастровый паспорт |
| 10 | Целевой показатель 5. Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | ед. |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | Утверждённый градостроитель ный план земельного участка |

Приложение № 2 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 3 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры для новых участков застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 5 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов физической культуры и спорта»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 6. Развитие сети объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 7. Строительство объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов физической культуры и спорта | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 6 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 7. Развитие сети образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 8. Строительство объектов образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов образовательных учреждений | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 7 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 8. Развитие сети объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 9. Строительство объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов культуры | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |

Приложение № 8 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприя тие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода .2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8963032,15 | 1231136,12 | 596652,71 | 692888,43 | 1251242,26 | 1457854,31 | 1584515,41 | 2148742,91 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 747657,70 | 167972,70 | 88118,00 | 180537,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 1588854,25 | 255534,25 | 3317,00 | 6795,00 | 355660,00 | 326548,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 4 | местный бюджет | 6626520,20 | 807629,17 | 505217,71 | 505556,43 | 745214,26 | 970644,31 | 1264015,41 | 1828242,91 | х |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 8602613,94 | 1178116,94 | 548711,00 | 639927,00 | 1198987,00 | 1400508,00 | 1536271,00 | 2100093,00 | х |
| 7 | федеральный бюджет | 747657,70 | 167972,70 | 88118,00 | 180537,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 1588854,25 | 255534,25 | 3317,00 | 6795,00 | 355660,00 | 326548,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 6266101,99 | 754609,99 | 457276,00 | 452595,00 | 692959,00 | 913298,00 | 1215771,00 | 1779593,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | строительно-монтажные работы | 6120321,99 | 750109,99 | 409696,00 | 399095,00 | 686959,00 | 890298,00 | 1211571,00 | 1772593,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 145780,00 | 4500,00 | 47580,00 | 53500,00 | 6000,00 | 23000,00 | 4200,00 | 7000,00 | х |
| 12 | Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры», в том числе: | 2667292,47 | 130677,47 | 145200,00 | 158500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 13 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 1355792,47 | 130677,47 | 145200,00 | 158500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 15 | строительно-монтажные работы | 1324012,47 | 130677,47 | 141120,00 | 150000,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 | х |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 | х |
| 17 | Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», в том числе: | 716600,00 | 800,00 | 11 800,00 | 200 800,00 | 200 800,00 | 300 800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 18 | местный бюджет, в том числе: | 716600,00 | 800,00 | 11800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | строительно-монтажные работы | 705600,00 | 800,00 | 800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 1420583,90 | 484583,90 | 21000,00 | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 22 | областной бюджет | 234386,95 | 234386,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет, в том числе: | 1186196,95 | 250196,95 | 21000,00 | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 23 | строительно-монтажные работы | 1145196,95 | 250196,95 | 0,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 24 | проектно-изыскательские работы | 41000,00 | 0,00 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 25 | Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта», в т. ч.: | 1467394,57 | 263435,57 | 177959,00 | 20000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 26 | местный бюджет, в том числе: | 1467394,57 | 263435,57 | 177959,00 | 20000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 27 | строительно-монтажные работы | 1427894,57 | 263435,57 | 174459,00 | 5000,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 28 | проектно-изыскательские работы | 39500,00 | 0,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений», в том числе: | 935444,00 | 294120,00 | 102752,00 | 204127,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 30 | федеральный бюджет | 747657,70 | 167972,70 | 88118,00 | 180537,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 31 | областной бюджет | 42967,30 | 21147,30 | 3317,00 | 6795,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 32 | местный бюджет, в том числе: | 144819,00 | 105000,00 | 11317,00 | 16795,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 33 | строительно-монтажные работы | 126819,00 | 105000,00 | 3317,00 | 6759,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 34 | проектно-изыскательские работы | 18000,00 | 0,00 | 8000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 35 | Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры», в том числе: | 1395299,00 | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 36 | местный бюджет, в том числе: | 1395299,00 | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 37 | строительно-монтажные работы | 1390799,00 | 0,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 38 | проектно-изыскательские работы | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 39 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 360418,21 | 53019,18 | 47941,71 | 52961,43 | 52255,26 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | местный бюджет | 360418,21 | 53019,18 | 47941,71 | 52961,43 | 52255,26 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 42 | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», в том числе: | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 43 | местный бюджет | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 44 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 45 | местный бюджет | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 46 | Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», в том числе: | 46950,00 | 10200,00 | 5900,00 | 10150,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 47 | местный бюджет | 46950,00 | 10200,00 | 5900,00 | 10150,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |

Приложение № 9 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования

город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 6 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», в т. ч.: | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |
| 7 | местный бюджет | 156510,54 | 21835,28 | 21648,20 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |

Приложение № 10 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 2 | местный бюджет | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 5 | местный бюджет | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 6 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 |  |
| 7 | местный бюджет | 156957,67 | 20983,90 | 20393,51 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 |  |

Приложение № 11 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы  «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 46950,00 | 10200,00 | 5900,00 | 10150,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 46950,00 | 10200,00 | 5900,00 | 10150,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 46950,00 | 10200,00 | 5900,00 | 10150,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 46950,00 | 10200,00 | 5900,00 | 10150,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 6 | Подготовка документации по планировке территории, в том числе | 6100,00 | 1000,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5,6 |
| 7 | местный бюджет | 6100,00 | 1000,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 8 | Внесение изменений в документ территориального планирования, в том числе: | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 9 | местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский, в том числе: | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 11 | местный бюджет | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Создание планово- картографического материала М 1:500, в том числе: | 2100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 13 | местный бюджет | 2100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 14 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе: | 5000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет | 5000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо», в том числе: | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Формирование земельных участков под размещение объектов, в том числе: | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 9,10 |
| 19 | местный бюджет | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 20 | Описание местоположения границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН, в том числе: | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Демонтаж рекламных конструкций, в том числе: | 1000,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 23 | местный бюджет | 1000,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 24 | Разработка (корректура) проектов зон охраны объектов культурного наследия, в том числе: | 6150,00 | 2300,00 | 2100,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет | 6150,00 | 2300,00 | 2100,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. |  | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода .2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 2667292,47 | 130677,47 |  | 145200,00 | 158500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 1355792,47 | 130677,47 |  | 145200,00 | 158500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 1324012,47 | 130677,47 |  | 141120,00 | 150000,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 |  |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 |  | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, | 2667292,47 | 130677,47 |  | 145200,00 | 158500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 1355792,47 |  | 130677,47 | 145200,00 | 158500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | строительно-монтажные работы | 1324012,47 |  | 130677,47 | 141120,00 | 150000,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 |  |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 |  | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 |  |
| 12 | Строительство улицы Героев Отечества на участке от улицы Октябрьской до улицы Каменской, в том числе: | 141120,00 |  | 0,00 | 141120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | местный бюджет, в том числе: | 141120,00 |  | 0,00 | 141120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | строительно-монтажные работы | 141120,00 |  | 0,00 | 141120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 15 | Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества, в том числе: | 154080,00 |  | 0,00 | 4080,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | местный бюджет, в том числе: | 154080,00 |  | 0,00 | 4080,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | строительно-монтажные работы | 150000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | проектно-изыскательские работы | 4080,00 |  | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 19 | Строительство ул. Кутузова на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова г. Каменск- Уральский, в том числе: | 130677,47 |  | 130677,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 130677,47 |  | 130677,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | строительно-монтажные работы | 130677,47 |  | 130677,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 22 | Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы Маршала Жукова, в том числе: | 339015,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 339015,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы | 331015,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 | 4 |
| 25 | проектно-изыскательские работы | 8000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Организация подъезда от улицы Каменской к улице Радужной, в том числе: | 75700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 75700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 71500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71500,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 4200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | Дорога переходного типа по улице Урицкого от переулка Санаторного до улицы Чернышевского, в том числе: | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | местный бюджет, в том числе: | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | строительно-монтажные работы | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 33 | проектно-изыскательские работы | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | Строительство улицы Ломоносова на участке от улицы Привокзальной до улицы Ленина, в том числе: | 152000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 35 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 36 | строительно-монтажные работы | 148000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 143000,00 | 4 |
| 37 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 38 | Строительство моста через реку Исеть в створе улиц Каменская - Овсянникова и улиц Коммолодежи - Карла Маркса с транспортно-пешеходными подходами, в том числе: | 1412700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 353700,00 | 354500,00 | 354500,00 |  |
| 39 | областной бюджет, в том числе: | 1311500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 40 | выкуп земельных участков | 350000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | местный бюджет, в том числе: | 101200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 34000,00 |  |
| 42 | строительно-монтажные работы | 101200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4 |
| 43 | Строительство моста через реку Каменка в створе улиц Красных Орлов – Кадочникова, в том числе: | 254000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 250000,00 |  |
| 44 | местный бюджет, в том числе: | 254000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 250000,00 |  |
| 45 | строительно-монтажные работы | 250000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 4 |
| 46 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 47 | Строительство улицы Красных Орлов на участке от улицы Коммолодежи до улицы Кадочникова, в том числе: | 7000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 48 | местный бюджет, в том числе: | 7000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 49 | проектно-изыскательские работы | 7000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 3 |

Приложение № 13 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 716600,00 | 800,00 | 11800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 716600,00 | 800,00 | 11800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 705600,00 | 800,00 | 800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, | 716600,00 | 800,00 | 11800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 716600,00 | 800,00 | 11 800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы | 705600,00 | 800,00 | 800,00 | 200800,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Очистные сооружения ливневой канализации Красногорского района, в том числе: | 711000,00 | 0,00 | 11000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 711000,00 | 0,00 | 11000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14 | Вынос инженерных сетей из зон перспективной застройки, в том числе: | 5600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 5600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 16 | строительно-монтажные работы | 5600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |

Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1420583,90 |  | 484583,90 | 21000,00 | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 234386,95 |  | 234386,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 1186196,95 |  | 250196,95 | 21000,00 | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 1145196,95 |  | 250196,95 | 0,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 41000,00 |  | 0,00 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, | 1420583,90 | 484583,90 |  | 21000,00 | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 234386,95 | 234386,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 1186196,95 | 250196,95 |  | 21000,00 | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 1145196,95 | 250196,95 |  | 0,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 41000,00 | 0,00 |  | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап), в том числе: | 468773,90 | 468773,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной бюджет | 234386,95 | 234386,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 234386,95 | 234386,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 234386,95 | 234386,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2этап), в том числе: | 915000,00 | 0,00 |  | 20000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 915000,00 | 0,00 |  | 20000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 875000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | проектно-изыскательские работы | 40000,00 | 0,00 |  | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 20 | Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская г. Каменск-Уральский, в том числе: | 15810,00 | 15810,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | местный бюджет, в том числе: | 15810,00 | 15810,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | строительно-монтажные работы | 15810,00 | 15810,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе, в том числе: | 21000,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | местный бюджет, в том числе: | 21000,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | строительно-монтажные работы | 20000,00 | 0,00 |  |  | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 15 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1467394,57 | 263435,57 | 177959,00 | 20000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 1467394,57 | 263435,57 | 177959,00 | 20000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 1427894,57 | 263435,57 | 174459,00 | 5000,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 39500,00 | 0,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 1467394,57 | 263435,57 | 177959,00 | 20000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 1467394,57 | 263435,57 | 177959,00 | 20000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы | 1427894,57 | 263435,57 | 174459,00 | 5000,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 |  |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 39500,00 | 0,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Центр развития бокса в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный», в том числе: | 340610,00 | 166151,00 | 174459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 340610,00 | 166151,00 | 174459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы | 340610,00 | 166151,00 | 174459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13 | Реконструкция лыжно-лодочной базы "Металлист" (Центр гребного спорта), в том числе: | 97284,57 | 97284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 97284,57 | 97284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 97284,57 | 97284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | Строительство спортивно-культурного комплекса в жилом районе «Южный», в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 20 | Строительство картинговой трассы, в том числе: | 10500,00 | 0,00 | 500,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | местный бюджет, в том числе: | 10500,00 | 0,00 | 500,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | строительно-монтажные работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 23 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 24 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе «Ленинский», в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |  |
| 26 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 4 |
| 27 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 28 | Строительство центра водных видов спорта с аквапарком в жилом районе «Южный», в том числе | 715000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 350000,00 | 350000,00 |  |
| 29 | местный бюджет, в том числе: | 715000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 350000,00 | 350000,00 |  |
| 30 | строительно-монтажные работы | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 350000,00 | 4 |
| 31 | проектно-изыскательские работы | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 935444,00 | 294120,00 | 102752,00 | 204127,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 747657,70 | 167972,70 | 88118,00 | 180537,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 42967,30 | 21147,30 | 3317,00 | 6795,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | местный бюджет, в том числе: | 144819,00 | 105000,00 | 11317,00 | 16795,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5 | строительно-монтажные работы | 126819,00 | 105000,00 | 3317,00 | 6759,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 18000,00 | 0,00 | 8000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по капитальным вложениям, | 935444,00 | 294120,00 | 102752,00 | 204127,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | федеральный бюджет | 747657,70 | 167972,70 | 88118,00 | 180537,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | областной бюджет | 42967,30 | 21147,30 | 3317,00 | 6795,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 144819,00 | 105000,00 | 11317,00 | 16795,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | строительно-монтажные работы | 126819,00 | 105000,00 | 3317,00 | 6759,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 18000,00 | 0,00 | 8000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона 1 жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский, в том числе: | 294120,00 | 294120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 167972,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 21147,30 | 21147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | Детский сад на 250 мест по ул. Октябрьской в г. Каменск-Уральский Свердловской области, в том числе: | 236879,00 | 0,00 | 94752,00 | 142127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 220295,00 | 0,00 | 88118,00 | 132177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | областной бюджет | 8292,00 | 0,00 | 3317,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет | 8292,00 | 0,00 | 3317,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 8292,00 | 0,00 | 3317,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | Детский сад на 125 мест по ул. Исетская, 38 (новое здание второго корпуса Детского сада № 74), в том числе: | 112000,00 | 0,00 | 8000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | федеральный бюджет | 96720,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 48360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | областной бюджет | 3640,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 10766,00 | 0,00 | 8000,00 | 1820,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | строительно-монтажные работы | 3640,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | Детский сад на 300 мест по улице Лермонтова, в том числе: | 292445,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 109687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 262670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102008,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | областной бюджет | 9888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3840,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | местный бюджет, в том числе: | 19887,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3839,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | строительно-монтажные работы | 9887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 17 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1395299,00 |  | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 1395299,00 |  | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 1390799,00 |  | 0,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 4500,00 |  | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: |  | 1395299,00 | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: |  | 1390799,00 | 0,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы |  | 1395299,00 | 0,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 9 | проектно-изыскательские работы |  | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Строительство молодежного информационно-культурного центра в жилом районе «Южный», в том числе: |  | 111000,00 | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: |  | 111000,00 | 4500,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы |  | 106500,00 | 0,00 | 90000,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13 | проектно-изыскательские работы |  | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14 | Строительство здания театра драмы, в том числе: |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 16 | строительно-монтажные работы |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | 4 |