25
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  от  25.11.2019  № 960 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

на 2017-2021 годы» 

          В соответствии с решениями Городской Думы города Каменска-Уральского от  18.09.2019  № 553, от 13.11.2019 № 611 «О внесении изменений  в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 12.12.2018  № 431 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях корректировки объемов финансирования и мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский  Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»  (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации  города Каменска-Уральского от 10.10.2016  № 1426 (в редакции постановлений Администрации  города Каменска-Уральского  от 31.03.2017   № 254, от  07.08.2017 № 676, от 12.10.2017 № 889, от 29.12.2017 № 1126, от 15.02.2018 № 123, от 27.03.2018 № 229, от 11.05.2018         № 375, от 08.08.2018 № 695, от 02.11.2018 № 944, от 05.12.2018 № 1042, от 29.12.2018 № 1173, от 28.03.2019 № 248, от 26.06.2019 № 522, от 09.07.2019         № 573, от 30.08.2019 № 715), следующие изменения:  
          1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 3 097 566,81
в том числе: 

2017 год –    273 096,60

2018 год –    336 350,70

2019 год – 1 305 874,91
2020 год – 1 056 825,40
2021 год –    125 419,20

из них: 

федеральный бюджет – 406 186,90
в том числе:

2017 год – 0

2018 год – 0

2019 год – 238 214,20
2020 год – 167 972,70
2021 год – 0

из них: 

областной бюджет – 512 038,30
в том числе:

2017 год –   52 877,00

2018 год – 111 093,20

2019 год – 320 099,10
2020 год –   27 969,00
2021 год – 0

из них: 

местный бюджет – 1 942 466,20
в том числе:

2017 год – 220 219,60

2018 год – 225 257,50

2019 год – 510 686,20
2020 год – 860 883,70
2021 год – 125 419,20

из них: 

внебюджетные источники – 236 875,41

в том числе:

2017 год – 0

2018 год – 0

2019 год – 236 875,41

2020 год – 0

2021 год – 0»;

2) Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 14 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) Приложение № 16 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 17 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) Приложение № 18 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

8) Приложение № 22 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.
    
2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах муниципального образования город Каменск-Уральский и органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского». 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В. Орлова. 
Глава  города


         


                                   А.В. Шмыков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960 
Приложение № 10 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2017 г.
	второй 

год планового периода

2018 г.


	третий

год планового периода

2019 г.


	четвертый 

год планового периода 

2020 г.
	пятый

 год планового периода

2021 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	3 097 566,81
	273 096,60
	336 350,70
	 1 305 874,91
	1 056 825,40
	125 419,20
	х

	2
	федеральный бюджет
	406 186,90
	0
	0
	238 214,20
	167 972,70
	0
	х

	3
	областной бюджет
	512 038,30
	52 877,00
	111 093,20
	320 099,10
	27 969,00
	0
	х

	4
	местный бюджет
	1 942 466,20
	220 219,60
	225 257,50
	510 686,20
	860 883,70
	125 419,20
	х

	5
	внебюджетные источники
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	х

	6
	Капитальные вложения
	

	7
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	2 902 375,21

в том числе:

2 828 513,81

72 037,50*
	240 780,00

в том числе:

228 012,00

12 768,00*
	299 913,60

в том числе:

280 214,60

19 699,00*
	1 263 597,01

в том числе:

1 238 306,51

25 290,50*
	1 014 915,60

в том числе:

1 004 715,60

10 200,00*
	83 169,00

в том числе:

79 089,00

4 080,00*
	х

	8
	федеральный бюджет
	406 186,90
	0
	0
	238 214,20
	167 972,70
	0
	х

	9
	областной бюджет
	512 038,30
	52 877,00
	111 093,20
	320 099,10
	27 969,00
	0
	х

	10
	местный бюджет
	1 747 274,60
в том числе:

1 675 237,10
72 037,50*
	187 903,00

в том числе:

175 135,00

12 768,00*
	188 820,40

в том числе:

169 121,40

19 699,00*
	468 408,30

в том числе:

443 117,80

25 290,50*
	818 973,90

в том числе:

808 773,90

10 200,00*
	83 169,00

в том числе:

79 089,00

4 080,00*
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	внебюджетные источники
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	х

	12
	Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортного комплекса», 
в том числе:
	283 724,00

в том числе:

268 587,00

15 137,00*
	59 684,90

в том числе:

58 587,00

1097,90*
	697,30*
	54 161,80

в том числе:

50 000,00

4 161,80*
	155 100,00

в том числе:

150 000,00

5 100,00*
	14 080,00

в том числе:

10 000,00

4 080,00*
	

	13
	областной бюджет
	52 877,00 
	52 877,00
	0
	0
	0
	0
	

	14
	местный бюджет
	230 847,00

в том числе:

215 710,00

15 137,00*
	6 807,90

в том числе:

5 710,00

1097,90*
	697,30*
	54 161,80

в том числе:

50 000,00

4 161,80*
	155 100,00

в том числе:

150 000,00

5 100,00*
	14 080,00

в том числе:

10 000,00

4 080,00*
	

	15
	Подпрограмма 5.  «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под

жилищное строительство», 

в том числе:
	17 459,10

в том числе:

3 370,10
14 089,00*
	731,30
	16 727,80

в том числе:

2 638,80
14 089,00*
	0
	0
	0
	

	16
	местный бюджет
	17 459,10

в том числе:

3 370,10
14 089,00*
	731,30
	16 727,80

в том числе:

2 638,80
14 089,00*
	0
	0
	0
	

	17
	Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,

в том числе:
	826 024,20

в том числе:

817 839,00

8 185,20*
	667,40*
	8 078,30

в том числе:

7 556,10

522,20*
	194 415,60

в том числе:

187 420,00

6 995,60*
	553 773,90


	69 089,00
	

	18
	областной бюджет
	92 865,50
	0
	0
	92 865,50
	0
	0
	

	19
	местный бюджет


	733 158,70

в том числе:

724 973,50

8 185,20*
	667,40*
	8 078,30

в том числе:

7 556,10

522,20*
	101 550,10

в том числе:

94 554,50

6 995,60*
	553 773,90


	69 089,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта», в том числе:
	163 807,60

в том числе:

148 129,80

15 677,80*
	120 083,30

в том числе:

118 883,80

1 199,50*
	29 843,90

в том числе:

28 946,50

897,40*
	8 780,40

в том числе:

299,50

8 480,90*
	5 100,00*
	0
	

	21
	местный бюджет
	163 807,60

в том числе:

148 129,80

15 677,80*
	120 083,30

в том числе:

118 883,80

1 199,50*
	29 843,90

в том числе:

28 946,50

897,40*
	8 780,40

в том числе:

299,50

8 480,90*
	5 100,00*
	0
	

	22
	Подпрограмма 8. «Строительство объектов

образовательных учреждений»,

в том числе:
	1 603 336,01

в том числе:

1 592 411,81

 10 924,20*
	56 334,20

в том числе:

49 809,90

6 524,30*
	241 173,20

в том числе:

241 073,20

 100,00*
	1 004 886,91

в том числе:

1 000 587,01

 4 299,90*
	300 941,70
	0
	

	23
	федеральный бюджет
	406 186,90
	0
	0
	238 214,20
	167 972,70
	0
	

	24
	областной бюджет
	366 295,80
	0
	111 093,20
	227 233,60
	27 969,00
	0
	

	25
	местный бюджет
	593 977,90

в том числе:

583 053,70

10 924,20*
	56 334,20

в том числе:

49 809,90

6 524,30*
	130 080,00

в том числе:

129 980,00

100,00*
	302 563,70

в том числе:

298 263,80

 4 299,90*
	105 000,00
	0
	

	26
	внебюджетные источники
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	

	27
	Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры», в том числе:
	4 141,90*
	1 352,30*
	1 437,30*
	1 352,30*
	0
	0
	

	28
	местный бюджет
	4 141,90*
	1 352,30*
	1 437,30*
	1 352,30*
	0
	0
	

	29
	Подпрограмма 10.  «Обеспечение пожарной безопасности»,

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	30
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	31
	Подпрограмма 11.  

«Благоустройство территорий», в том числе:
	 3 882,40*
	1 926,60*
	1 955,80*
	0
	0
	0
	

	32
	местный бюджет
	3 882,40* 
	1 926,60*
	1 955,80*
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	33
	Прочие нужды
	

	34
	Всего по прочим нуждам, 

в том числе:
	195 191,60
	32 316,60
	36 437,10
	42 277,90
	41 909,80
	42 250,20
	х

	35
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	36
	местный бюджет
	195 191,60
	32 316,60
	36 437,10
	42 277,90
	41 909,80
	42 250,20
	х

	37
	Подпрограмма 1.  «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», в том числе:
	100 130,10
	16 022,90
	17 017,20
	21 033,90
	22 576,50
	23 479,60
	

	38
	местный бюджет
	100 130,10
	16 022,90
	17 017,20
	21 033,90
	22 576,50
	23 479,60
	

	39
	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление

капитального строительства», 

в том числе:
	81 372,10
	15 449,50
	15 474,70
	17 944,00
	15 933,30
	16 570,60
	

	40
	местный бюджет
	81 372,10
	15 449,50
	15 474,70
	17 944,00
	15 933,30
	16 570,60
	

	41
	Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», 
в том числе:
	13 689,40
	844,20
	3 945,20
	3 300,00
	3 400,00
	2 200,00
	

	42
	местный бюджет
	13 689,40
	844,20
	3 945,20
	3 300,00
	3 400,00
	2 200,00
	


*   Проектно-изыскательские работы
Приложение № 2
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960 
Приложение № 12 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», обеспечивающей выполнение муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2017 г.
	второй 

год планового периода

2018 г.


	третий

год планового периода

2019 г.


	четвертый 

год планового периода 

2020 г.
	пятый

 год планового периода

2021 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по подпрограмме, в том числе:
	81 372,10
	15 449,50
	15 474,70
	17 944,00
	15 933,30
	16 570,60
	х

	2
	местный бюджет
	81 372,10
	15 449,50
	15 474,70
	17 944,00
	15 933,30
	16 570,60
	х

	3
	Прочие нужды
	

	4
	Всего по прочим нуждам, 

в том числе:
	81 372,10
	15 449,50
	15 474,70
	17 944,00
	15 933,30
	16 570,60
	х

	5
	местный бюджет
	81 372,10
	15 449,50
	15 474,70
	17 944,00
	15 933,30
	16 570,60
	х


Приложение № 3
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960 
Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  транспортного комплекса», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2017 г.
	второй 

год планового периода

2018 г.


	третий

год планового периода

2019 г.


	четвертый 

год планового периода 

2020 г.
	пятый

 год планового периода

2021 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по подпрограмме, в том числе:
	283 724,00

в том числе:

268 587,00

15 137,00*
	59 684,90

в том числе:

58 587,00

1097,90*
	697,30*
	54 161,80
в том числе:

50 000,00

4 161,80*
	155 100,00

в том числе:

150 000,00

5 100,00*
	14 080,00

в том числе:

10 000,00

4 080,00*
	х

	2
	областной бюджет
	52 877,00 
	52 877,00
	0
	0
	0
	0
	х

	3
	местный бюджет
	230 847,00

в том числе:

215 710,00

15 137,00*
	6 807,90

в том числе:

5 710,00

1097,90*
	697,30*
	54 161,80

в том числе:

50 000,00

4 161,80*
	155 100,00

в том числе:

150 000,00

5 100,00*
	14 080,00

в том числе:

10 000,00

4 080,00*
	х

	4
	Капитальные вложения
	

	5
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	283 724,00
в том числе:

268 587,00

15 137,00*
	59 684,90

в том числе:

58 587,00

1097,90*
	697,30*
	54 161,80

в том числе:

50 000,00

4 161,80*
	155 100,00

в том числе:

150 000,00

5 100,00*
	14 080,00

в том числе:

10 000,00

4 080,00*
	х

	6
	областной бюджет
	52 877,00 
	52 877,00
	0
	0
	0
	0
	х 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	местный бюджет


	230 847,00
в том числе:

215 710,00

15 137,00*
	6 807,90

в том числе:

5 710,00

1097,90*
	697,30*
	54 161,80

в том числе:

50 000,00

4 161,80*
	155 100,00

в том числе:

150 000,00

5 100,00*
	14 080,00

в том числе:

10 000,00

4 080,00*
	х



	8
	Строительство улицы Каменской от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества, 

в том числе: 
	55 762,00
	55 762,00
	0
	0
	0
	0
	4

	9
	областной бюджет
	52 877,00
	52 877,00
	0
	0
	0
	0
	

	10
	местный бюджет
	2 885,00
	2 885,00
	0
	0
	0
	0
	

	11
	Строительство улицы Героев Отечества на участке от улицы Октябрьской до улицы Каменской, в том числе: 
	12 697,30
в том числе:

10 000,00

2 697,30*
	1 000,00*
	 697,30*
	1 000,00*
	0
	10 000,00
	3,4



	12
	местный бюджет
	12 697,30

в том числе:

10 000,00

2 697,30*
	1 000,00*
	 697,30*
	1 000,00*
	0
	10 000,00
	

	13
	Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества, 

в том числе: 
	4 080,00*

 
	0
	0
	0
	0
	4 080,00*
	3,4

	14
	местный бюджет
	4 080,00* 
	0
	0
	0
	0
	4 080,00*
	

	15
	Строительство ул. Кутузова на участке от ул. Каменской до улицы Маршала Жукова 

г. Каменск-Уральский, 

в том числе: 
	203 161,80
в том числе:

200 000,00

3 161,80*
	0
	0
	53 161,80
в том числе:

50 000,00

3 161,80*
	150 000,00
	0
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	16
	местный бюджет
	203 161,80

в том числе:

200 000,00

3 161,80*
	0
	0
	53 161,80

в том числе:

50 000,00

3 161,80*
	150 000,00
	0
	

	17
	Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы Маршала Жукова, в том числе: 
	5 100,00*


	0
	0


	0
	5 100,00*
	0
	3

	18
	местный бюджет
	5 100,00*
	0
	0
	0
	5 100,00*
	0
	

	19
	Строительство подъездной автодороги по улице Радужной к малоэтажной жилой застройке, в том числе:
	2 922,90

в том числе:

2 825,00

97,90*

	2 922,90

в том числе:

2 825,00

97,90*

	0
	0
	0
	0
	4

	20
	местный бюджет
	2 922,90

в том числе:

2 825,00

97,90*
	2 922,90

в том числе:

2 825,00

97,90*
	0
	0
	0
	0
	

	21
	Строительство подъездной автодороги по улице Урицкого от переулка Санаторного до улицы Чернышевского, 

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	22
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	23
	Дублёр Байновского моста через реку Исеть, 

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	24
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


*   Проектно-изыскательские работы
Приложение № 4
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960 
Приложение № 16 к Программе 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»
	№ строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2017 г.
	второй 

год планового периода

2018 г.


	третий

год планового периода

2019 г.


	четвертый 

год планового периода 

2020 г.
	пятый

 год планового периода

2021 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по подпрограмме, в том числе:
	826 024,20

в том числе:

817 839,00

8 185,20*
	667,40*
	8 078,30

в том числе:

7 556,10

522,20*
	194 415,60

в том числе:

187 420,00

6 995,60*
	553 773,90


	69 089,00
	х

	2
	областной бюджет
	92 865,50
	0
	0
	92 865,50
	0
	0
	х

	3
	местный бюджет
	733 158,70

в том числе:

724 973,50

8 185,20*
	667,40*
	8 078,30

в том числе:

7 556,10

522,20*
	101 550,10

в том числе:

94 554,50

6 995,60*
	553 773,90


	69 089,00
	х

	4
	Капитальные вложения
	

	5
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	826 024,20

в том числе:

817 839,00

8 185,20*
	667,40*
	8 078,30

в том числе:

7 556,10

522,20*
	194 415,60

в том числе:

187 420,00

6 995,60*
	553 773,90


	69 089,00
	х

	6
	областной бюджет
	92 865,50
	0
	0
	92 865,50
	0
	0
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	местный бюджет
	733 158,70

в том числе:

724 973,50

8 185,20*
	667,40*
	8 078,30

в том числе:

7 556,10

522,20*
	101 550,10

в том числе:

94 554,50

6 995,60*
	553 773,90


	69 089,00
	х



	8
	Инженерные сети водоснабжения поселок Мирный, 

в том числе:
	6 133,70

в том числе:

5 965,50

168,20*
	168,20*
	5 865,50
	100,00
	0
	0
	3,4

	9
	местный бюджет
	6 133,70

в том числе:

5 965,50

168,20*
	168,20*
	5 865,50
	100,00
	0
	0
	

	10
	Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улицам Менделеева, Котовского, Белинского, Автоклавщиков, в т.ч.:  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Строительство сетей газоснабжения в д. Волково и д. Красная Звезда, в том числе:  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская г. Каменск-Уральский, в том числе:
	896,85*
	499,20*
	313,05*
	84,60*
	0
	0
	3,4

	15
	местный бюджет
	896,85*
	499,20*
	313,05*
	84,60*
	0
	0
	

	16
	Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	17
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	18
	Строительство сети водоснабжения с водоразборной колонкой по ул. Горная, в т. ч.:
	1 899,75

в том числе:

1 690,60

209,15*
	0
	1 899,75

в том числе:

1 690,60

209,15*
	0
	0
	0
	3,4

	19
	местный бюджет
	1 899,75

в том числе:

1 690,60

209,15*
	0
	1 899,75

в том числе:

1 690,60

209,15*
	0
	0
	0
	

	20
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап),  

в том числе:
	817 093,90
в том числе:

810 182,90
6 911,00*


	0
	0
	194 231,00
в том числе:

187 320,00

6 911,00*
	553 773,90
	69 089,00
	3,4

	21
	областной бюджет
	92 865,50
	0
	0
	92 865,50
	0
	0
	

	22
	местный бюджет
	724 228,40
в том числе:

717 317,40
6 911,00*
	0
	0
	101 365,50
в том числе:

94 454,50

6 911,00*
	553 773,90
	69 089,00
	

	23
	Строительство водовода холодного водоснабжения от городской сети централизованного питьевого водоснабжения до участка ХВО УАЗа, 

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	24
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


* Проектно-изыскательские работы

Приложение № 5
к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960 
Приложение № 17 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»

	№ строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2017 г.
	второй 

год планового периода

2018 г.


	третий

год планового периода

2019 г.


	четвертый 

год планового периода 

2020 г.
	пятый

 год планового периода

2021 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по подпрограмме, в том числе:
	163 807,60

в том числе:

148 129,80

15 677,80*
	120 083,30

в том числе:

118 883,80

1 199,50*
	29 843,90

в том числе:

28 946,50

897,40*
	8 780,40

в том числе:

299,50

8 480,90*
	5 100,00*
	0
	х

	2
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	3
	местный бюджет
	163 807,60

в том числе:

148 129,80

15 677,80*
	120 083,30

в том числе:

118 883,80

1 199,50*
	29 843,90

в том числе:

28 946,50

897,40*
	8 780,40

в том числе:

299,50

8 480,90*
	5 100,00*
	0
	х

	4
	Капитальные вложения
	

	5
	Всего по капитальным вложениям, в том числе:
	163 807,60

в том числе:

148 129,80

15 677,80*
	120 083,30

в том числе:

118 883,80

1 199,50*
	29 843,90

в том числе:

28 946,50

897,40*
	8 780,40

в том числе:

299,50

8 480,90*
	5 100,00*
	0
	х

	6
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	местный бюджет
	163 807,60

в том числе:

148 129,80

15 677,80*
	120 083,30

в том числе:

118 883,80

1 199,50*
	29 843,90

в том числе:

28 946,50

897,40*
	8 780,40

в том числе:

299,50

8 480,90*
	5 100,00*
	0
	х

	8
	Крытый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский,
в том числе:


	148 930,30

в том числе:

147 830,30

1 100,00*
	119 983,80

в том числе:

118 883,80

1 100,00*
	28 946,50


	0
	0
	0
	4

	9
	местный бюджет
	148 930,30

в том числе:

147 830,30

1 100,00*
	119 983,80

в том числе:

118 883,80

1 100,00*
	28 946,50 
	0
	0
	0
	

	10
	Реконструкция лыжно-лодочной базы «Металлист»,
в том числе:
	2 377,80*
	99,50*
	897,40*
	1 380,90*
	0
	0
	3

	11
	местный бюджет
	2 377,80*
	99,50*
	897,40*
	1 380,90*
	0
	0
	

	12
	Строительство центра водных видов спорта с аквапарком в жилом районе «Южный», пересечение улиц Энергетиков - Кутузова,

в том числе:
	5 100,00*
	0
	0
	0
	5 100,00*
	0
	3

	13
	местный бюджет
	5 100,00*
	0
	0
	0
	5 100,00*
	0
	

	14
	Центр развития бокса в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный», 
в том числе:
	7 399,50

в том числе:

299,50

7 100,00*
	0
	0
	7 399,50

в том числе:

299,50

7 100,00*
	0
	0
	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	15
	местный бюджет
	7 399,50

в том числе:

299,50

7 100,00*
	0
	0
	7 399,50

в том числе:

299,50

7 100,00*
	0
	0
	


*   Проектно-изыскательские работы

Приложение № 6

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960                 
Приложение № 18 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»
	№ строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего
	первый

 год планового периода

2017 г.
	второй 

год планового периода

2018 г.


	третий

год планового периода

2019 г.


	четвертый 

год планового периода 

2020 г.
	пятый

 год планового периода

2021 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по подпрограмме, в том числе:
	1 603 336,01

в том числе:

1 592 411,81

 10 924,20*
	56 334,20

в том числе:

49 809,90

6 524,30*
	241 173,20

в том числе:

241 073,20

 100,00*
	1 004 886,91

в том числе:

1 000 587,01

 4 299,90*
	300 941,70
	0
	х

	2
	федеральный бюджет
	406 186,90
	0
	0
	238 214,20
	167 972,70
	
	

	3
	областной бюджет
	366 295,80
	0
	111 093,20
	227 233,60
	27 969,00
	0
	х

	4
	местный бюджет
	593 977,90

в том числе:

583 053,70

10 924,20*
	56 334,20

в том числе:

49 809,90

6 524,30*
	130 080,00

в том числе:

129 980,00

100,00*
	302 563,70

в том числе:

298 263,80

 4 299,90*
	105 000,00
	0
	х

	5
	внебюджетные источники
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	х

	6
	Капитальные вложения
	

	7
	Всего по капитальным вложениям, 

в том числе:
	1 603 336,01

в том числе:

1 592 411,81

 10 924,20*
	56 334,20

в том числе:

49 809,90

6 524,30*
	241 173,20

в том числе:

241 073,20

 100,00*
	1 004 886,91

в том числе:

1 000 587,01

 4 299,90*
	300 941,70
	0
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	федеральный бюджет
	406 186,90
	0
	0
	238 214,20
	167 972,70
	
	

	9
	областной бюджет
	366 295,80
	0
	111 093,20
	227 233,60
	27 969,00
	0
	х

	10
	местный бюджет


	593 977,90

в том числе:

583 053,70

10 924,20*
	56 334,20

в том числе:

49 809,90

6 524,30*
	130 080,00

в том числе:

129 980,00

100,00*
	302 563,70

в том числе:

298 263,80

 4 299,90*
	105 000,00
	0
	х

	11
	внебюджетные источники
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	х

	12
	Строительство детского сада на 300 мест по улице Октябрьская, 94 ,

в том числе:
	48 532,48
	44 390,98
	4 141,50
	0
	0
	0
	4

	13
	местный бюджет
	48 532,48
	44 390,98
	4 141,50
	0
	0
	0
	

	14
	Строительство детского сада на 125 мест по ул. Мусоргского, 7 в г. Каменск-Уральский Свердловской области,

в том числе:
	4 461,02
	3 848,82
	612,20
	0
	0
	0
	4

	15
	местный бюджет
	4 461,02
	3 848,82
	612,20
	0
	0
	0
	

	16
	Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» город Каменск-Уральский Свердловской области,

в том числе:   
	970 115,95

в том числе:

963 816,10

6 299,85*
	7 869,95

в том числе:

1 570,10

6 299,85*
	236 319,50
	725 926,50
	0
	0
	5,6

	17
	федеральный бюджет
	207 166,80
	0
	0
	207 166,80
	0
	0
	

	18
	областной бюджет
	335 175,10
	0
	111 093,20
	224 081,90
	0
	0
	

	19
	местный бюджет


	427 774,05

в том числе:

421 474,20

6 299,85*
	7 869,95

в том числе:

1 570,10

6 299,85*
	125 226,30
	294 677,80
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	Реконструкция межшкольного стадиона СОШ № 21 по адресу: 

ул. Лермонтова, 185 в 

г. Каменск-Уральский, 

в том числе:
	225,90*
	125,90*
	100,00*
	0
	0
	0
	

	21
	местный бюджет
	225,90*
	125,90*
	100,00*
	0
	0
	0
	

	22
	Реконструкция стадиона на территории школы 

№ 25, расположенной по адресу: улица Октябрьская, 94а,

в том числе:
	98,55*
	98,55*
	0
	0
	0
	0
	

	23
	местный бюджет
	98,55*
	98,55*
	0
	0
	0
	0
	

	24
	Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично)  микрорайона 1 жилого района «Южный» 

г. Каменск-Уральский,

в том числе:
	342 927,90
в том числе:

338 726,80
4 201,10*
	0
	0
	41 986,20 

в том числе:

37 785,10

4 201,10*
	300 941,70
	0
	3,4

	25
	федеральный бюджет
	199 020,10
	0
	0
	31 047,40
	167 972,70
	0
	

	26
	областной бюджет
	31 120,70
	0
	0
	3 151,70
	27 969,00
	0
	

	27
	местный бюджет
	112 787,10

в том числе:

108 586,00

4 201,10*
	0
	0
	7 787,10

в том числе:

3 586,00

4 201,10*
	105 000,00
	0
	

	28
	Детский сад на 250 мест по ул. Октябрьской в г. Каменск-Уральский Свердловской области, 

в том числе:
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	29
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	30
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	31
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	32
	внебюджетные источники
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	0
	

	33
	Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в общеобразовательной организации «Средняя школа № 21», расположенной по адресу: 

ул. Лермонтова, 185  

г. Каменск-Уральский, 

в том числе:
	98,80*
	0
	0
	98,80*
	0
	0
	

	34
	местный бюджет
	98,80*
	0
	0
	98,80*
	0
	0
	


* Проектно-изыскательские работы

Приложение № 7

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского 

от 25.11.2019  № 960 
Приложение № 22 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

 объектов капитального строительства для капитальных вложений 

муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»

	№ строки
	Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства
	Адрес

объекта капитального строительства
	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей


	Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы

проектно-сметной документации)
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	В текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документа

ции)
	В ценах 

соответ

ствующих 

лет реализации проекта
	Начало
	Ввод

(завер

шение)
	Всего
	первый год планового периода

2017 г.
	второй

год планового периода

2018 г.
	третий

год планового периода

2019 г.
	четвертый год планового периода

2020 г.
	пятый

год планового периода

2021 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Подпрограмма 8. «Строительство объектов  образовательных учреждений»

	2
	Детский сад на 125 мест
	улица Мусоргского, 7
	
	
	2014 г.
	2018 г.
	
	
	
	
	
	

	3
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	4 461,02
	3 848,82
	612,20
	
	
	

	4
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	4 461,02
	3 848,82
	612,20
	
	
	

	5
	Детский сад на 300 мест
	улица Октябрьская,94
	
	
	2014 г.
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	48 532,48
	44 390,98
	4 141,50
	
	
	

	7
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	48 532,48
	44 390,98
	4 141,50
	
	
	

	8
	Школа на 1275 мест  
	микрорайон I жилого района «Южный»
	
	
	2017 г.
	2019 г.
	
	
	
	
	
	

	9
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	970 115,95
	7 869,95
	236 319,50
	725 926,50
	
	

	10
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	207 166,80
	0
	0
	207 166,80
	
	

	11
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	335 175,10
	0
	111 093,20
	224 081,90
	
	

	12
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	427 774,05
	7 869,95
	125 226,30
	294 677,80
	
	

	13
	Детский сад на 300 мест
	градостроитель-

ный комплекс 

№ 2 (частично) микрорайон I жилого района «Южный»
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	
	
	
	

	14
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	342 927,90
	0
	0
	41 986,20
	300 941,70
	

	15
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	199 020,10
	0
	0
	31 047,40
	167 972,70
	

	16
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	31 120,70
	0
	0
	3 151,70
	27 969,00
	

	17
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	112787,10
	0
	0
	7 787,10
	105 000,00
	

	18
	Детский сад на 250 мест
	по ул. Октябрьской
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	
	
	
	

	19
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	

	20
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	21
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	22
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	23
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	236 875,41
	0
	0
	236 875,41
	0
	

	24
	Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта»

	25
	Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский
	улица Ленина, 5
	
	
	2014 г.
	2018 г.
	
	
	
	
	
	

	26
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	148 930,30
	119 983,80
	28 946,50
	
	
	

	27
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	148 930,30
	119 983,80
	28 946,50
	
	
	

	28
	Центр развития бокса
	градостроитель-

ный комплекс 

№ 2 (частично) микрорайон I жилого района «Южный»
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	
	
	
	

	29
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	7 399,50
	
	
	7 399,50
	
	

	30
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	7 399,50
	
	
	7 399,50
	
	

	32
	Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортного комплекса»

	33
	Строительство улицы Каменской 
	от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества


	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	34
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	55762,00
	55762,00
	
	
	
	

	35
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	52877,00
	52877,00
	
	
	
	

	36
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	2 885,00
	2 885,00
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	37
	Строительство улицы  Кутузова 
	от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	
	
	
	

	38
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	203 161,80
	
	
	53 161,80
	150 000,00
	

	39
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	203 161,80
	
	
	53 161,80
	150 000,00
	

	41
	Строительство улицы Героев Отечества
	от улицы Октябрьской до улицы Каменской
	
	
	2017 г.
	2021 г.
	
	
	
	
	
	

	42
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	12 697,30
	1 000,00
	697,30
	1 000,00
	
	10 000,00

	43
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	12 697,30
	1 000,00
	697,30
	1 000,00
	
	10 000,00

	45
	Подпрограмма 6.  «Строительство объектов  коммунальной инфраструктуры»

	46
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап)  
	территория 

МО «Каменский городской округ»
	
	
	2018 г.
	2021 г.
	
	
	
	
	
	

	47
	Всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	831 182,90
	
	14 089,00*
	194 231,00
	553 773,90
	69 089,00

	48
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	92 865,50
	
	
	92 865,50
	
	

	49
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	738 317,40
	
	14 089,00*
	101 365,50
	553 773,90
	69 089,00


* Финансирование в рамках подпрограммы 5.  «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство»
