СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 1006

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2020 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года     № 306-ПП (в ред. постановлений Правительства Свердловской области от 19.08.2015 № 756-ПП, от 22.12.2016 № 905-ПП, от 05.07.2017 № 493-ПП, от 21.12.2017 № 1007-ПП, от 10.08.2018 № 508-ПП, от 08.11.2018 № 772-ПП, от 27.09.2019 № 632-ПП) «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), учитывая предложения Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2020 году, в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно приложения к настоящему постановлению. 	2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

Глава города								                А.В. Шмыков

Приложение  к постановлению

Администрации города Каменска-Уральского

от 12.12.2019 № 1006

Перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2020 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 14 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 2 | г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 15 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 3 | г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 19 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 4 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 26 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 5 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 27 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 6 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 37 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 7 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 7 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 8 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 9 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 9 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д.11 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 10 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 13 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 11 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 15 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 12 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 17 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 13 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 52 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 14 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 7 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 15 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 16 | г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Строительный контроль |
| 17 | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 48 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 18 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 7 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 19 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 8 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 20 | г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 4 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 21 | г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 8 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 22 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 5 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 23 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 17 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 24 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 37 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 25 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 41 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 26 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 |  |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 27 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 28 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 15 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 29 | г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 |  |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 30 | г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 25 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 31 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 11 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 32 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 18 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 33 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 20 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 34 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 22 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 35 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 10 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 36 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Строительный контроль |
| 37 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 |  |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 38 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 35 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 39 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 37 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 40 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 39 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 41 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 62 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 42 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 64 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 43 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 126 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 44 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 128 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 45 | г. Каменск- Уральский, пр. Победы, д. 37 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 46 | г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 |  |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 47 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 15 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 48 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 20 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Строительный контроль |
| 49 | г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 15 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 50 | г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 17 |  |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |
|  |  | Строительный контроль |
| 51 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 |  |
|  |  | Ремонт покрытия (крыша) |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) |
|  |  | Строительный контроль |
| 52 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 4А |  |
|  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 53 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 83 |  |
|  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 54 | г. Каменск- Уральский, пр. Победы, д. 19А |  |
|  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 55 | г. Каменск- Уральский, пр. Победы, д. 39 |  |
|  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |
|  |  | Строительный контроль |
| 56 | г. Каменск- Уральский, ул. Челябинская, д. 26 |  |
|  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |
|  |  | Строительный контроль |