

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.02.2020 № 79

***О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и***

***дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2020 году***

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, своевременного, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2020 году, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2019 № 727-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2020 году» и Уставом муниципального образования город Каменск-Уральский, Администрация города Каменска-Уральского

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень мероприятий по предупреждению и безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в весенне-летний период 2020 года (прилагается).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Каменск-Уральский в срок до 20 марта 2020 года провести расширенное заседание по вопросу подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2020 году.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» (Л.Н. Матвеенко):

1) определить меры по оперативным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и дождевых паводков 2020 года;

2) обеспечить оперативное информирование населения муниципального образования город Каменск-Уральский через средства массовой информации о развитии весеннего половодья и дождевых паводков и об опасности передвижения по льду рек;

3) обеспечить координацию работ объектовых противопаводковых комиссий;

4) с 01 апреля 2020 года организовать взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по шестому паводкоопасному направлению на территории Свердловской области по своевременному обмену информацией об увеличении (уменьшении) сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины.

4. Рекомендовать акционерному обществу «Водоканал Каменск-Уральский» (С.К. Глазунов) до 01 апреля 2020 года обеспечить наличие не менее месячного запаса реагентов для очистки и обеззараживания питьевой воды.

5. Рекомендовать владельцам гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский:

1) включить в состав объектовых комиссий по проверке гидротехнических сооружений представителей муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», МО МВД России «Каменск-Уральский»;

2) до 01 апреля 2020 года организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов;

3) до 01 апреля 2020 года представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» приказы о создании объектовых противопаводковых комиссий, планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений;

4) до 01 сентября 2020 года организовать послепаводковое обследование гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов, копии актов представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского».

6. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (А.Н. Кивелев) по оперативному распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Каменск-Уральский организовать патрулирование в зонах подтопления вдоль рек Исеть и Каменка в границах муниципального образования.

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Каменск-Уральский (А.В. Шмыков) в срок до 30 июня 2020 года провести расширенное заседание по вопросу подведения итогов выполненных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2020 году и подготовке к весеннему половодью 2021 года.

8. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

Глава города А.В. Шмыков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 05.02.2020 № 79 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2020 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образовании город Каменск-Уральский в весенне-летний период 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Издание приказов по обеспечению устойчивой работы ГТС в период весеннего половодья и дождевых паводков с указанием мероприятий и ответственных исполнителей. | Владельцы ГТС (по согласованию) | до 15.02.2020 г. |
| 2 | Разработка мероприятий и принятие конкретных мер по предотвращению загрязнения водоемов, недопущению сбросов нефтепродуктов, кислот, остатков строительных материалов и т.п. в водные источники в период паводка. | Организации всех форм собственности  (по согласованию) | до 15.02.2020 г. |
| 3 | Обеспечение страховой защиты инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску на паводкоопасной территории. | Владельцы ГТС, УО, ТСЖ  (по согласованию),  МКУ «УГХ» | до 01.03.2020 г. |
| 4 | Обеспечение создания запаса необходимых строительных материалов, техники в целях принятия оперативных мер по ликвидации возможных аварийных ситуаций в период весеннего половодья и дождевых паводков. | Владельцы ГТС (по согласованию) | до 15.03.2020 г. |
| 5 | Выполнение работ по освобождению от льда водосбросов плотин и мостовых опор. | АО «Водоканал КУ», «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию) | до 01.04.2020 г. |
| 6 | Осуществление постоянного контроля за техническим состоянием ГТС. | Владельцы ГТС (по согласованию) | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 7 | Осуществление постоянного мониторинга уровня воды в водохранилищах, принятие мер по своевременному увеличению или уменьшению сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища, не допускать переполнения водохранилищ выше нормативных отметок подпорного уровня. | АО «Водоканал КУ», «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию) | с 01.04.2020 г. по 01.07.2020 г. |
| 8 | Проверка наличия спасательных средств, их технического состояния и принятие мер по их доукомплектованию. | Каменск-Уральский ПСО ГКУ «Служба спасения СО» (по согласованию) | до 20.03.2020 г. |
| 9 | Проведение санитарной очистки на подтопляемой территории. | АО «Водоканал КУ», «РУСАЛ Каменск- Уральский»,  АО «ГВБ» (по согласованию), МКУ «УГХ» | до 01.04.2020 г. |
| 10 | Обеспечение в соответствии с графиком вывоза снега с городской и подведомственной предприятиям территории. | АО «ГВБ», организации всех форм собственности  (по согласованию),  МКУ «УГХ» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 11 | Выполнение работ по очистке дорожных, уличных кюветов и канав от мусора, льда, прочистке труб ливневых канализаций и ливнеприёмных решеток, водостоков и водоспусков талых вод. | УО, ТСЖ, АО «ГВБ» (по согласованию),  МКУ «УГХ» | до 01.04.2020 г. |
| 12 | Организация на ГТС круглосуточного дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад. | Владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2020 г. до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области |
| 13 | Обеспечение сбора информации о состоянии рек Исеть и Каменка. | ЕДДС муниципального образования город Каменск-Уральский | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 14 | Обеспечение взаимодействия с областной противопаводковой комиссией. | МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 15 | Организация мониторинга выполнения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования город Каменск-Уральский. | МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 16 | Проведение герметизации оголовков скважин, очистки от мусора, ремонта ограждения территорий зон санитарной охраны питьевых водоисточников, резервуаров, насосных станций. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию) | до 20.03.2020 г. |
| 17 | Доведение до собственников ГТС уровней предпаводковой сработки водохранилищ. | МКУ «УГОЧС» | до 25.03.2020 г. |
| 18 | Обеспечение лабораторного контроля над качеством подаваемой населению воды, создание необходимого запаса реагентов, ремонт и благоустройство водозаборных колонок. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию) | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 19 | Уточнение списков телефонов объектовых противопаводковых комиссий, аварийных и дежурных служб 6-го паводкоопасного направления . | ЕДДС муниципального образования город Каменск-Уральский | до 15.03.2020 г. |
| 20 | Установка знаков безопасности на водных объектах в местах выхода (выезда) людей (автотранспорта) на лед. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2020 г. |
| 21 | Разработка и распространение среди жителей подтопляемых районов (домов), памяток с алгоритмом их действий при угрозе (возникновении) подтопления и с указанием телефонов дежурно-диспетчерских и спасательных служб. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2020 г. |
| 22 | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2020 г. |
| 23 | Направление в Главное управление МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области актов предпаводкового обследования ГТС с заключениями объектовых противопаводковых комиссий. | МКУ «УГОЧС» | до 10.04.2020 г. |
| 24 | Направление в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области информации об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2020 г. |
| 25 | Направление в Министерство общественной безопасности Свердловской области данных об объемах финансовых средств, израсходованных на противопаводковые мероприятия и ущербу, нанесенному весенним половодьем и дождевыми паводками в 2020 году. | МКУ «УГОЧС» | до 31.07.2020 г. |
| 26 | Уточнение списков жителей, проживающих в зонах возможных подтоплений во время паводка, на случай экстренной эвакуации. Определение мест временного размещения эвакуируемого населения и мероприятий по его первоочередному жизнеобеспечению. | Главы Администраций Красногорского и Синарского районов, МКУ «УГОЧС» | до 15.03.2020 г. |
| 27 | Ежесуточное направление в адрес государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» донесения по формам, согласно приложениям № 2, 3 к распоряжению Правительства Свердловской области от 17.12.2019 года № 727-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2020 году» и информации о наполнении водохранилищ. | ЕДДС муниципального образования город Каменск-Уральский | с 01.04.2020 г. до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области |
| 28 | Направление в Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области актов послепаводкового обследования ГТС с заключениями объектовых противопаводковых комиссий. | МКУ «УГОЧС» | до 10.09.2020 г. |
| 29 | Осуществление мониторинга паводковой обстановки, взаимодействия по своевременному сбору и обмену информацией между едиными дежурно-диспетчерскими службами и ответственным за координацию мероприятий по 6-му паводкоопасному направлению, собственниками, эксплуатирующими ГТС, предприятиями. | ЕДДС муниципального образования город Каменск- Уральский | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 30 | Контроль за недопущением строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах возможного затопления (подтопления), отраженных в документах территориального планирования муниципального образования. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска- Уральского» | постоянно |
| 31 | Обеспечение сработки водохранилищ в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Свердловской области. | МКУ «УГОЧС», владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2020 г. по 01.07.2020 г. |
| 32 | Организация взаимодействия с собственниками ГТС и организациями, эксплуатирующими ГТС, администрациями населенных пунктов Катайского и Далматовского районов Курганской области, расположенными ниже по течению при увеличении или уменьшении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины, применяя в практической работе схемы взаимодействия. | МКУ «УГОЧС», владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2020 г. по 01.07.2020 г. |

Список применяемых сокращений:

1. ГТС – гидротехнические сооружения;
2. МКУ «УГОЧС» - муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского»;
3. ЕДДС муниципального образования город Каменск-Уральский - Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Каменск-Уральский;
4. МКУ «УГХ» - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства»;
5. АО «ГВБ» - Акционерное общество «Горвнешблагоустройство»;
6. АО «Водоканал КУ» - Акционерное общество «Водоканал Каменск-Уральский»;

7. УО – управляющие организации, управляющие многоквартирными жилыми домами;

8. ТСЖ – товарищества собственников жилья;

9. «РУСАЛ Каменск-Уральский» - Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»;

10. Главное управление МЧС России по Свердловской области - Главное управление министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

11. Каменск-Уральский ПСО ГКУ «Служба спасения СО» - Каменск-Уральский поисково-спасательный отряд государственное казенное учреждение «Служба спасения Свердловской области «Каменск-Уральский поисково-спасательный отряд».