СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020 № 150

О внесении изменений в муниципальную программу

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020-2026 годы»

# В соответствии с решениями Городской Думы города Каменска-Уральского от  18.12.2019  № 625 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский   на   2020   год  и  плановый  период 2021 и 2022 годов»,  от 22.01.2020

# № 637 «О внесении изменений  в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.12.2019  № 625 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях корректировки объемов финансирования и мероприятийв области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский  Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»  (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации  города Каменска-Уральского от 10.10.2019 № 833, следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Всего -   7102944,89

в том числе:

2020 г. -   475315,10

2021 г. -     79638,50

2022 г. -   105636,40

2023 г. - 1251242,26

2024 г. - 1457854,31

2025 г. - 1584515,41

2026 г. - 2148742,91

в том числе:

федеральный бюджет – 311030,00

в том числе:

2020 г. -           0,00

2021 г. -            0,00

2022 г. -            0,00

2023 г. -  150368,00

2024 г. -  160662,00

2025 г. -            0,00

2026 г. -            0,00

областной бюджет – 1323208,00

в том числе:

2020 г. -            0,00

2021 г. -            0,00

2022 г. -            0,00

2023 г. -  355660,00

2024 г. -  326548,00

2025 г. -  320500,00

2026 г. -  320500,00

местный бюджет – 5468706,89

в том числе:

2020 г. -   475315,10

2021 г. -     79638,50

2022 г. -   105636,40

2023 г. -   745214,26

2024 г. -   970644,31

2025 г. - 1264015,41

2026 г. - 1828242,91»;

2) Приложение № 2 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) Приложение № 3 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 4 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) Приложение № 5 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 6 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) Приложение № 7 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

8) Приложение № 8 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению;

9) Приложение № 9 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению;

10) Приложение № 10 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению;

11) Приложение № 11 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению;

12) Приложение № 12 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему постановлению;

13) Приложение № 13 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему постановлению;

14) Приложение № 14 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению;

15) Приложение № 15 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему постановлению;

16) Приложение № 16 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему постановлению;

17) Приложение № 17 к Программе изложитьв новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах муниципального образования город Каменск-Уральский и органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В.Орлова.

Глава  города						                                   А.В. Шмыков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 2 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 4. Строительство объектовтранспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 3 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство»,обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры для новых участков застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 5 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов физической культуры и спорта»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 6. Развитие сети объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 7. Строительство объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов физической культуры и спорта | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 6 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 7. Развитие сети образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 8. Строительство объектов образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 7 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 8. Развитие сети объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 9. Строительство объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

*Год начала строительства объекта

Приложение № 7

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 8 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприя- тие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода .2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 7102944,89 | 475315,10 | 79638,50 | 105636,40 | 1251242,26 | 1457854,31 | 1584515,41 | 2148742,91 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 311030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 1323208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355660,00 | 326548,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 4 | местный бюджет | 5468706,89 | 475315,10 | 79638,50 | 105636,40 | 745214,26 | 970644,31 | 1264015,41 | 1828242,91 | х |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 6756566,10 | 429535,10 | 32697,00 | 58475,00 | 1198987,00 | 1400508,00 | 1536271,00 | 2100093,00 | х |
| 7 | федеральный бюджет | 311030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | областной бюджет | 1323208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355660,00 | 326548,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 5122328,10 | 429535,10 | 32697,00 | 58475,00 | 692959,00 | 913298,00 | 1215771,00 | 1779593,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 4967754,10 | 397241,10 | 4117,00 | 4975,00 | 686959,00 | 890298,00 | 1211571,00 | 1772593,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 154574,00 | 32294,00 | 28580,00 | 53500,00 | 6000,00 | 23000,00 | 4200,00 | 7000,00 | х |
| 12 | Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры», в том числе: | 2409995,00 | 164500,00 | 4080,00 | 8500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 13 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 1098495,00 | 164500,00 | 0,00 | 8500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 15 | строительно-монтажные работы | 1066715,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 | х |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 | х |
| 17 | Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200 800,00 | 300 800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | местный бюджет, в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 19 | строительно-монтажные работы | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 1115500,00 | 199500,00 | 21000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 22 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 1115500,00 | 199500,00 | 21000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 24 | строительно-монтажные работы | 1045000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 25 | проектно-изыскательские работы | 70500,00 | 29500,00 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 26 | Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта», в т. ч.: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 28 | строительно-монтажные работы | 985000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 42294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений», в том числе: | 415478,10 | 62741,10 | 3317,00 | 14975,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 31 | федеральный бюджет | 311030,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 32 | областной бюджет | 11708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 33 | местный бюджет, в том числе: | 92740,10 | 62741,10 | 3317,00 | 14975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 34 | строительно-монтажные работы | 82740,10 | 62741,10 | 3317,00 | 4975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 36 | Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры», в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 37 | местный бюджет, в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 38 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 39 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 40 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 346378,79 | 45780,00 | 46941,50 | 47161,40 | 52255,26 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 42 | местный бюджет | 346378,79 | 45780,00 | 46941,50 | 47161,40 | 52255,26 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», в том числе: | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,00 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 44 | местный бюджет | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,00 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 45 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,40 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 46 | местный бюджет | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,40 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 47 | Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», в том числе: | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 48 | местный бюджет | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 9 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования

город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в т. ч.: | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 6 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», в т. ч.: | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |
| 7 | местный бюджет | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,06 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 10 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования

город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 2 | местный бюджет | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в т. ч.: | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 5 | местный бюджет | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 6 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 |  |
| 7 | местный бюджет | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,37 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 |  |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 11 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы  «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 6 | Подготовка документации по планировке территории, в том числе: | 5700,00 | 600,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5,6 |
| 7 | местный бюджет | 5700,00 | 600,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Внесение изменений в документ территориального планирования, в том числе: | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 9 | местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 10 | Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский,в т. ч.: | 17350,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 11 | местный бюджет | 17350,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Создание планово- картографического материала М 1:500, в т. ч.: | 1500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 13 | местный бюджет | 1500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 14 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе: | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Формирование земельных участков под размещение объектов, в т. ч.: | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 9,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | местный бюджет | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 18 | Описание местоположения границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН, в том числе: | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Демонтаж рекламных конструкций, в том числе: | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 22 | Разработка (корректура) проектов зон охраны объектов культурного наследия, в том числе: | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 11

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода .2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 2409995,00 | 164500,00 | 4080,00 | 8500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 1098495,00 | 164500,00 | 4080,00 | 8500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 1066715,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 |  |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 2409995,00 | 164500,00 | 4080,00 | 8500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 1098495,00 | 164500,00 | 4080,00 | 8500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 1066715,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 |  |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 |  |
| 12 | Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества, в т. ч.: | 4080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | местный бюджет, в том числе: | 4080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 15 | проектно-изыскательские работы | 4080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 16 | Строительство ул. Кутузова на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова г. Каменск- Уральский, в том числе: | 164500,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 164500,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | строительно-монтажные работы | 164500,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы Маршала Жукова, в т. ч.: | 339015,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 339015,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 |  |
| 21 | строительно-монтажные работы | 331015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 | 4 |
| 22 | проектно-изыскательские работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 23 | Организация подъезда от улицы Каменской к улице Радужной, в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 24 | местный бюджет, в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 25 | строительно-монтажные работы | 71500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71500,00 | 4 |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 3 |
| 27 | Дорога переходно-го типа по улице Урицкого от переулка Санаторного до улицы Чернышевского, в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | местный бюджет, в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | строительно-монтажные работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 30 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 31 | Строительство улицы Ломоносова на участке от улицы Привокзальной до улицы Ленина, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 32 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 33 | строительно-монтажные работы | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 143000,00 | 4 |
| 34 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 35 | Строительство моста через реку Исеть в створе улиц Каменская - Овсянникова и улиц Коммолодежи - Карла Маркса с транспортно-пешеходными подходами, в т. ч.: | 1412700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 353700,00 | 354500,00 | 354500,00 |  |
| 36 | областной бюджет, в том числе: | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 37 | выкуп земельных участков | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | местный бюджет, в том числе: | 101200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 34000,00 |  |
| 39 | строительно-монтажные работы | 101200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4 |
| 40 | Строительство моста через реку Каменка в створе улиц Красных Орлов – Кадочникова, в том числе: | 254000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 250000,00 |  |
| 41 | местный бюджет, в том числе: | 254000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 250000,00 |  |
| 42 | строительно-монтажные работы | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 4 |
| 43 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 44 | Строительство улицы Красных Орлов на участке от улицы Коммолодежи до улицы Кадочникова, в том числе: | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 45 | местный бюджет, в том числе: | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 46 | проектно-изыскательские работы | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 3 |

Приложение № 12

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 13 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», обеспечивающей выполнение муниципальной программы«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | Очистные сооружения ливневой канализации Красногорского района, в том числе: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14 | Вынос инженерных сетей из зон перспективной застройки, в том числе: | 4000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 4000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 16 | строительно-монтажные работы | 4000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |

Приложение № 13

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1115500,00 |  | 199500,00 | 21000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 1115500,00 |  | 199500,00 | 21000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 1045000,00 |  | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 70500,00 |  | 29500,00 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, | 1115500,00 | 199500,00 |  | 21000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 1115500,00 | 199500,00 |  | 21000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | строительно- монтажные работы | 1045000,00 | 170000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 70500,00 | 29500,00 |  | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап), в том числе: | 153182,56 | 153182,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 153182,56 | 153182,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 153000,00 | 153000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 182,56 | 182,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап), в том числе: | 937817,44 | 22817,44 |  | 20000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 18 | местный бюджет, в том числе: | 937817,44 | 22817,44 |  | 20000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 19 | строительно-монтажные работы | 875000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | 4 |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 62817,44 | 22817,44 |  | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская г. Каменск-Уральский, в том числе: | 17000,00 | 17000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет, в том числе: | 17000,00 | 17000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 17000,00 | 17000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе, в том числе: | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет, в том числе: | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 27 | проектно-изыскательские работы | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 28 | Сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ясная, ул. Летняя, ул. Радужная города Каменска-Уральского, в том числе: | 6500,00 | 6500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | местный бюджет, в том числе: | 6500,00 | 6500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | проектно-изыскательские работы | 6500,00 | 6500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 14

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 15 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 985000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 42294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы | 985000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 42294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | Центр развития бокса в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный», в том числе: | 2794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 2794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 2794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14 | Строительство спортивно-культурного комплекса в жилом районе «Южный», в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 17 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 18 | Строительство картинговой трассы, в том числе: | 5500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет, в том числе: | 5500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | строительно-монтажные работы | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе «Ленинский», в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 4 |
| 25 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 26 | Строительство центра водных видов спорта с аквапарком в жилом районе «Южный», в том числе | 715000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 350000,00 | 350000,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 715000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 350000,00 | 350000,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 350000,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 15

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 415478,10 | 62741,10 | 3317,00 | 14975,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 311030,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 11708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | местный бюджет, в том числе: | 92740,10 | 62741,10 | 3317,00 | 14975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5 | строительно-монтажные работы | 82740,10 | 62741,10 | 3317,00 | 4975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по капитальным вложениям, | 415478,10 | 62741,10 | 3317,00 | 14975,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | федеральный бюджет | 311030,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | областной бюджет | 11708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 92740,10 | 62741,10 | 3317,00 | 14975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | строительно-монтажные работы | 82740,10 | 62741,10 | 3317,00 | 4975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона 1 жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский, в том числе: | 15907,00 | 15907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 15907,00 | 15907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 15907,00 | 15907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | Детский сад на 250 мест по ул. Октябрьской в г. Каменск-Уральский Свердловской области, в том числе: | 8292,00 | 0,00 | 3317,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет | 8292,00 | 0,00 | 3317,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 8292,00 | 0,00 | 3317,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | Детский сад на 125 мест по ул. Исетская, 38 (новое здание второго корпуса Детского сада № 74), в том числе: | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | федеральный бюджет | 48360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | областной бюджет | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | Детский сад на 300 мест по улице Лермонтова, в том числе: | 292445,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 109687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 262670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102008,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | областной бюджет | 9888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3840,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | местный бюджет, в том числе: | 19887,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3839,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | строительно-монтажные работы | 9887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 36 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» город Каменск-Уральский Свердловской области, в том числе: | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | местный бюджет, в том числе: | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | строительно-монтажные работы | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 16

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от  03.03.2020№ 150

Приложение № 17 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1284299,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 1284299,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | проектно-изыскательские работы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | Строительство здания театра драмы, в том числе: |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы |  | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | 4 |