СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2021 № 413

О внесении изменений в муниципальную программу«Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, утверждённым постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 № 1666 (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 17.11.2017№ 984, от 09.10.2019

№ 817, постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 26.08.2020 № 610, от 29.10.2020 № 824), в целях приведения в соответствие с решением Думы Каменск-Уральского городского округа от16.12.2020 № 772 «О

бюджете Каменск-Уральского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»(в редакции Решения Думы Каменск-Уральского городского округа от 24.02.2021 № 803, от 19.05.2021 № 834)Администрация Каменск- Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации города Каменска- Уральского от 10.10.2019 № 837 (в редакции постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 08.10.2020 № 749, от 30.12.2020 № 1043) (далее – Программа) следующие изменения:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

ВСЕГО – 3 998 449,2,

в том числе:

2020 год – 863 793,6;

2021 год – 877 551,2;

2022 год – 333 219,7;

2023 год – 335 240,1;

2024 год – 528 787,5;

2025 год – 530 994,1;

2026 год – 528 863,0;

из них:

областной бюджет – 827 184,3, в том числе:

2020 год – 403 916,6;

2021 год – 403 886,4;

2022 год – 3 879,5;

2023 год – 3 863,3;

2024 год – 3 879,5;

2025 год – 3 879,5;

2026 год – 3 879,5;

местный бюджет – 3 171 264,9, в том числе:

2020 год – 459 877,0;

2021 год – 473 664,8;

2022 год – 329340,2;

2023 год – 331 376,8;

2024 год – 524908,0;

2025 год – 527 114,6;

2026 год – 524 983,5.

- Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

- Приложение 1 к подпрограмме «Функционирование дорожного хозяйства» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;

- Приложение	2	к	подпрограмме	«Функционирование	дорожного

хозяйства»  Программыизложить  в  новой  редакции  согласно  Приложению  3  к настоящему постановлению;

- Приложение 2 к подпрограмме «Организация и содержание объектов благоустройства» Программыизложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;

- Приложение 1 к подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных       ситуаций       природного       и       техногенного       характера»

Программыизложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему постановлению;

- Приложение 2 к подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему постановлению;

- Приложение 1 к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему постановлению;

- Приложение 2 к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему постановлению;

- Приложение 1 к подпрограмме «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему постановлению;

- Приложение 2 к подпрограмме «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему постановлению;

- Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации  программы

«Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого заместителя главы Администрации городского округа Башарина Д.В.

Глава

Каменск-Уральского городского округа                                            А.А. Герасимов

Приложение 1 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

| № стро ки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск- Уральском городском округе на 2020-2026 годы», в том числе: | 3 998 449,2 | 863 793,6 | 877 551,2 | 333 219,7 | 335 240,1 | 528 787,5 | 530 994,1 | 528 863,0 | Х |
| 2 | областной бюджет | 827 184,3 | 403 916,6 | 403 886,4 | 3 879,5 | 3 863,3 | 3 879,5 | 3 879,5 | 3 879,5 | Х |
| 3 | местный бюджет | 3 171 264,9 | 459 877,0 | 473 664,8 | 329 340,2 | 331 376,8 | 524 908,0 | 527 114,6 | 524 983,5 | Х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 6 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 3 998 449,2 | 863 793,6 | 877 551,2 | 333 219,7 | 335 240,1 | 528 787,5 | 530 994,1 | 528 863,0 | Х |
| 8 | областной бюджет | 827 184,3 | 403 916,6 | 403 886,4 | 3 879,5 | 3 863,3 | 3 879,5 | 3 879,5 | 3 879,5 | Х |
| 9 | местный бюджет | 3 171 264,9 | 459 877,0 | 473 664,8 | 329 340,2 | 331 376,8 | 524 908,0 | 527 114,6 | 524 983,5 | Х |
| 10 | Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства», в том числе: | 1 971 189,6 | 592 286,8 | 585 100,0 | 113 779,5 | 113 533,3 | 188 830,0 | 188 830,0 | 188 830,0 | Х |
| 11 | областной бюджет | 800 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 1 171 189,6 | 192 286,8 | 185 100,0 | 113 779,5 | 113 533,3 | 188 830,0 | 188 830,0 | 188 830,0 |  |

| 13 | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения», в том числе: | 269 503,3 | 24 565,5 | 49 258,3 | 40 852,0 | 40 852,0 | 37 368,8 | 39 171,4 | 37 435,3 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | местный бюджет | 269 503,3 | 24 565,5 | 49 258,3 | 40 852,0 | 40 852,0 | 37 368,8 | 39 171,4 | 37 435,3 |  |
| 15 | Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства», в том числе: | 22 565,3 | 3 155,3 | 3 100,0 | 2 440,0 | 2 500,0 | 3 790,0 | 3 790,0 | 3 790,0 | Х |
| 16 | местный бюджет | 22 565,3 | 3 155,3 | 3 100,0 | 2 440,0 | 2 500,0 | 3 790,0 | 3 790,0 | 3 790,0 |  |
| 17 | Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства», в том числе: | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 | Х |
| 18 | местный бюджет | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 |  |
| 19 | Подпрограмма «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения», в том числе: | 78 928,0 | 7 361,0 | 7 800,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 18 589,0 | 18 589,0 | 18 589,0 | Х |
| 20 | местный бюджет | 78 928,0 | 7 361,0 | 7 800,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 18 589,0 | 18 589,0 | 18 589,0 |  |
| 21 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе: | 6 116,9 | 4 405,8 | 823,7 | 323,7 | 323,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 22 | местный бюджет | 6 116,9 | 4 405,8 | 823,7 | 323,7 | 323,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 23 | Подпрограмма «Природоохранная деятельность», в том числе: | 27 543,0 | 5 453,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 5 030,0 | 5 030,0 | 5 030,0 | Х |
| 24 | местный бюджет | 27 543,0 | 5 453,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 5 030,0 | 5 030,0 | 5 030,0 |  |
| 25 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», в том числе: | 750,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 179,0 | 183,0 | 188,0 | Х |
| 26 | местный бюджет | 750,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 179,0 | 183,0 | 188,0 |  |
| 27 | Подпрограмма «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 7 170,0 | 705,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 005,0 | 1 505,0 | 1 005,0 | Х |
| 28 | местный бюджет | 7 170,0 | 705,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 005,0 | 1 505,0 | 1 005,0 |  |
| 29 | Подпрограмма «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе: | 150 384,8 | 10 400,0 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | Х |

| 30 | местный бюджет | 150 384,8 | 10 400,0 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | 43 100,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в том числе: | 28 005,7 | 4 738,0 | 3 886,4 | 3 879,5 | 3 863,3 | 3 879,5 | 3 879,5 | 3 879,5 | Х |
| 32 | областной бюджет | 27 184,3 | 3 916,6 | 3 886,4 | 3 879,5 | 3 863,3 | 3 879,5 | 3 879,5 | 3 879,5 |  |
|  | местный бюджет | 821,4 | 821,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 33 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы», в том числе: | 665 427,1 | 93 848,1 | 84 074,0 | 92 574,5 | 93 161,1 | 100 589,8 | 100 589,8 | 100 589,8 | Х |
| 34 | местный бюджет | 665 427,1 | 93 848,1 | 84 074,0 | 92 574,5 | 93 161,1 | 100 589,8 | 100 589,8 | 100 589,8 |  |

Приложение 2 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 1

к подпрограмме «Функционирование дорожного хозяйства»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

«Функционирование дорожного хозяйства»

| № стро ки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: обеспечение функционирования дорожного хозяйства и системы организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: содержание искусственных сооружений, автомобильных дорог и элементов обустройства дорог с выполнением в первоочередном порядке работ, влияющих на безопасность дорожного движения и срок службы элементов автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автодорог, | км | 265,4 | 273 | 269,2 | 269,2 | 262,7 | 262,7 | 262,7 | акт выполнен- ных работ |
|  | тротуаров, | тыс.м2 | 553,9 | 569,8 | 553,9 | 553,9 | 553,9 | 553,9 | 553,9 |  |
|  | остановок транспорта общего пользования, | шт. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |
|  | ливневой канализации, | км | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
|  | мостов и путепроводов, | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | светофорных объектов, | ед. | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 |  |
|  | дорожных знаков, | шт. | 6594 | 7525 | 7800 | 8100 | 7600 | 7600 | 7600 |  |
|  | пешеходных ограждений, | п.м | 31362,5 | 39761 | 39800 | 40000 | 32100 | 32100 | 32100 |  |
|  | нанесение разметки дорог, | км | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |  |
|  | нанесение разметки пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей | м2/шт | 342/ 10798 | 316/ 10798 | 316/ 10798 | 316/ 10798 | 316/ 10798 | 316/ 10798 | 316/ 10798 |  |
| 4 | Целевой показатель 2 Обследование и диагностика технического состояния объектов дорожного хозяйства | км | 11 | - | - | - | 50 | 50 | 50 |  |
| 5 | Задача 2: сохранение уровня эксплуатационного состояния автомобильной дороги1 и иных объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка проектов | тыс.м2 | 203,8 | 177,8 | - | - | 100 | 100 | 100 | акт выполнен- ных работ |

| 7 | Целевой показатель 4 Ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов), в том числе разработка проектов | шт. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | акт выполнен- ных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Целевой показатель 5 Приведение остановок в соответствие с нормативными требованиями | объект | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Задача 3: обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 6 Разработка и реализация плана транспорной безопасности | меропри ятие | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | акт выполнен- ных работ |

1 эксплуатационное состояние автомобильной дороги - параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги:

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

Приложение 3 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 2

к подпрограмме «Функционирование дорожного хозяйства»

План мероприятий

по выполнению подпрограммы «Функционирование дорожного хозяйства»

| № стр оки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Функционирование дорожного хозяйства», в том числе: | 1 971 189,6 | 592 286,8 | 585 100,0 | 113 779,5 | 113 533,3 | 188 830,0 | 188 830,0 | 188 830,0 | Х |
| 2 | областной бюджет | 800 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 3 | местный бюджет | 1 171 189,6 | 192 286,8 | 185 100,0 | 113 779,5 | 113 533,3 | 188 830,0 | 188 830,0 | 188 830,0 | Х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 6 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 1 971 189,6 | 592 286,8 | 585 100,0 | 113 779,5 | 113 533,3 | 188 830,0 | 188 830,0 | 188 830,0 | Х |
| 8 | областной бюджет | 800 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 9 | местный бюджет | 1 171 189,6 | 192 286,8 | 185 100,0 | 113 779,5 | 113 533,3 | 188 830,0 | 188 830,0 | 188 830,0 | Х |
| 10 | Содержание объектов дорожного хозяйства | 1 076 763,5 | 167 219,5 | 161 741,2 | 113 279,5 | 113 033,3 | 173 830,0 | 173 830,0 | 173 830,0 | 1 |
| 11 | местный бюджет | 1 076 763,5 | 167 219,5 | 161 741,2 | 113 279,5 | 113 033,3 | 173 830,0 | 173 830,0 | 173 830,0 |  |
| 12 | Обследование и диагностика технического состояния объектов дорожного хозяйства, в том числе: | 4 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 |
| 13 | местный бюджет | 4 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 14 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка проектов | 878 408,8 | 421 550,0 | 422 358,8 | 0,0 | 0,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 3 |
| 15 | областной бюджет | 800 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 78 408,8 | 21 550,0 | 22 358,8 | 0,0 | 0,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 |  |
| 17 | Ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов), в том числе разработка проектов | 5 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 |
| 18 | местный бюджет | 5 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |

| 19 | Приведение остановок в соответствие с нормативными требованиями | 4 617,3 | 1 117,3 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | местный бюджет | 4 617,3 | 1117,3 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 21 | Разработка и реализация плана транспортной безопасности | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6 |
| 22 | местный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |

Приложение 4 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 2

к подпрограмме «Организация и содержание объектов благоустройства»

План мероприятий

по выполнению подпрограммы «Организация и содержание объектов благоустройства»

| № строк и | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Организация и содержание объектов благоустройства», в том числе: | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 | Х |
| 2 | местный бюджет | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 | Х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 | 1 |
| 7 | местный бюджет | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 |  |
| 8 | Организация и содержание объектов благоустройства (сумма строк 9-17), в том числе: | 770 865,5 | 116 825,1 | 134 594,0 | 69 550,5 | 70 956,7 | 126 346,4 | 126 246,4 | 126 346,4 |  |
| 9 | Организация освещения улиц | 400 772,5 | 60 451,4 | 49 000,0 | 39 250,5 | 40 656,7 | 70 471,3 | 70 471,3 | 70 471,3 |  |
| 10 | Содержание зелёных насаждений | 45 963,3 | 9 998,3 | 10 200,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 255,0 | 7 255,0 | 7 255,0 |  |
| 11 | Содержание газонов и цветников | 193 293,5 | 28 332,5 | 27 900,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 30 687,0 | 30 687,0 | 30 687,0 |  |
| 12 | Посадка деревьев и кустов | 7 046,8 | 1 148,8 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 |  |
| 13 | Организация и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | 3 131,3 | 461,3 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |  |
| 14 | Содержание станции понижения грунтовых вод в жилом районе «Хозспособ» | 526,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 15 | Содержание малых архитектурных форм | 47 307,0 | 11 456,7 | 5 152,0 | 1 452,0 | 1 452,0 | 9 298,1 | 9 198,1 | 9 298,1 |  |
| 16 | Содержание площадок твердых коммунальных отходов | 35 060,5 | 4 274,5 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 7 062,0 | 7 062,0 | 7 062,0 |  |
| 17 | Сбор трупов бродячих животных | 380,6 | 41,6 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 18 | Проектирование и благоустройство пл. Ленинского Комсомола | 37 384,0 | 590,0 | 36 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 5 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 1

к подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № строки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Цель: обеспечение условий для организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, числа погибших людей, материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Изготовление листовок, памяток, буклетов по вопросам безопасности людей на водных объектах | тыс.шт. | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | акт выполнен- ных работ, накладная |
| 4 | Целевой показатель 2 Изготовление информационно-предупреждающих знаков | шт. | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Изготовление, монтаж и демонтаж рекламно- информационных материалов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | Целевой показатель 4 Переоборудование электросирен и содержание системы оповещения АПК «Грифон» | шт. | 4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Целевой показатель 5 Система оповещения АПК «Грифон», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -переоборудование электросирен | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |  |
|  | -содержание системы оповещения АПК «Грифон» | шт. | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 43 |  |

Приложение 6 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 2

к подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

План мероприятий

по выполнению подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Всего по подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе: | 6 116,9 | 4 405,8 | 823,7 | 323,7 | 323,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 2 | местный бюджет | 6 116,9 | 4 405,8 | 823,7 | 323,7 | 323,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 6 116,9 | 4 405,8 | 823,7 | 323,7 | 323,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 7 | местный бюджет | 6 116,9 | 4 405,8 | 823,7 | 323,7 | 323,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 8 | Изготовление листовок, памяток, буклетов по вопросам безопасности людей на водных объектах | 108,7 | 18,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1 |
| 9 | Изготовление информационно- предупреждающих знаков | 120,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2 |
| 10 | Изготовление, монтаж и демонтаж рекламно-информационных материалов | 108,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 3 |
| 11 | Переоборудование электросирен и содержание системы оповещения АПК «Грифон» | 4 383,6 | 4 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 12 | Система оповещения АПК «Грифон», в том числе: | 1 396,1 | 0,0 | 798,7 | 298,7 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
|  | -переоборудование электросирен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -содержание системы оповещения АПК «Грифон» | 1 396,1 | 0,0 | 798,7 | 298,7 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 7 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 1

к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной  инфраструктуры»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

«Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

| № стро ки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Цель: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: исполнение полномочий органа местного самоуправления по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, корректировки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Корректировка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск Уральский до 2026 года» | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | акт выполнен- ных работ |
| 4 | Целевой показатель 2 Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | акт выполнен- ных работ |
| 5 | Целевой показатель 3 Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский | ед. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | акт выполнен- ных работ |
| 6 | Целевой показатель 4 Оплата услуг по получению статистических данных для формирования топливно-энергетического баланса | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | акт выполнен- ных работ |
| 7 | Целевой показатель 5 Информационные услуги для выполнения требований законодательства в сфере теплоснабжения в рамках полномочий органов местного самоуправления | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | акт выполнен- ных работ |
| 8 | Задача 2: снижение удельных показателей потребления электрической энергии при обеспечении наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 6 Реконструкция и модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены опор, светильников уличного освещения на энергосберегающие | ед. | - | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | акт выполнен- ных работ |
| 10 | Задача 3: организация в границах муниципального образования водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 7 Реконструкция системы ГВС п. Мирный | меропри ятие | - | - | - | - | - | - | - | акт выполнен- ных работ |

Приложение 8 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 2

к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

План мероприятий

по выполнению подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

| № стр оки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 7 170,0 | 705,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 005,0 | 1 505,0 | 1 005,0 | Х |
| 2 | местный бюджет | 7 170,0 | 705,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 005,0 | 1 505,0 | 1 005,0 | Х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 7 170,0 | 705,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 005,0 | 1 505,0 | 1 005,0 | Х |
| 7 | местный бюджет | 7 170,0 | 705,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 005,0 | 1 505,0 | 1 005,0 | Х |
| 8 | Корректировка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск Уральский до 2026 года» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 |
| 9 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский | 5 375,0 | 700,0 | 785,0 | 795,0 | 695,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 |
| 10 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 3 |
|  | Оплата услуг по получению статистических данных для формирования топливно-энергетического баланса | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 11 | Информационные услуги для выполнения требований законодательства в сфере теплоснабжения в рамках полномочий органов местного самоуправления | 40,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
| 12 | Реконструкция и модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены опор, светильников уличного освещения на энергосберегающие | 1 050,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 6 |
| 13 | Реконструкция системы ГВС п. Мирный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |

Приложение 9 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 1

к подпрограмме «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

Цели, задачи и целевые показатели  реализации подпрограммы

«Организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

| № строки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: выполнение мероприятий по организации, оптимизации и обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Установка дорожных знаков, ограждений, пешеходных переходов, устройство тротуаров вблизи образовательных учреждений и на маршрутах движения детей «дом-школа- дом» | учрежде ний | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | акт выполнен- ных работ |
| 4 | Целевой показатель 2 Разработка проекта организации дорожного движения | доку- мент | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Организация светофорных объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция светофорных объектов | шт. | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
|  | устройство светофорных объектов | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и установку светофорных объектов | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | устройство и модернизация пешеходных переходов | шт. | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Задача 2: оптимизация системы организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | акт выполнен- ных работ |
| 8 | Целевой показатель 5 Устройство элементов интеллектуальной транспортной системы (информационные табло на остановках транспорта общего пользования) | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение 10 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 2

к подпрограмме «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

План мероприятий

по выполнению подпрограммы «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

| № строк и | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе: | 150 384,8 | 10 400,0 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | Х |
| 2 | местный бюджет | 150 384,8 | 10 400,0 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | Х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 150 384,8 | 10 400,0 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | Х |
| 7 | местный бюджет | 150 384,8 | 10 400,0 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | 43 100,0 | Х |
| 8 | Установка дорожных знаков, ограждений, пешеходных переходов, устройство тротуаров вблизи образовательных учреждений и на маршрутах движения детей «дом-школа-дом» | 91 525,8 | 1 525,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 |
| 9 | Разработка проекта организации дорожного движения | 3 782,6 | 3 782,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 10 | Устройство и реконструкция светофорных объектов | 54 176,4 | 5 091,6 | 4 914,8 | 2 770,0 | 3 000,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 3 |
| 11 | Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 12 | Устройство элементов интеллектуальной транспортной системы (информационные табло на остановках транспорта общего пользования) | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 5 |

Приложение 11 к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2021 № 413

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

План мероприятий

по выполнению муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

| № стро ки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» , в том числе: | 665 427,1 | 93 848,1 | 84 074,0 | 92 574,5 | 93 161,1 | 100 589,8 | 100 589,8 | 100 589,8 | Х |
| 2 | местный бюджет | 665 427,1 | 93 848,1 | 84 074,0 | 92 574,5 | 93 161,1 | 100 589,8 | 100 589,8 | 100 589,8 | Х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 665 427,1 | 93 848,1 | 84 074,0 | 92 574,5 | 93 161,1 | 100 589,8 | 100 589,8 | 100 589,8 | Х |
| 7 | местный бюджет | 665 427,1 | 93 848,1 | 84 074,0 | 92 574,5 | 93 161,1 | 100 589,8 | 100 589,8 | 100 589,8 | Х |
| 8 | Обеспечение деятельности Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству | 79 656,5 | 11 205,0 | 11 250,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 600,5 | 11 600,5 | 11 600,5 | Х |
| 9 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства» | 363 010,8 | 52 227,0 | 43 000,0 | 51 025,1 | 51 049,8 | 55 236,3 | 55 236,3 | 55 236,3 | Х |
| 10 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» | 185 624,3 | 25 231,2 | 24 676,3 | 25 153,0 | 25 682,4 | 28 293,8 | 28 293,8 | 28 293,8 | 1 |
| 11 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского» | 37 135,5 | 5 184,9 | 5 147,7 | 5 196,4 | 5 228,9 | 5 459,2 | 5 459,2 | 5 459,2 | Х |