СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.01.2022  № 46

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и

паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа

в 2022 году

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, своевременного, безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2021 № 774-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году на территории Свердловской области» и Уставом муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Каменск-Уральского городского округа (прилагается).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году (прилагается).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каменск-Уральского городского округа в срок до 20 марта 2022 года провести расширенное заседание по вопросу подготовки к пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» (Матвеенко Л.Н.):

1) определить меры по оперативным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводковых вод 2022 года;

2) обеспечить оперативное информирование населения Каменск-Уральского городского округа через средства массовой информации о развитии весеннего половодья и паводковых вод, а также об опасности передвижения по льду водных объектов;

3) организовать контроль за пропуском весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа и по паводкоопасному направлению №6 (бассейны рек Исеть-Сысерть);

4) организовать взаимодействие между собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений, администрациями муниципальных образований (населенных пунктов), расположенных ниже по течению реки Исеть, по своевременному обмену информацией об увеличении (уменьшении) сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины.

5. Рекомендовать акционерному обществу «Водоканал Каменск-Уральский» (Глазунов С.К.) до 01 апреля 2022 года обеспечить наличие не менее месячного запаса реагентов для очистки и обеззараживания питьевой воды.

6. Рекомендовать акционерному обществу «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (Радько В.В.) обеспечить своевременное выполнение работ по увеличению пропускной способности паводковых вод через гидротехническое сооружение водоподъемной плотины на р. Исеть.

7. Рекомендовать владельцам гидротехнических сооружений, расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа:

1) включить в состав объектовых комиссий по проверке гидротехнических сооружений представителей муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», МО МВД России «Каменск-Уральский»;

2) до 15 февраля 2022 года представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» приказы о создании объектовых противопаводковых комиссий, планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

3) до 01 апреля 2022 года организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений. Копии актов предпаводкового обследования гидротехнических сооружений представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского»;

4) обеспечить сработку водохранилищ в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижнее-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов;

5) до 01 сентября 2022 года организовать послепаводковое обследование гидротехнических сооружений. Копии актов послепаводкового обследования гидротехнических сооружений представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского».

8. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Дауров Р.К.) по оперативному распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каменск-Уральского городского округа организовать патрулирование в зонах подтопления вдоль рек Исеть и Каменка в границах муниципального образования.

9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каменск-Уральского городского округа (Герасимов А.А) в срок до 30 июня 2022 года провести расширенное заседание по вопросу подведения итогов выполненных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году и подготовке к весеннему половодью 2023 года.

10. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории Каменск-Уральского городского округа, обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных пунктом 2 настоящего постановления.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

12. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Башарина Д.В.

Глава

Каменск-Уральского городского округа                                          А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  Каменск-Уральского городского округа

от 25.01.2022 № 46

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск - Уральского городского округа в 2022 году»

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Каменск-Уральского городского округа

| Башарин Дмитрий Вячеславович |  | - первый заместитель главы Администрации городского округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Матвеенко Леонид Николаевич |  | - начальник муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», заместитель председателя комиссии; |
| Плаксин Владимир Юрьевич |  | - начальник Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии; |
| Валиахметов Рудек Алексич |  | - главный специалист муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Барбицкий Яков Юрьевич |  | - директор муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства»; |
| Гилева Надежда Вадимовна |  | - главный специалист Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству; |
| Глазунов Сергей Константинович Горенков Владимир Владимирович |  | - генеральный директор акционерного общества «Водоканал Каменск-Уральский» (по согласованию); - глава территориального органа Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Красногорского района |
| Давыдов Иван Николаевич Дауров Руслан Капланович |  | - начальник 63 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию); - начальник Муниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию); |
| Ершов Александр Геннадьевич |  | - директор акционерного общества «Комэнерго» Каменск-Уральского РКЭС (по согласованию); |
| Малькин Александр Викторович |  | - заместитель генерального директора акционерного общества «ГАЗЭКС» Южный округ (по согласованию); |
| Фефилов Сергей Анатольевич |  | - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию); |
| Шилов Александр Владимирович |  | - глава территориального органа Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Синарского района». |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 25.01.2022 № 46

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году»

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа

в 2022 году

| № п.п | ## Мероприятия | Ответственный исполнитель | ## Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1 | Издание приказов по обеспечению устойчивой работы ГТС в период весеннего половодья и паводковых вод с указанием мероприятий и ответственных исполнителей. | Владельцы ГТС (по согласованию) | до 15.02.2022 г. |
| 2 | Разработка мероприятий и принятие конкретных мер по предотвращению загрязнения водоемов, недопущению сбросов нефтепродуктов, кислот, остатков строительных материалов и т.п. в водные источники в период паводка. | Организации всех форм собственности (по согласованию) | до 15.02.2022 г. |
| 3 | Обеспечение страховой защиты инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску на паводкоопасной территории. | Владельцы ГТС, (по согласованию), Управляющие организации (по согласованию), ТСЖ (по согласованию), МКУ «УГХ» | ## до 01.03.2022 г. |
| 4 | Обеспечение создания запаса необходимых строительных материалов, техники в целях принятия оперативных мер по ликвидации возможных аварийных ситуаций в период весеннего половодья и паводковых вод. | Владельцы ГТС (по согласованию) | до 15.03.2022 г. |
| 5 | Выполнение работ по освобождению от льда водосбросов плотин и мостовых опор. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию), «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию) | до 01.04.2022 г. |
| 6 | Осуществление постоянного контроля за техническим состоянием ГТС. | Владельцы ГТС (по согласованию) | на весь период весеннего половодья |
| 7 | Осуществление постоянного мониторинга уровня воды в водохранилищах, принятие мер по своевременному увеличению или уменьшению сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища, не допускать переполнения водохранилищ выше нормативных отметок подпорного уровня. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию), «РУСАЛ Каменск-Уральский» (по согласованию) | с 01.04.2022 г. по 01.07.2022 г. |
| 8 | Проверка наличия спасательных средств, их технического состояния и принятие мер по их доукомплектованию. | ГКУ служба спасения СО «Каменск-Уральский ПСО» (по согласованию) | до 20.03.2022 г. |
| 9 | Проведение работ по очистке на подтопляемой территории. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию), «РУСАЛ Каменск- Уральский» (по согласованию), АО «ГВБ» (по согласованию), МКУ «УГХ» | до 01.04.2022 г. |
| 10 | Обеспечение в соответствии с графиком вывоза снега с городской и подведомственной предприятиям территории. | АО «ГВБ» (по согласованию), организации всех форм собственности (по согласованию), МКУ «УГХ» | на весь период весеннего половодья |
| 11 | Выполнение работ по очистке дорожных, уличных кюветов и канав от мусора, льда, прочистке труб ливневых канализаций и ливнеприёмных решеток, водостоков и водоспусков талых вод. | Управляющие организации (по согласованию), ТСЖ (по согласованию), АО «ГВБ» (по согласованию), МКУ «УГХ» | до 01.04.2022 г. |
| 12 | Обеспечение на ГТС круглосуточного дежурства ответственных лиц, постоянную готовность аварийно-спасательных бригад к выполнению спасательных и восстановительных работ. | Владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2022 г. до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области |
| 13 | Обеспечение сбора информации о состоянии рек Исеть и Каменка. | ЕДДС | на весь период весеннего половодья и паводковых вод |
| 14 | Обеспечение взаимодействия с областной противопаводковой комиссией. | МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и паводковых вод |
| 15 | Организация мониторинга выполнения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Каменск-Уральского городского округа | МКУ «УГОЧС» | на весь период весеннего половодья и паводковых вод |
| 16 | Проведение герметизации оголовков скважин, очистки от мусора, ремонта ограждения территорий зон санитарной охраны питьевых водоисточников, резервуаров, насосных станций. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию) | до 20.03.2022 г. |
| 17 | Доведение до собственников ГТС уровней предпаводковой сработки водохранилищ. | МКУ «УГОЧС» | до 25.03.2022 г. |
| 18 | Обеспечение лабораторного контроля над качеством подаваемой населению воды, создание необходимого запаса реагентов, ремонт и благоустройство водозаборных колонок. | АО «Водоканал КУ» (по согласованию) | на весь период весеннего половодья и паводковых вод |
| 19 | Уточнение списков телефонов объектовых противопаводковых комиссий, аварийных и дежурных служб 6-го паводкоопасного направления. | ЕДДС | до 15.03.2022 г. |
| 20 | Установка знаков безопасности на водных объектах в местах выхода (выезда) людей (автотранспорта) на лед. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2022 г. |
| 21 | Разработка и распространение среди жителей подтопляемых районов (домов), памяток с алгоритмом их действий при угрозе (возникновении) подтопления с указанием телефонов дежурно-диспетчерских и спасательных служб. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2022 г. |
| 22 | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2022 г. |
| 23 | Направление в Главное управление МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области актов предпаводкового обследования ГТС с заключениями объектовых противопаводковых комиссий. | МКУ «УГОЧС» | до 10.04.2022 г. |
| 24 | Направление в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области информации об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия. | МКУ «УГОЧС» | до 01.04.2022 г. |
| 25 | Направление в Министерство общественной безопасности Свердловской области данных об объемах финансовых средств, израсходованных на противопаводковые мероприятия и ущербу, нанесенному весенним половодьем и паводковыми водами в 2022 году. | МКУ «УГОЧС» | до 31.07.2022 г. |
| 26 | Уточнение списков жителей, проживающих в зонах возможных подтоплений во время паводка на случай экстренной эвакуации. Определение мест временного размещения эвакуируемого населения и мероприятий по его первоочередному жизнеобеспечению. | Администрация Красногорского района, Администрация Синарского района, МКУ «УГОЧС» | до 15.03.2022 г. |
| 27 | Ежесуточное направление в адрес государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» донесения по формам, согласно приложениям № 2, 3 к распоряжению Правительства Свердловской области от 30.12.2021 года № 774-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году на территории Свердловской области» и информации о наполнении водохранилищ. | ЕДДС | с 01.04.2022 г. до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии по предупрежде-нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области |
| 28 | Направление в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области актов послепаводкового обследования ГТС с заключениями объектовых противопаводковых комиссий | МКУ «УГОЧС» | до 10.09.2022 г. |
| 29 | Осуществление мониторинга паводковой обстановки, взаимодействия по своевременному сбору и обмену информацией между едиными дежурно-диспетчерскими службами и ответственным за координацию мероприятий по 6-му паводкоопасному направлению, собственниками, эксплуатирующими ГТС, предприятиями. | ЕДДС | на весь период весеннего половодья и дождевых паводков |
| 30 | Контроль за недопущением строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах возможного затопления (подтопления), отраженных в документах территориального планирования муниципального образования | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск- Уральского городского округа» | постоянно |
| 31 | Обеспечение сработки водохранилищ в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Свердловской области | Владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2022г. |
| 32 | Организация взаимодействия с собственниками ГТС и организациями, эксплуатирующими ГТС, администрациями населенных пунктов Катайского и Далматовского районов Курганской области, расположенными ниже по течению, при увеличении или уменьшении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины, применяя в практической работе схемы взаимодействия | МКУ «УГОЧС», владельцы ГТС (по согласованию) | с 01.04.2022 г. |
| 33 | Создание в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, других учреждениях и организациях, на предприятиях уголков безопасности по изучению правил поведения людей на водных объектах, мер безопасности по предупреждению несчастных случаев и способов оказания первой помощи пострадавшим. | Администрация Синарского района Администрация Красногорского района, ОМС «Управление культуры», «Управление образования», ОМС «Управление спорта», МКУ «УГОЧС», руководители организаций (по согласованию). | до 15.03.2022 г. |
| 34 | Установление в местах, возможных для выхода (выезда) людей и автотранспорта на лед знаков безопасности на водных объектах: «Опасно тонкий лед» и «Переход (переезд) по льду запрещен» в период таяния льда. | МКУ «Управление УГОЧС» | до 15.03.2022 г. |
| 35 | Распространение среди населения памяток и листовок по обеспечению безопасности людей в период таяния льда и весеннего половодья. | Администрация Синарского района Администрация Красногорского района, ОМС «Управление культуры», «Управление образования», ОМС «Управление спорта», МКУ «УГОЧС» | с 15.03.2022 г. |
| 36 | Проведение через средства массовой информации Каменск-Уральского городского округа профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья. | МКУ «УГОЧС» | с 15.03.2022 г. |
| 37 | Проведение совместных профилактических рейдов и патрулирования в местах, возможных для выхода (выезда) людей (транспорта) на лед. | Администрация Синарского района Администрация Красногорского района, МКУ «УГОЧС», МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию), ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» (по согласованию) | с 15.03.2022 г. |
| 38 | Организация и проведение в образовательных учреждениях городского округа мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения детей на водных объектах в период таяния льда и в период весеннего половодья: - открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности; - родительские собрания; - просмотр учебных фильмов; - открытые уроки с привлечением специалистов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» и спасателей; - конкурсы, викторины, выставки и т.д.; - размещение информации на официальных сайтах образовательных учреждений, электронных дневниках обучающихся и социальных сетях (группы классов) информации по безопасности на водных объектах в период весеннего половодья; - другие мероприятия. | ОМС «Управление культуры», «Управление образования», ОМС «Управление спорта», МКУ «УГОЧС», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» (по согласованию) | с 15.03.2022 г. |
| 39 | Информирование населения Каменск-Уральского городского округа о складывающейся ледовой обстановке на водоемах и мерах безопасности на льду через средства массовой информации. | МКУ «УГОЧС» | С 15.03.2022 г. |

Список сокращений:

| № п/п | Полное наименование учреждения, организации | Сокращение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территориальный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Красногорского района» | Администрации Красногорского района |
| 2. | Территориальный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Синарского района» | Администрации Синарского района |
| 3. | Государственное казенное учреждение «Служба спасения Свердловской области «Каменск-Уральский поисково-спасательный отряд» | ГКУ служба спасения СО «Каменск-Уральский ПСО» |
| 4. | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» | МО МВД России «Каменск-Уральский» |
| 5. | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» | МКУ «УГОЧС» |
| 6. | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства» | МКУ «УГХ» |
| 7. | Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» | «Управление образования» |
| 8. | Орган местного самоуправления «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» | ОМС «Управление культуры» |
| 9. | Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» | ОМС «Управление спорта» |
| 10. | Товарищества собственников жилья | ТСЖ |
| 11. | Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области» | ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» |
| 12. | Акционерное общество «Водоканал Каменск-Уральский»; | АО «Водоканал КУ» |
| 13. | Акционерное общество «Горвнешблагоустройство» | АО «ГВБ» |
| 14. | Организации, управляющие жилищным фондом | Управляющие организации |
| 15. | Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод | «РУСАЛ Каменск-Уральский» |
| 16. | Гидротехнические сооружения | ГТС |
| 17. | Единая дежурно-диспетчерская служба Каменск-Уральского городского округа | ЕДДС |