Приложение № 2 к постановлению

Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 17.03.2022 № 146

Приложение № 2 к Муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Тимирязева (1 этап) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории 3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 общественной территории |
| 2.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева (2 этап) | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство 3 общественных территорий (с завершением этапов благоустройства одного объекта предыдущего года) |
| 3.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева (3 этап) |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство 2 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 6. Комплексное благоустройство территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап) |  | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист», расположенной между бульваром Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя (1,2,3 этап) | -«- | 2019 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 8. Благоустройство территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 9. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный», расположенного на пересечении ул. Кутузова и пер. Ученического |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 10. Благоустройство бульвара Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 11. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап) | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство 3 общественных территорий |
| 12. Комплексное благоустройство общественной территории от ДК «Юность» до СК «Олимп» |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 13. Комплексное благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Тевосяна до площади Ленинского Комсомола |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 14. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к ДК «Металлург» (1 этап) | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство 4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 15. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (1 этап) |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 16. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап) |  | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 17. Комплексное благоустройство территории возле памятника «Звезда» по ул. Кунавина |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 18. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к ДК «Металлург» (2 этап) | -«- | 2023 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство 3 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 19. Комплексное благоустройство общественной территории сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по ул. Строителей |  | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 20. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап) |  | 2021 | 2023 |  |  |  |
| 21. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство 4 общественной территории |
| 22. Благоустройство парка в поселке «Северный» |  | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 23. Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный |  | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 24. Комплексное благоустройство общественной территории Театра Драмы |  | 2024 | 2024 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории 3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: 1) № 11,17,19,21А по ул. Кирова; 2) № 17,21,27 по ул. Челябинская; 3) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской; 4) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки; 5) № 78Б по пр. Победы; 6) № 53 по ул. Каменская; 7) № 20 по ул. Каменская; 8) № 43 по ул. Алюминиевая; 9) № 21 по ул. Кирова; 10) № 6 по ул.4-й Пятилетки. | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий |
| 3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: 1) № 45 по ул.Алюминиевая; 2) № 4,4А по ул. Железнодорожная; 3) № 16, 18 по ул.Каменская; 4) № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова; 5) № 38 по ул. 4-й Пятилетки; 6) № 19 по ул. Шестакова; 7) № 10,12 по ул. Кунавина; 8) № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки. | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство 8 дворовых территорий |
| 4.Благоустройство дворовой территории: 1) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова; 2) № 26 по ул. Зои Космодемьянской. 3) № 15 по ул. Челябинская; 4) № 39А по ул. Алюминиевая; 5) № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 по пр. Победы; 6) № 11,13,15 по пр. Победы; 7) №№ 2,4 по ул. Мичурина и №№ 74,78 по пр. Победы; 8) № 33 по ул. Суворова и № 101 по ул. Октябрьская; 9) №11 по ул. Кунавина. | -«- | 2020 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 9 дворовых территорий |
| 5.Благоустройство дворовой территории: 1) № 52 по ул.Гагарина; 2) №№7,9 по ул.Средняя, №№16,22,24 по ул.Шестакова, №№33,35 по ул.Калинина; 3) №№8,10,12,14 по ул. Добролюбова; 4) №№47,49,51,53 по ул.Кирова; 5) № 37 по бул. Комсомольский. | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий |
| 6.Благоустройство дворовой территории: 1) №15,17,19 по ул. Исетская, №12 по ул. Каменская, №14 по ул. Алюминиевая, №6 по ул. Бугарева; 2) №91 по ул. Дзержинского, №5 по ул. Челябинская; 3) №28, 30 по ул. Суворова. | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство 3 дворовых территорий |
| 7.Благоустройство дворовой территории: 1) №36,38, 40, 42, 44 по ул. Калинина; 2) №86 по ул. Каменская, №27 по ул. Кутузова; 3) №153 по ул. Лермонтова, 4) №28 по ул. 4-ой Пятилетки; 5) №35 по ул. Суворова, №78 по ул. Механизаторов. | -«- | 2023 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий |
| 8.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий* |
| Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия, а также объема трудового участия |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий. 2. Принятие мер, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2024 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.) 2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий (информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.) | Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |

Примечание:

*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2024 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.