СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022  № 229

О внесении изменений в муниципальную программу

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории Каменск-Уральского городского округа

на 2020-2026 годы»

# В соответствии с решением Думы Каменск-Уральского городского округа от 23.03.2022 № 65 «О внесении изменений  в решение  Думы Каменск-Уральского городского округа от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Каменск-Уральского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях корректировки объемов финансирования и мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа,   Администрация Каменска-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением  Администрации  города  Каменска -Уральского от 10.10.2019 № 833 (в редакции постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от  08.10.2020 № 750, от    30.12.2020 № 1035, от  19.03.2021 № 217, от 02.09.2021 № 708, от 28.09.2021 № 795, от   27.10.2021 № 858, от 30.12.2021 № 1033, от 01.03.2022 № 115), следующие изменения:

1) раздел «Цели и задачи муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Цели:

1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.

3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

4. Развитие инженерной инфраструктуры.

5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке.

6. Развитие сети объектов физической культуры и спорта.

7. Развитие сети образовательных учреждений.

8. Развитие сети объектов культуры.

9. Благоустройство территории муниципального образования.

Задачи:

1. Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский.

2. Обеспечение документацией по планировке территорий.

3. Формирование земельных участков под размещение объектов.

4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры.

5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство.

6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

7. Строительство объектов физической культуры и спорта.

8. Строительство объектов образовательных учреждений.

9. Строительство объектов культуры.

10. Строительство и реконструкция объектов благоустройства.»;

2) раздел «Перечень подпрограмм муниципальной программы» Паспорта Программы дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Подпрограмма 10. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства.»;

3) раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования.»;

4) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Всего – 8525572,16

в том числе:

2020 г. - 1276412,80

2021 г. -   301908,90

2022 г. -   929033,20

2023 г. -   974291,40

2024 г. -   726387,40

2025 г. - 1938101,56

2026 г. - 2379436,90

в том числе:

федеральный бюджет – 1241761,80

в том числе:

2020 г. -  268153,80

2021 г. -            0,00

2022 г. -    42730,00

2023 г. -    90000,00

2024 г. -            0,00

2025 г. -  228863,00

2026 г. -  612015,00

областной бюджет – 2844070,00

в том числе:

2020 г. -  558776,40

2021 г. -    53759,10

2022 г. -  425262,70

2023 г. -  530685,40

2024 г. -  404387,40

2025 г. -  146222,00

2026 г. -  724977,00

местный бюджет – 4439740,36

в том числе:

2020 г. -  449482,60

2021 г. -  248149,80

2022 г. -  461040,50

2023 г. -  353606,00

2024 г. -  322000,00

2025 г. -1563016,56

2026 г. -1042444,90»;

5) Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния развития территорий муниципального образования» Программы после слов «подпрограммы «Строительство объектов культуры».» дополнить абзацем следующего содержания:

«Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» обеспечит реализацию проектов инициативного бюджетирования. Под проектом инициативного бюджетирования понимается инициативный проект, внесенный в Администрацию городского округа, в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов в сфере благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа: обустройство общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц (за исключением строительства линейных объектов), озеленение,  право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, и реализуемый при непосредственном участии жителей муниципального образования, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.»;

6) Раздел 2 «Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы приведены в Приложениях № 1 - 8 к Программе.»;

7) в абзаце 1 раздела 3 «План мероприятий по выполнению  Программы» слова «в Приложении № 8 к Программе» заменить словами «в Приложении № 9 к Программе»;

8) в абзаце 2 раздела 3 «План мероприятий по выполнению  Программы» слова «в Приложениях № 9 - 17 к Программе.» заменить словами «в Приложениях № 10 - 19 к Программе.»;

9) в абзаце 3 раздела 3 «План мероприятий по выполнению  Программы» слова «в Приложении 18 к Программе.» заменить словами «в Приложении      № 20 к Программе.»;

10) строки 5, 6 Таблицы в Приложении № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

11) строку 3 Таблицы в Приложении № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

12) строку 3 Таблицы в Приложении № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

13) строки  3, 4  Таблицы в Приложении № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4  к настоящему постановлению;

14) строку 3 Таблицы в Приложении № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

15) Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

16) Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению;

17) Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению;

18) Приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению;

19) Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению;

20) Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему постановлению;

21) Приложение № 14 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему постановлению;

22) Приложение № 15 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению;

23) Приложение № 16 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему постановлению;

24) Приложение № 17 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему постановлению;

25) Приложение № 18 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему постановлению;

26) Дополнить программу Приложением № 19 к Программе согласно Приложению     № 17 к настоящему постановлению;

27) Дополнить  Программу  Приложением  № 20 к Программе  согласно Приложению  № 18 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий», разместить на официальных сайтах муниципального образования и органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Орлова Н.В.

Глава 
Каменск-Уральского городского округа				       А.А. Герасимов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 1 к Программе

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий | ед. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль ного контракта. Постановле ние Администра ции Каменск-Уральского городского округа об утверждении проектов |
| 6 | Целевой показатель 3. Площадь территорий, в отношении которых разработаны проекты планировки и межевания | га | 98 | 394 | 14 | 19 | 5 | 10 | 10 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 2 к Программе

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль ного контракта |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 3 к Программе

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль ного контракта |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 4 к Программе

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 7 к Программе

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов культуры | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль ного контракта |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 8 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов благоустройства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 9. Благоустройство территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 10. Строительство и реконструкция объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 8. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль ного контракта |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 9 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8525572,16 | 1276412,80 | 301908,90 | 929033,20 | 974291,40 | 726387,40 | 1938101,56 | 2379436,90 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 1241761,80 | 268153,80 | 0,00 | 42730,00 | 90000,00 | 0,00 | 228863,00 | 612015,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 2844070,00 | 558776,40 | 53759,10 | 425262,70 | 530685,40 | 404387,40 | 146222,00 | 724977,00 | х |
| 4 | местный бюджет | 4439740,36 | 449482,60 | 248149,80 | 461040,50 | 353606,00 | 322000,00 | 1563016,56 | 1042444,90 | х |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 8186960,26 | 1233737,10 | 257667,00 | 880833,20 | 924691,40 | 669387,40 | 1889857,16 | 2330787,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | федеральный бюджет | 1241761,80 | 268153,80 | 0,00 | 42730,00 | 90000,00 | 0,00 | 228863,00 | 612015,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 2844070,00 | 558776,40 | 53759,10 | 425262,70 | 530685,40 | 404387,40 | 146222,00 | 724977,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 4101128,46 | 406806,90 | 203907,90 | 412840,50 | 304006,00 | 265000,00 | 1514772,16 | 993795,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 3977468,36 | 384347,60 | 177470,30 | 377693,30 | 304006,00 | 249984,00 | 1490172,16 | 993795,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 123660,10 | 22459,30 | 26437,60 | 35147,20 | 0,00 | 15016,00 | 24600,00 | 0,00 | х |
| 12 | Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры», в том числе: | 1401773,50 | 168018,20 | 56745,80 | 78347,20 | 9247,30 | 4300,00 | 180108,00 | 905007,00 | х |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | областной бюджет | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | х |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 1051773,50 | 168018,20 | 56745,80 | 78347,20 | 9247,30 | 4300,00 | 180108,00 | 555007,00 | х |
| 16 | строительно-монтажные работы | 999876,20 | 168018,20 | 54095,70 | 48000,00 | 9247,30 | 0,00 | 165508,00 | 555007,00 | х |
| 17 | проектно-изыскательские работы | 51897,30 | 0,00 | 2650,10 | 30347,20 | 0,00 | 4300,00 | 14600,00 | 0,00 | х |
| 18 | Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры», в том числе: | 421385,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 1000,00 | 17800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | местный бюджет, в том числе: | 421385,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 1000,00 | 17800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 20 | строительно-монтажные работы | 419400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 16800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 1985,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 3246895,06 | 521723,60 | 64133,60 | 358975,50 | 718547,80 | 637571,40 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 23 | областной бюджет | 1397017,70 | 356891,20 | 6139,50 | 172451,80 | 457147,80 | 404387,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | местный бюджет, в том числе: | 1849877,36 | 164832,40 | 57994,10 | 186523,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 25 | строительно-монтажные работы | 1810859,56 | 145167,10 | 38641,60 | 186523,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 39017,80 | 19665,30 | 19352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 27 | Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта», в том числе: | 710623,10 | 3135,30 | 78190,20 | 341297,60 | 0,00 | 8000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 28 | областной бюджет | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | местный бюджет, в том числе: | 492722,50 | 3135,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 8000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | строительно-монтажные работы | 481928,50 | 341,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 31 | проектно-изыскательские работы | 10794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 32 | Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений», в том числе: | 820425,40 | 540860,00 | 54162,40 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 62000,00 | 161687,00 | х |
| 33 | федеральный бюджет | 466881,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 150368,00 | х |
| 34 | областной бюджет | 256984,80 | 201885,20 | 47619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 5660,00 | х |
| 35 | местный бюджет, в том числе: | 96558,80 | 70821,00 | 6542,80 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 11820,00 | 5659,00 | х |
| 36 | строительно-монтажные работы | 84842,80 | 70821,00 | 6542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 5659,00 | х |
| 37 | проектно-изыскательские работы | 11716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 10000,00 | 0,00 | х |
| 38 | Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры», в том числе: | 1581047,40 | 0,00 | 4100,00 | 96752,10 | 195896,30 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 39 | федеральный бюджет | 774880,00 | 0,00 | 0,00 | 42730,00 | 90000,00 | 0,00 | 180503,00 | 461647,00 | х |
| 40 | областной бюджет | 622166,90 | 0,00 | 0,00 | 34910,30 | 73537,60 | 0,00 | 144402,00 | 369317,00 | х |
| 41 | местный бюджет, в том числе: | 184000,50 | 0,00 | 4100,00 | 19111,80 | 32358,70 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 | х |
| 42 | строительно-монтажные работы | 175750,50 | 0,00 | 0,00 | 14961,80 | 32358,70 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | проектно-изыскательские работы | 8250,00 | 0,00 | 4100,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 44 | Подпрограмма 10. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» , в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 45 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 46 | местный бюджет, в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 47 | строительно-монтажные работы | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 48 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 338611,90 | 42675,70 | 44241,90 | 48200,00 | 49600,00 | 57000,00 | 48244,40 | 48649,90 | х |
| 50 | местный бюджет | 338611,90 | 42675,70 | 44241,90 | 48200,00 | 49600,00 | 57000,00 | 48244,40 | 48649,90 | х |
| 51 | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроитель ству Каменск-Уральского городского округа», в том числе: | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 52 | местный бюджет | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 | х |
| 54 | местный бюджет | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 | х |
| 55 | Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои- тельства», в том числе: | 22515,80 | 757,80 | 58,00 | 3000,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 56 | местный бюджет | 22515,80 | 757,80 | 58,00 | 3000,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 10 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», в том числе: | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |
| 7 | местный бюджет | 156342,30 | 20921,20 | 21971,10 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 11 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа

на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 | х |
| 2 | местный бюджет | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 | х |
| 5 | местный бюджет | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 |  |
| 7 | местный бюджет | 159753,80 | 20996,70 | 22212,80 | 22700,00 | 22700,00 | 23400,00 | 23794,40 | 23949,90 |  |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы  «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 22515,80 | 757,80 | 58,00 | 3000,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 22515,80 | 757,80 | 58,00 | 3000,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 22515,80 | 757,80 | 58,00 | 3000,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 22515,80 | 757,80 | 58,00 | 3000,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Подготовка документации по планировке территории, в том числе: | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5,6 |
| 7 | местный бюджет | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 8 | Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский, в том числе: | 16300,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 4350,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 9 | местный бюджет | 16300,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 4350,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Создание планово- картографического материала М 1:500, в том числе: | 1274,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 11 | местный бюджет | 1274,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 12 | Формирование земельных участков под размещение объектов, в том числе: | 744,80 | 34,80 | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 9,10 |
| 13 | местный бюджет | 744,80 | 34,80 | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 14 | Описание местоположения границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН, в том числе: | 397,00 | 349,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет | 397,00 | 349,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Демонтаж рекламных конструкций, в том числе: | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 17 | местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 18 | Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо», в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Корректура землеустроительной документации по установлению (восстановлению) границ МО город Каменск-Уральский, в том числе: | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 13 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1401773,5 | 168018,20 | 56745,80 | 78347,20 | 9247,30 | 4300,00 | 180108,00 | 905007,00 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | областной бюджет | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | х |
| 5 | местный бюджет, в том числе: | 1051773,5 | 168018,20 | 56745,80 | 78347,20 | 9247,30 | 4300,00 | 180108,00 | 555007,00 | х |
| 6 | строительно-монтажные работы | 999876,20 | 168018,20 | 54095,70 | 48000,00 | 9247,30 | 0,00 | 165508,00 | 555007,00 |  |
| 7 | проектно-изыскательские работы | 51897,30 | 0,00 | 2650,10 | 30347,20 | 0,00 | 4300,00 | 14600,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 1401773,5 | 168018,20 | 56745,80 | 78347,20 | 9247,30 | 4300,00 | 180108,00 | 905007,00 | х |
| 10 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | областной бюджет | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | х |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 1051773,5 | 168018,20 | 56745,80 | 78347,20 | 9247,30 | 4300,00 | 180108,00 | 555007,00 | х |
| 13 | строительно-монтажные работы | 999876,20 | 168018,20 | 54095,70 | 48000,00 | 9247,30 | 0,00 | 165508,00 | 555007,00 |  |
| 14 | проектно-изыскательские работы | 51897,30 | 0,00 | 2650,10 | 30347,20 | 0,00 | 4300,00 | 14600,00 | 0,00 |  |
| 15 | Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества, в том числе: | 176400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 | 170000,00 |  |
| 16 | местный бюджет, в том числе: | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 |  |
| 17 | строительно-монтажные работы | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 4 |
| 18 | проектно-изыскательские работы | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 | 0,00 | 3 |
| 19 | Строительство ул. Кутузова на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова г. Каменск- Уральский, в том числе: | 168233,90 | 168018,20 | 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 168233,90 | 168018,20 | 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | строительно-монтажные работы | 168233,90 | 168018,20 | 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 22 | Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы Маршала Жукова, в том числе: | 335315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 165508,00 | 165507,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 335315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 165508,00 | 165507,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы | 331015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165508,00 | 165507,00 | 4 |
| 25 | проектно- изыскательские работы | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 26 | Организация подъезда от улицы Каменской к улице Радужной, в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 28 | строительно- монтажные работы | 71500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71500,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | Дорога переходного типа по улице Урицкого от переулка Санаторного до улицы Чернышевского, в том числе: | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | местный бюджет, в том числе: | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | строительно-монтажные работы | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 33 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Строительство улицы Ломоносова на участке от улицы Привокзальной до улицы Ленина, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 148000,00 |  |
| 35 | местный бюджет, в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 148000,00 |  |
| 36 | строительно-монтажные работы | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148000,00 | 4 |
| 37 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 3 |
| 38 | Строительство моста через реку Исеть в створе улиц Каменская - Овсянникова и улиц Коммолодежи - Карла Маркса с транспортно-пешеходными подходами, в том числе: | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 |  |
| 39 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | областной бюджет, в том числе: | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 |  |
| 41 | выкуп земельных участков | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 |  |
| 42 | местный бюджет, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44 | Строительство внутриквартального проезда от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества, в том числе: | 10369,40 | 0,00 | 2073,30 | 2048,80 | 6247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | местный бюджет, в том числе: | 10369,40 | 0,00 | 2073,30 | 2048,80 | 6247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | строительно-монтажные работы | 6247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 47 | проектно-изыскательские работы | 4122,10 | 0,00 | 2073,30 | 2048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 48 | Дублёр Байновского моста через реку Исеть, в том числе: | 28575,20 | 0,00 | 576,80 | 27998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | местный бюджет, в том числе: | 28575,20 | 0,00 | 576,80 | 27998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | проектно-изыскательские работы | 28575,20 | 0,00 | 576,80 | 27998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 51 | Строительство ул. Героев Отечества на участке от ул. Октябрьской до ул. Каменской, в том числе: | 102180,00 | 0,00 | 53880,00 | 48300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | местный бюджет, в том числе: | 102180,00 | 0,00 | 53880,00 | 48300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | строительно-монтажные работы | 101880,00 | 0,00 | 53880,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 54 | проектно-изыскательские работы | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 12

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 421385,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 1000,00 | 17800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 2 | местный бюджет, в том числе: | 421385,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 1000,00 | 17800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 419400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 16800,00 | 200800,00 | 200800,00 |  |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 1985,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 421385,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 1000,00 | 17800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 421385,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 1000,00 | 17800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы | 419400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 16800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 1985,00 | 0,00 | 335,00 | 650,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | Очистные сооружения ливневой канализации Красногорского района, в том числе: | 401000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 401000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |
| 12 | строительно- монтажные работы | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 4 |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14 | Вынос инженерных сетей из зон перспективной застройки, в том числе: | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 16 | строительно- монтажные работы | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 17 | Пожарные резервуары в районе жилого дома № 2 по ул. Юбилейная в д. Монастырка, в том числе: | 8650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | местный бюджет, в том числе: | 8650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | строительно-монтажные работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Противопожарный резервуар в районе улиц 1-я Набережная-Штукатуров-Куйбышева-Папанинцев, в том числе: | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет, в том числе: | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения территорий, входящих в состав Каменск-Уральского городского округа, в том числе: | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | местный бюджет, в том числе: | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | проектно-изыскательские работы | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 13

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 15 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 3246895,06 | 521723,60 | 64133,60 | 358975,50 | 718547,80 | 637571,40 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 1397017,70 | 356891,20 | 6139,50 | 172451,80 | 457147,80 | 404387,40 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 1849877,36 | 164832,40 | 57994,10 | 186523,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 1810859,56 | 145167,10 | 38641,60 | 186523,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 |  |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 39017,80 | 19665,30 | 19352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 3246895,06 | 521723,60 | 64133,60 | 358975,50 | 718547,80 | 637571,40 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 1397017,70 | 356891,20 | 6139,50 | 172451,80 | 457147,80 | 404387,40 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 1849877,36 | 164832,40 | 57994,10 | 186523,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 10 | строительно- монтажные работы | 1810859,56 | 145167,10 | 38641,60 | 186523,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 39017,80 | 19665,30 | 19352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап), в том числе: | 509440,35 | 502240,85 | 7199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной бюджет | 363030,70 | 356891,20 | 6139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 146409,65 | 145349,65 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 146227,10 | 145167,10 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 182,55 | 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап), в том числе: | 2710513,85 | 14702,75 | 39232,24 | 354516,50 | 718547,80 | 637571,40 | 945943,16 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | областной бюджет | 1033987,00 | 0,00 | 0,00 | 172451,80 | 457147,80 | 404387,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет, в том числе: | 1676526,85 | 14702,75 | 39232,24 | 182064,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 |  |
| 20 | строительно-монтажные работы | 1642726,86 | 0,00 | 20135,00 | 182064,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 | 4 |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 33799,99 | 14702,75 | 19097,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 22 | Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская г. Каменск-Уральский, в том числе: | 22160,86 | 0,00 | 17701,86 | 4459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 22160,86 | 0,00 | 17701,86 | 4459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы | 21905,60 | 0,00 | 17446,60 | 4459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 25 | проектно-изыскательские работы | 255,26 | 0,00 | 255,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 29 | Сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ясная, ул. Летняя, ул. Радужная города Каменска-Уральского, в том числе: | 4780,00 | 4780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | местный бюджет, в том числе: | 4780,00 | 4780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 32 | проектно-изыскательские работы | 4780,00 | 4780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 14

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 710623,10 | 3135,30 | 78190,20 | 341297,60 | 0,00 | 8000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 492722,50 | 3135,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 8000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 481928,50 | 341,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 |  |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 10794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 710623,10 | 3135,30 | 78190,20 | 341297,60 | 0,00 | 8000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 492722,50 | 3135,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 8000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 481928,50 | 341,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 10794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | Центр развития бокса в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный», в том числе: | 422623,10 | 3135,30 | 78190,20 | 341297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной бюджет | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 217900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет, в том числе: | 204722,50 | 3135,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 201928,50 | 341,30 | 78190,20 | 123397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 2794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе «Ленинский», в том числе: | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 18 | местный бюджет, в том числе: | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 4 |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 25 | Легкоатлетический манеж в Красногорском районе, в том числе: | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 26 | местный бюджет, в том числе: | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 27 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 4 |
| 28 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 15

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 17 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 820425,40 | 540860,00 | 54162,40 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 62000,00 | 161687,00 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 466881,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 150368,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 256984,80 | 201885,20 | 47619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 5660,00 | х |
| 4 | местный бюджет, в том числе: | 96558,80 | 70821,00 | 6542,80 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 11820,00 | 5659,00 | х |
| 5 | строительно-монтажные работы | 84842,80 | 70821,00 | 6542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 5659,00 | х |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 11716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 10000,00 | 0,00 | х |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 820425,40 | 540860,00 | 54162,40 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 62000,00 | 161687,00 | х |
| 9 | федеральный бюджет | 466881,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 150368,00 | х |
| 10 | областной бюджет | 256984,80 | 201885,20 | 47619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 5660,00 | х |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 96558,80 | 70821,00 | 6542,80 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 11820,00 | 5659,00 | х |
| 12 | строительно-монтажные работы | 84842,80 | 70821,00 | 6542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 5659,00 | х |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 11716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 10000,00 | 0,00 |  |
| 14 | Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона 1 жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский, в том числе: | 214377,54 | 214350,74 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 167972,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 34203,50 | 34203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 12201,34 | 12174,54 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 12201,34 | 12174,54 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | Детский сад на 250 мест по ул. Октябрьской в г. Каменск-Уральский Свердловской области, в том числе: | 272231,96 | 218096,36 | 54135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 100181,10 | 100181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | областной бюджет | 153722,50 | 106102,90 | 47619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет, в том числе: | 18328,36 | 11812,36 | 6516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 18328,36 | 11812,36 | 6516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | Детский сад на 125 мест по ул. Исетская, 38 (новое здание второго корпуса Детского сада № 74), в том числе: | 105716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |
| 25 | федеральный бюджет | 96720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 48360,00 |  |
| 26 | областной бюджет | 3640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 1820,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 5356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 1820,00 | 1820,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 3640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 1820,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 1716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | Детский сад на 300 мест в микрорайоне III жилого района «Южный», в том числе: | 119687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 109687,00 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 102008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102008,00 |  |
| 32 | областной бюджет | 3840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3840,00 |  |
| 33 | местный бюджет, в том числе: | 13839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3839,00 |  |
| 34 | строительно-монтажные работы | 3839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839,00 | 4 |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» город Каменск-Уральский Свердловской области, в том числе: | 108412,90 | 108412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | областной бюджет | 61578,80 | 61578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | местный бюджет, в том числе: | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | строительно-монтажные работы | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 16

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 18 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов  культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1581047,40 | 0,00 | 4100,00 | 96752,10 | 195896,30 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 774880,00 | 0,00 | 0,00 | 42730,00 | 90000,00 | 0,00 | 180503,00 | 461647,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 622166,90 | 0,00 | 0,00 | 34910,30 | 73537,60 | 0,00 | 144402,00 | 369317,00 | х |
| 4 | местный бюджет, в том числе: | 184000,50 | 0,00 | 4100,00 | 19111,80 | 32358,70 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 | х |
| 5 | строительно-монтажные работы | 175750,50 | 0,00 | 0,00 | 14961,80 | 32358,70 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 |  |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 8250,00 | 0,00 | 4100,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 1581047,40 | 0,00 | 4100,00 | 96752,10 | 195896,30 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 9 | федеральный бюджет | 774880,00 | 0,00 | 0,00 | 42730,00 | 90000,00 | 0,00 | 180503,00 | 461647,00 | х |
| 10 | областной бюджет | 622166,90 | 0,00 | 0,00 | 34910,30 | 73537,60 | 0,00 | 144402,00 | 369317,00 | х |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 184000,50 | 0,00 | 4100,00 | 19111,80 | 32358,70 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 | х |
| 12 | строительно-монтажные работы | 175750,50 | 0,00 | 0,00 | 14961,80 | 32358,70 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 | х |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 8250,00 | 0,00 | 4100,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 14 | Строительство здания театра драмы, в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 642150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180503,00 | 461647,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 513719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144402,00 | 369317,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 128430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 128430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36101,00 | 92329,00 | 4 |
| 19 | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого комплекса «Южный», в том числе: | 296748,40 | 0,00 | 4100,00 | 96752,10 | 195896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 132730,00 | 0,00 | 0,00 | 42730,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | областной бюджет | 108447,90 | 0,00 | 0,00 | 34910,30 | 73537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет, в том числе: | 55570,50 | 0,00 | 4100,00 | 19111,80 | 32358,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 47320,50 | 0,00 | 0,00 | 14961,80 | 32358,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | проектно-изыскательские работы | 8250,00 | 0,00 | 4100,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 17

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 19 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов благоустройства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 8 | местный бюджет, в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | строительно-монтажные работы | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство территории по ул. Железнодорожная, 46» в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | строительно-монтажные работы | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 4810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |

Приложение № 18

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 12.04.2022  № 229

Приложение № 20 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для капитальных вложений

муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документа ции) | В ценах соответ ствующих лет реализации проекта | Начало | Ввод (завер шение) | Всего | первый год планового периода 2020 г. | второй год планового периода 2021 г. | третий год планового периода 2022 г. | четвертый год планового периода 2023 г. | пятый год планового периода 2024 г. | шестой год планового периода 2025 г. | седьмой год планового периода 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап) | Территории Белоярского и Сысертского городских округов | 2740698,16 |  | 2020 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2710513,85 | 14702,75 * | 39232,24* | 354516,50 | 718547,80 | 637571,40 | 945943,16 | 0,00 |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1033987,00 | 0,00 | 0,00 | 172451,80 | 457147,80 | 404387,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  | 1676526,85 | 14702,75 * | 39232,24* | 182064,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 |
| 5 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 1642726,86 | 0,00 | 20135,00* | 182064,70 | 261400,00 | 233184,00 | 945943,16 | 0,00 |
| 6 | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 33799,99 | 14702,75 * | 19097,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*  факт 2020 года 13902,76 тыс. руб., факт 2021 года  19223,04 тыс. руб. (СМР 95,80 тыс. руб., ПИР 19127,24 тыс. руб.)