

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.03.2023 № 161

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 года № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы», в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, утвержденным постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 № 1666 (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 17.11.2017 № 984, от 09.10.2019 № 817, постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 26.08.2020 № 610, от 29.10.2020 № 824, от 02.02.2022 № 63) Администрация Каменск-Уральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 24.05.2017 № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы» (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017 № 544, от 01.08.2017 № 659, от 15.08.2017 № 704, от 29.09.2017 № 855, от 18.01.2018 № 19, от 30.03.2018 № 235, от 30.07.2018 № 664, от 17.12.2018 № 1090, от 29.03.2019 № 249, от 04.06.2019 № 454, от 21.10.2019 № 867, от 30.12.2019 № 1089, от 06.03.2020 № 160, постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 17.11.2020 № 859, от 30.12.2020 № 1045, от 11.03.2021 № 184, от 16.07.2021 № 589, от 28.09.2021 № 796, от 17.03.2022 № 146, от 07.06.2022 № 379, от 14.07.2022 № 466, от 31.08.2022 № 567, от 07.11.2022 № 736, от 10.01.2023 № 7) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Всего: 1 320 971,033 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год– 21 828,400 тыс. руб.;  2018 год – 108 253,400 тыс. руб.;  2019 год – 200 587,300 тыс. руб.;  2020 год – 228 916,330 тыс. руб.;  2021 год – 221 843,266 тыс. руб.;  2022 год – 172 120,523 тыс. руб.;  2023 год – 344 421,814 тыс. руб.;  2024 год – 1 500,000 тыс. руб.;  2025 год - 1 500,000 тыс. руб.;  2026 год - 10 000,000 тыс. руб.;  2027 год - 10 000,000 тыс. руб.  Из них:  - областной бюджет:  Всего: 1 136 227,200 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год – 10 448,800 тыс. руб.;  2018 год – 94 201,700 тыс. руб.;  2019 год – 170 857,900 тыс. руб.;  2020 год – 206 320,100 тыс. руб.;  2021 год – 196 462,500 тыс. руб.;  2022 год – 150 119,500 тыс. руб.;  2023 год – 307 816,700тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.;  2026 год - 0,00 тыс. руб.;  2027 год - 0,00 тыс. руб.  - местный бюджет:  Всего: 116 344,579 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год – 10 614,800 тыс. руб.;  2018 год – 11 153,800 тыс. руб.;  2019 год – 26 944,400 тыс. руб.;  2020 год – 9 290,719 тыс. руб.;  2021 год – 7 192,139 тыс. руб.;  2022 год – 12 466,176 тыс. руб.;  2023 год – 15 682,545 тыс. руб.;  2024 год – 1 500,000 тыс. руб.;  2025 год - 1 500,000 тыс. руб.;  2026 год - 10 000,000 тыс. руб.;  2027 год - 10 000,000 тыс. руб.  - средства собственников многоквартирных домов, участвующих в благоустройстве дворовых территорий:  Всего: 55 399,254 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год – 764,800 тыс. руб.;  2018 год – 2 897,900 тыс. руб.;  2019 год – 2 785,000 тыс. руб.;  2020 год – 13 305,511 тыс. руб.;  2021 год – 12 188,627 тыс. руб;  2022 год – 9 534,847 тыс. руб.;  2023 год – 13 922,569тыс.руб.;  2024 год – 0,000 тыс.руб.;  2025 год - 0,000 тыс. руб.;  2026 год - 0,000 тыс. руб.;  2027 год - 0,000 тыс. руб.  - внебюджетные средства:  Всего: 13 000,000 тыс.руб.;  В том числе:  2021 год – 6 000,000 тыс.руб.;  2022 год – 0,000 тыс.руб.;  2023 год – 7 000,000 тыс.руб.  На 2024-2027 годы объем средств на конкретные дворовые и общественные территории будет уточнен после поступления заявок и определения объемов и стоимости работ. |

2) абзац пятый строки «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«-благоустройство 42 общественных территорий;»;

3) абзац шестой раздела 3 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«-благоустройство 42 общественных территорий;»;

4) приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

6) приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Орлова Н.В.

Глава

Каменск-Уральского городского округа А.А. Герасимов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Каменск-Уральского

городского округа от 15.03.2023 № 161

Приложение № 1 к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измер. | Значения показателей | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | ед. | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 85 | 86 | 86,6 | 87,3 | 87,6 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| 3 | Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | ед. | 1\* | 2\*\* | 3\*\*\* | 4\*\*\*\* | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424 |
| 4 | Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе | % | 8 | 33 | 45 | 56 | 60 | 64 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общей площади общественных территорий | % | 0,52 | 4,1 | 10,3 | 17,8 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | не более 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 20 | не менее  20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424 |
| 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | кол-во субботников | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424 |
| 8 | Количество реализованныхпроектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424 |

Примечание:

\* Осуществление 1 этапа благоустройства Сквера по улице Тимирязева

\*\* Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства Сквера по улице Тимирязева 2 и 3 этапы, благоустройства Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап)

\*\*\* Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) комплексного благоустройства территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап)

\*\*\*\* Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (3 этап)

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Каменск-Уральского

городского округа от 15.03.2023 №161

Приложение № 2 к Муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  начала реализации | Срок  окончания  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | | | | | | |
| 1.Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Тимирязева  (1 этап) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории  2. Разработка дизайн-проекта общественной территории  3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство  1 общественной территории |
| 2.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева (2 этап) | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство  3 общественных территорий (с завершением этапов благоустройства одного объекта предыдущего года) |
| 3.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева (3 этап) | 2018 | 2018 |
| 4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) | 2018 | 2018 |
| 5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство  2 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 6. Комплексное благоустройство территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап) | 2019 | 2019 |
| 7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист», расположенной между бульваром Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя (1,2,3 этап) | -«- | 2019 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство  4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 8. Благоустройство территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский | 2020 | 2020 |
| 9. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный», расположенного на пересечении ул. Кутузова и пер. Ученического | 2020 | 2020 |
| 10. Благоустройство бульвара Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) | 2020 | 2020 |
| 11. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап) | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство  4 общественных территорий |
| 12. Комплексное благоустройство общественной территории от ДК «Юность» до СК «Олимп» | 2021 | 2021 |
| 13. Комплексное благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Тевосяна до площади Ленинского Комсомола | 2021 | 2021 |
| 14. Благоустройство Бульвара Парижской коммуны от ул. Гоголя до ул. Алюминиевая | 2021 | 2021 |
| 15. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к ДК «Металлург» (1 этап) | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство  4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 16. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновскийсад»  (1 этап) | 2022 | 2022 |
| 17. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап) | 2021 | 2022 |
| 18. Комплексное благоустройство территории возле памятника «Звезда» по ул. Кунавина | 2022 | 2022 |
| 19. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к ДК «Металлург» (2 этап) | -«- | 2022 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство  4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 20. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (2 этап) | 2022 | 2023 |
| 21. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап) | 2021 | 2023 |
| 22. Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральский |  | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 23. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство  5 общественной  территории |
| 24. Благоустройство парка в поселке «Северный» | 2024 | 2024 |
| 25. Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный | 2024 | 2024 |
| 26. Комплексное благоустройство общественной территории Театра Драмы |  | 2024 | 2024 |  |  |
| 27. Комплексное благоустройство общественной территории сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по ул. Строителей | 2024 | 2024 |
| 28.Благоустройство общественной территории | -«- | 2025 | 2025 | -«- | -«- | Благоустройство 5 общественных территорий\* |
| 29.Благоустройство общественной территории | -«- | 2026 | 2026 | -«- | -«- | Благоустройство 5 общественных территорий\* |
| 30.Благоустройство общественной территории | -«- | 2027 | 2027 | -«- | -«- | Благоустройство 5 общественных территорий\* |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории  2. Разработка дизайн-проекта общественной территории  3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  1) № 11,17,19,21А  по ул. Кирова; 2) № 17,21,27  по ул. Челябинская;  3) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской;  4) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки;  5) № 78Б по пр. Победы;  6) № 53 по ул. Каменская;  7) № 20 по ул. Каменская;  8) № 43 по ул. Алюминиевая;  9) № 21 по ул. Кирова;  10) № 6 по ул.4-й Пятилетки. | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий |
| 3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  1) № 45 по ул.Алюминиевая;  2) № 4,4А по ул. Железнодорожная;  3) № 16, 18 по ул.Каменская;  4) № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова;  5) № 38 по ул. 4-й Пятилетки;  6) № 19 по ул. Шестакова;  7) № 10,12 по ул. Кунавина;  8) № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки. | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство 8 дворовых территорий |
| 4.Благоустройство дворовой территории:  1) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова;  2) № 26 по ул. Зои Космодемьянской.  3) № 15 по ул. Челябинская;  4) № 39А по ул. Алюминиевая;  5) № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 по пр. Победы;  6) № 11,13,15 по пр. Победы;  7) №№ 2,4 по ул. Мичурина и №№ 74,78 по пр. Победы;  8) № 33 по ул. Суворова и № 101 по ул. Октябрьская;  9) №11 по ул. Кунавина. | -«- | 2020 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 9 дворовых территорий |
| 5.Благоустройство дворовой территории:  1) № 52 по ул.Гагарина;  2) №№ 7,9 по ул.Средняя, №№16,22,24 по ул.Шестакова, №№33,35 по ул.Калинина;  3) №№8,10,12,14 по ул. Добролюбова;  4) №№47,49,51,53 по ул.Кирова;  5) № 37 по бул. Комсомольский. | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий |
| 6.Благоустройство дворовой территории:  1) №15,17,19 по ул. Исетская, №12 по ул. Каменская, №14 по ул. Алюминиевая, №6 по ул. Бугарева;  2) №91 по ул. Дзержинского, №5 по ул. Челябинская;  3) №28, 30 по ул. Суворова. | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство 3 дворовых территорий |
| 7.Благоустройство дворовой территории:  1) №36,38, 40, 42, 44 по ул. Калинина;  2) №35 по ул. Суворова, №78 по ул. Механизаторов;  6)№58,60,62 по ул. Каменская, №41 по ул. Калинина; | -«- | 2023 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство 3 дворовых территорий |
| 8.Благоустройство дворовой территории:  1) №86 по ул. Каменская, №27 по ул. Кутузова;  2) №153 по ул. Лермонтова,  3) №28 по ул. 4-ой Пятилетки;  4) №39 по ул. Бульвар Комсомольский. | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство 4 дворовых территорий\*\* |
| 9.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2025 | 2025 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий\*\* |
| 10.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2026 | 2026 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий\*\* |
| 11.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2027 | 2027 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий\*\* |
| Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия,  а также объема трудового участия | | | | | | |
| 1. Организация и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий.  2. Принятие мер, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,  Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству,  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2027 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.)  2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий  (информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.) | Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |

Примечание:

\*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2027 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.

Приложение №3 к постановлению

Администрации Каменск-Уральского

городского округа от 15.03.2023 №161

Приложение № 3 к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Раздел  подраз-дел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»,  всего,  в том числе по мероприятиям: |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 320 971,033 | 21828,400 | 108253,400 | 200587,300 | 228 916,330 | 221843,266 | 172120,523 | 344 421,814 | 1500,000 | 1500,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1 136 227,200 | 10 448,800 | 94201,700 | 170 857,900 | 206320,100 | 196462,500 | 150 119,500 | 307 816,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет  (в том числе на цели софинансирования работ) |  |  |  |  | 116 344,579  (82 397,377) | 10 614,800  (10 614,800) | 11153,800  (11 153,800) | 26 944,400  (26944,400) | 9290, 719  (4210,719) | 7 192,139 ((4 009,439) | 12 466,176  (9 582,096) | 15 682,545(12 822,123) | 1500,000 | 1500,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 55 399,254 | 764,800 | 2897,900 | 2 785,000 | 13305, 511 | 12 188,627 | 9 534,847 | 13 922,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 13 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 7 000,00 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1. Благоустройство общественных территорий** | **Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,**  **муниципальное казенное учреждение**  **«Управление**  **капитального строительства»** | **Всего:**  **в том числе** |  |  |  |  | **820 261,042** | **6 532,500** | **50295,700** | **144 889,100** | **162 388,775** | **160900,131** | **124 446,291** | **160 808,545** | **0,000** | **0,000** | **5000,000** | **5000,000** |
| **Областной бюджет** |  |  |  |  | **737 715,750** | **3 249,600** | **44648,000** | **123236,000** | **154162,590** | **148683,082** | **114 268,478** | **149 468,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Местный бюджет**  **(в том числе на цели софинансирования работ)** |  |  |  |  | **76 545,292**  **(53 598,512)** | **3 282,900**  **(3282,900)** | **5 647,700**  **(5647,700)** | **21 653,100**  **(21 653,100)** | **8 226,185**  **(3146,185)** | **6 217,049**  **(3034,349)** | **10 177,813**  **(7 293,733)** | **11 340,545**  **(9 540,545)** | **0,000** | **0,000** | **5000,000** | **5000,000** |
| **Внебюджетные средства** |  |  |  |  | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.1. Благоустройство общественной территории: Сквер по улице Тимирязева (1 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 0900123000 | 244 | 6532,500 | 6 532,500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3249,600 | 3 249,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 3282,900 | 3 282,900 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. Благоустройство общественной территории: Сквер по улице Тимирязева (2 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 09002L5550 | 244 | 7 499,900 | - | 7 499,900 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 749,900 | - | 6 749,900 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 750,000 | - | 750,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева  (3 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 09002L5550 | 244 | 2 242,700 | - | 2 242,700 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1 898,000 | - | 1 898,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 344,700 | - | 344,700 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 09002L5550 | 244 | 40 000,100 | - | 40000,100 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 36 000,100 | - | 36000,100 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 4 000,000 | - | 4 000,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 60 827,000 | - | - | 60827,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 54 521,100 | - | - | 54521,100 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет, в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 6 305,900 | - | - | 6 305,900 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900223000 | 240 | 248,000 | - | - | 248,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. Комплексное благоустройство площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана  (1 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 45 701,460 | - | - | 37 955,300 | 2 726,060 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 27 839,500 | - | - | 27 839,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 10 115,800 | - | - | 10 115,800 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900223000 | 240 | 7 746,160 | - | - | 5 020,100 | 2 726,060 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 2 002,500 | - | - | 2 002,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (1,2,3 этап), расположенной между бул. Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 55 216,892 | - | - | 45 417,200 | 9 799,692  (9 799,692) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 50 479,090 | - | - | 40 875,400 | 9 603,690 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 4 737,802 | - | - | 4 541,800 | 196,002 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. Благоустройство территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе |  |  |  |  | 46 383,798 | - | - | - | 46 383,798  (46 373,798) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 45 446,298 | - | - | - | 45 446,298 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 927,500 | - | - | - | 927,500 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900223000 | 240 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный», расположенного на пересечении ул. Кутузова и пер. Ученического |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе |  |  |  |  | 32 288,520 | - | - | 332,300 | 31 956,220  (31 828,810) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 31 192,252 | - | - | - | 31 192,252 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 636,558 | - | - | - | 636,558 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 430,430 | - | - | 332,300 | 98,130 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 29,280 | - | - | - | 29,280 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. Благоустройство бульвара Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) |  | Всего(в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе |  |  |  |  | 69 581,966 | - | - | 266,300 | 69315,666  (69 306,366) |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 67 920,239 | - | - | - | 67 920,239 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 386,127 | - | - | - | 1 386,127 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 275,600 | - | - | 266,300 | 9,300 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 38 181,244 | - | - | - | 996,920 | 37 184,324 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 36 353,516 | - | - | - | - | 36 353,516 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 741,908 | - | - | - | - | 741,908 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 944,520 | - | - | - | 944,520 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 141,300 | - | - | - | 52,400 | 88,900 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12. Комплексное благоустройство общественной территории от ДК «Юность» до СК «Олимп» |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 70 192,634 | - | - | - | 543,350 | 69 649,284 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 68 206,416 | - | - | - | - | 68 206,416 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 391,968 | - | - | - | - | 1 391,968 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 542,800 | - | - | - | 542,800 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 51,450 | - | - | - | 0,550 | 50,900 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13. Комплексное благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Тевосяна до площади Ленинского Комсомола |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 45 690,583 | - | - | - | 666,960 | 45 023,623 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 44 123,150 | - | - | - | - | 44 123,150 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 900,473 | - | - | - | - | 900,473 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 614,550 | - | - | - | 614,550 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 52,410 | - | - | - | 52,410 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14. Благоустройство общественной территории от ул. Алюминиевая до ул. Гоголя |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной  Бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15. Комплексное благоустройство территории прилегающей к ДК «Металлург» (1 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 42 511,464 | - | - | - | - | 1 163,950 | 41 347,514 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 38 776,047 | - | - | - | - | - | 38 776,047 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 2 475,067 | - | - | - | - | - | 2 475,067 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 1 163,950 | - | - | - | - | 1 163,950 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 96,400 | - | - | - | - | - | 96,400 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (1 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 29 982,406 | - | - | - | - | 730,150 | 29 252,256 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 27 461,081 | - | - | - | - | - | 27 461,081 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 752,835 | - | - | - | - | - | 1 752,835 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 730,150 | - | - | - | - | 730,150 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 38,340 | - | - | - | - | - | 38,340 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 34 208,494 | - | - | - | - | 74,140 | 34 134,354 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 30 642,584 | - | - | - | - | - | 30 642,584 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 955,910 | - | - | - | - | - | 1 955,910 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 74,140 | - | - | - | - | 74,140 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 1 535,860 | - | - | - | - | - | 1 535,860 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.18. Комплексное благоустройство общественной территории возле памятника «Звезда» по ул. Кунавина |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 18 962,297 | - | - | - | - | 463,610 | 18 498,687 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 17 388,766 | - | - | - | - | - | 17 388,766 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 109,921 | - | - | - | - | - | 1 109,921 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 463,610 | - | - | - | - | 463,610 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.19. Комплексное благоустройство территории прилегающей к ДК «Металлург» (2 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 42 553,298 | - | - | - | - | - | - | 42 553,298 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 40 000,100 | - | - | - | - | - | - | 40 000,100 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 2 553,198 | - | - | - | - | - | - | 2 553,198 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.20. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (2 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 21 928,297 | - | - | - | - | - | 970,850 | 20 957,447 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 19 700,00 | - | - | - | - | - | - | 19 700,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 257,447 | - | - | - | - | - | - | 1 257,447 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 970,850 | - | - | - | - | - | 970,850 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.21. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 95 740,430 | - | - | - | - | - | 242,630 | 95 497,800 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 89 767,900 | - | - | - | - | - | - | 89 767,900 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 5 729,900 | - | - | - | - | - | - | 5 729,900 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 242,630 | - | - | - | - | - | 242,630 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.22. Комплексное благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.23.Комплексное благоустройство парка в поселке «Северный» |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.24.Комплексное благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д.97, поселок Силикатный |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 702,050 | - | - | 91,000 | - | 611,050 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 91,000 | - | - | 91,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 611,050 | - | - | - | - | 611,050 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.25. Комплексное благоустройство общественной территории Театра Драмы |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.26. Комплексное благоустройство общественной территории сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по ул. Строителей |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.27. Благоустройство общественных территорий по результатам проведения очередного либо дополнительного отбора заявок |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 11 800,000 | - | - | - | - | - | - | 1 800,000 | - | 0,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| Областной  Бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 11 800,000 | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | - | 0,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| ПИР (МБза рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 1 800,000 | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2. Реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** | **«Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,**  **муниципальное казенное учреждение**  **«Управление**  **капитального строительства»** | **Всего:**  **в том числе** | **905** | **0503** | **092F255550** | **240** | **114 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **114 000,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Областной бюджет** | **905** | **0503** | **092F255550** | **240** | **106 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **106 000,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Местный бюджет**  **(включая средства софинансирования работ)** | **905** | **0503** | **092F255550** | **240** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Внебюджетные средства** | **905** | **0503** | **092F255550** | **240** | **7 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7 000,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 2.1. Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральском |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | 114 000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной  Бюджет |  |  |  |  | 106 000,00 | - | - | - | - | - | - | 106 000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3. Благоустройство дворовых территорий** | **Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству** | **Всего:**  **в том числе** | **904** | **0503** | **0900323000** | **814** | **386 710,091** | **15295,900** | **57957,800** | **55 698,200** | **66 527,555** | **60 943,135** | **47 674,232** | **69 613,269** | **1 500,000** | **1500,000** | **5000,000** | **5000,000** |
| **Областной бюджет** |  |  |  |  | **292 511,550** | **7 199,200** | **49553,800** | **47621,900** | **52 157,510** | **47 779,418** | **35 851,022** | **52 348,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Местный бюджет**  **(включая средства софинансирования работ)** |  |  |  |  | **38 799,287 (28 798,865)** | **7 331,900**  **(7331,900)** | **5 506,100**  **(5506,100)** | **5 291,300**  **(5291,300)** | **1 064,534**  **(1064,534)** | **975,090**  **(975,090)** | **2 288,363 (2 288,363)** | **3 342,000**  **(3 341,578)** | **1500,000** | **1500,000** | **5000,000** | **5000,000** |
| **Средства собствен-ников** |  |  |  |  | **55 399,254** | **764,800** | **2 897,900** | **2 785,000** | **13 305,511** | **12 188,627** | **9 534,847** | **13 922,569** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 3.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 0900323000 | 814 | 15 295,900 | 15 295,900 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 199,200 | 7 199,200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 7 331,900 | 7 331,900 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 764,800 | 764,800 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11,17,19,21А по ул. Кирова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 20 492,100 | - | 20 492,100 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 17 520,700 | - | 17 520,700 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 946,800 | - | 1 946,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 1 024,600 | - | 1 024,600 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 17,21,27 по ул. Челябинская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 8 757,700 | - | 8 757,700 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7487,800 | - | 7487,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 832,000 | - | 832,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 437,900 | - | 437,900 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19,21,23 по ул. Зои Космодемьянской |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 4 085,200 | - | 4 085,200 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 492,800 | - | 3 492,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 388,100 | - | 388,100 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 204,300 | - | 204,300 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 8,10 по ул.4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 4 564,000 | - | 4 564,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 902,200 | - | 3 902,200 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 433,600 | - | 433,600 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 228,200 | - | 228,200 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 78Б по пр. Победы |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 4219,700 | - | 4219,700 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 607,800 | - | 3 607,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 400,900 | - | 400,900 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 211,000 | - | 211,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3122,000 | - | 3122,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2 669,300 | - | 2 669,300 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 296,600 | - | 296,600 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 156,100 | - | 156,100 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 20 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3 684,500 | - | 3 684,500 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 150,300 | - | 3 150,300 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 350,000 | - | 350,000 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 184,200 | - | 184,200 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 43 по ул. Алюминиевая |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 2 296,800 | - | 2 296,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1 963,800 | - | 1 963,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 218,200 | - | 218,200 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 114,800 | - | 114,800 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому №21 по ул. Кирова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3227,400 | - | 3227,400 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2 759,400 | - | 2 759,400 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 306,600 | - | 306,600 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 161,400 | - | 161,400 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.11. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому № 6 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3 508,300 | - | 3 508,300 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2 999,600 | - | 2 999,600 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 333,300 | - | 333,300 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 175,400 | - | 175,400 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.12. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 45 по ул. Алюминиевая |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 3331,600 | - | - | 3331,600 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2848,500 | - | - | 2848,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 316,500 | - | - | 316,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 166,600 | - | - | 166,600 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4, 4А по ул. Железнодорожная |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 10 448,900 | - | - | 10 448,900 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 8 933,900 | - | - | 8 933,900 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 992,600 | - | - | 992,600 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 522,400 | - | - | 522,400 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.14. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 16,18 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 044,200 | - | - | 8 044,200 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 877,800 | - | - | 6 877,800 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 764,200 | - | - | 764,200 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 402,200 | - | - | 402,200 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.15. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 9 133,400 | - | - | 9 133,400 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 809,000 | - | - | 7 809,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 867,700 | - | - | 867,700 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 456,700 | - | - | 456,700 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.16. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 5 463,700 | - | - | 5 463,700 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 671,500 | - | - | 4 671,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 519,000 | - | - | 519,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 273,200 | - | - | 273,200 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.17. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Шестакова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 865,800 | - | - | 6 865,800 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5 870,200 | - | - | 5 870,200 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 652,300 | - | - | 652,300 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 343,300 | - | - | 343,300 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.18. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 10,12 по ул. Кунавина |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 109,400 | - | - | 6 109,400 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5 223,500 | - | - | 5 223,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 580,400 | - | - | 580,400 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 305,500 | - | - | 305,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.19. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6301,200 | - | - | 6301,200 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5387,500 | - | - | 5387,500 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 598,600 | - | - | 598,600 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 315,100 | - | - | 315,100 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.20. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 386,169 | - | - | - | 6 386,169 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5 006,744 | - | - | - | 5 006,744 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 102,191 | - | - | - | 102,191 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 1 277,234 | - | - | - | 1 277,234 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.21. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Зои Космодемьянской |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 5 792,962 | - | - | - | 5 792,962 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 541,672 | - | - | - | 4 541,672 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 92,698 | - | - | - | 92,698 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 1 158,592 | - | - | - | 1 158,592 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.22. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Челябинская |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 4 955,659 | - | - | - | 4 955,659 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 885,228 | - | - | - | 3 885,228 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 79,299 | - | - | - | 79,299 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 991,132 | - | - | - | 991,132 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.23. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 39А по ул. Алюминиевая |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 4 608,943 | - | - | - | 4 608,943 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 613,412 | - | - | - | 3 613,412 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 73,743 | - | - | - | 73,743 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 921,788 | - | - | - | 921,788 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.24. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 по пр. Победы |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 734,814 | - | - | - | 8 734,814 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 848,085 | - | - | - | 6 848,085 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 139,766 | - | - | - | 139,766 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1 746,963 | - | - | - | 1 746,963 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.25. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11,13,15 по пр. Победы |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 10 065,814 | - | - | - | 10 065,814 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 891,579 | - | - | - | 7 891,579 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 161,072 | - | - | - | 161,072 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 013,163 | - | - | - | 2 013,163 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.26. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 2,4 по ул. Мичурина и №№ 74,78 по пр. Победы. |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 13 035,761 | - | - | - | 13 035,761 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 10 220,019 | - | - | - | 10 220,019 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 208,590 | - | - | - | 208,590 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 607,152 | - | - | - | 2 607,152 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.27. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 33 по ул. Суворова и № 101 по ул. Октябрьская |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 413,242 | - | - | - | 8 413,242 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 595,965 | - | - | - | 6 595,965 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 134,628 | - | - | - | 134,628 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1682,649 | - | - | - | 1682,649 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.28. Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома № 11 по ул. Кунавина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 4 534,291 | - | - | - | 4 534,291 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 554,806 | - | - | - | 3 554,806 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 72,547 | - | - | - | 72,547 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 906,838 | - | - | - | 906,838 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.29. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №52 по ул. Гагарина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 5 977,268 | - | - | - | - | 5 977,268 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 686,178 | - | - | - | - | 4 686,178 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 95,636 | - | - | - | - | 95,636 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1 195,454 | - | - | - | - | 1 195,454 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.30. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №7,9 по ул. Средняя, №16,22,24 по ул. Шестакова, №33,35 по ул. Калинина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 18 831,050 | - | - | - | - | 18 831,050 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 14 763,543 | - | - | - | - | 14 763,543 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 301,297 | - | - | - | - | 301,297 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 3 766,210 | - | - | - | - | 3 766,210 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.31. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №8,10,12,14 по ул. Добролюбова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 13 976,696 | - | - | - | - | 13 976,696 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 10 957,730 | - | - | - | - | 10 957,730 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 223,627 | - | - | - | - | 223,627 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 795,339 | - | - | - | - | 2 795,339 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.32. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №47,49,51,53 по ул. Кирова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 15 243,431 | - | - | - | - | 15 243,431 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 11 950,850 | - | - | - | - | 11 950,850 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 243,895 | - | - | - | - | 243,895 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 3 048,686 | - | - | - | - | 3 048,686 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.33. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 37 по бул. Комсомольский |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 914,689 | - | - | - | - | 6 914,689 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 5 421,116 | - | - | - | - | 5 421,116 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 110,635 | - | - | - | - | 110,635 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 1 382,938 | - | - | - | - | 1 382,938 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.34. Благоустройство дворовых территорий по результатам проведения очередного либо дополнительного отбора заявок |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 13 000,422 | - | - | - | - | - | - | 0,422 | 1500,000 | 1500,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 13 000,422 | - | - | - | - | - | - | 0,422 | 1 500,000 | 1500,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.35. Благоустройство дворовых территорий МКД №15,17,19 по ул. Исетская, МКД №12 по ул. Каменская, МКД №14 по ул. Алюминиевая, МКД №6 по ул. Бугарева |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 23 649,548 | - | - | - | - | - | 23 649,548 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 17 784,461 | - | - | - | - | - | 17 784,460 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 1 135,178 | - | - | - | - | - | 1 135,178 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 4 729,909 | - | - | - | - | - | 4 729,910 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.36. Благоустройство дворовых территорий МКД №91 по ул. Дзержинского, МКД №5 по ул. Челябинская |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 549,569 | - | - | - | - | - | 8 549,569 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 429,276 | - | - | - | - | - | 6 429,276 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 410,379 | - | - | - | - | - | 410,379 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1 710,914 | - | - | - | - | - | 1 709,914 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.37. Благоустройство дворовых территорий МКД №28 по ул. 4-ой Пятилетки |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.38. Благоустройство дворовых территорий МКД №28, 30 по ул. Суворова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 15 475,115 | - | - | - | - | - | 15 475,115 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 11 637,286 | - | - | - | - | - | 11 637,286 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 742,806 | - | - | - | - | - | 742,806 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 3 095,023 | - | - | - | - | - | 3 095,023 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.39. Благоустройство дворовых территорий МКД №153 по ул. Лермонтова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.40. Благоустройство дворовых территорий МКД №35 по ул. Суворова, МКД №78 по ул. Механизаторов |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 14 089,824 | - | - | - | - | - | - | 14 089,824 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 10 595,500 | - | - | - | - | - | - | 10 595,500 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 676,359 | - | - | - | - | - | - | 676,359 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 817,965 | - | - | - | - | - | - | 2 817,965 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.41. Благоустройство дворовых территорий МКД №36, 38, 40, 42, 44 по ул. Калинина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 35 491,155 | - | - | - | - | - | - | 35 491,156 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 26 689,300 | - | - | - | - | - | - | 26 689,300 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 1 703,624 | - | - | - | - | - | - | 1 703,625 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 7 098,231 | - | - | - | - | - | - | 7 098,231 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.42. Благоустройство дворовых территорий МКД №86 по ул. Каменская, № 27 по ул. Кутузова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.43. Благоустройство дворовых территорий МКД № 58,60,62 по ул. Каменская, № 41 по ул. Калинина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 20 031,867 |  |  |  |  |  |  | 20 031,867 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 15 063,900 | - | - | - | - | - | - | 15 063,900 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 961,594 | - | - | - | - | - | - | 961,594 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | 4 006,373 | - | - | - | - | - | - | 4 006,373 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.44. Благоустройство дворовых территорий МКД № 39 по ул. Бульвар Комсомольский |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |