PAGE  
2

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2023  №  213
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по подключению жилых помещений к газовым сетям «под ключ» 
на территории Каменск-Уральского городского округа
 на период 2023-2030 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по социальной газификации в Свердловской области, региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021–2030 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ,  пункта 6.2 раздела II Протокола заседания Правительства Свердловской области от 25.01.2023 № 2, Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подключению жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Каменск-Уральского городского округа на период 2023-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Башарина Д.В.

Глава
Каменск-Уральского городского округа


                  А.А. Герасимов
            Утвержден

постановлением Администрации 

Каменск-Уральского городского округа 

от 06.04.2023 № 213
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подключению жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Каменск-Уральского городского округа на период 2023-2030 годы»
План мероприятий («дорожная карта») по подключению жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Каменск-Уральского городского округа

 на период 2023-2030 годы»

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Определение адресного перечня домовладений льготных категорий граждан, для которых создана техническая возможность подключения  к сетям газоснабжения и перечня льготных категорий граждан, для домовладений которых планируется создание технической возможности по подключению к газу, включенных в план-график догазификации Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021–2030 годы», в том числе рамках работы комиссий, созданных в соответствии с пунктом 6.1 раздела II Протокола заседания Правительства Свердловской области от 25.01.2023 № 2
	2023
	- АО «ГАЗЭКС» предоставление перечня домовладений, для которых создана техническая возможность подключения к сетям газоснабжения;

- Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству (далее ООГХ) - запрос в Управление социальной политики № 12 о предоставлении информации о льготных категориях граждан на основании представленных сведений АО «ГАЗЭКС» и пообъектного плана;
- Управление социальной политики № 12 - предоставление информации на основании запроса ООГХ (по согласованию); 

- ООГХ -  формирование перечня льготных категорий граждан на основании представленной информации

	2
	Поадресная работа с льготными категориями граждан (из сформированных перечней) по разъяснению предусмотренных социальных гарантиях в связи с газификацией жилья в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям или освобождения от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям и условий догазификации
	2023
	Территориальные органы Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Синарского района» и «Администрация Красногорского района»

	3
	Оказание в соответствии с действующим законодательством помощи гражданам в реализации мероприятий по строительству внутридомового газового оборудования и обустройству газоиспользующего оборудования, а также в оформлении документов, в том числе в рамках работы межведомственной комиссии по рассмотрению обращений жителей Каменск-Уральского городского округа по вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей Каменск-Уральского городского округа и техническим условиям подключения и определению меры социальной поддержки, утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 16.02.2023                       № 104 (далее - Комиссия) 
	Постоянно
	Территориальные органы Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Синарского района» и «Администрация Красногорского района»,
Многофункциональный центр (МФЦ) (по согласованию),
Управление социальной политики №12 (по согласованию),
ООГХ

	4
	Мониторинг сроков исполнения реализации мероприятий по строительству сети газораспределения до границ земельных участков льготников, а также граждан, обратившихся в Комиссию
	Постоянно
	Территориальные органы Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Синарского района» и «Администрация Красногорского района»

ООГХ

	5
	Оперативное решение вопросов подключения домовладений, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547

	Постоянно
	Территориальные органы Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация Синарского района» и «Администрация Красногорского района»

ООГХ

	6
	Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для строительства сетей газораспределения без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
	Постоянно
	ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»

	7
	Выдача разрешений на производство земляных работ в срок не более 3 рабочих дней со дня обращения              АО «ГАЗЭКС»
	Постоянно
	
МКУ «Управление городского хозяйства» 


	8
	Предварительное согласование   ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» мест размещения трасс газопроводов 
	Постоянно
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»
АО «ГАЗЭКС» (по согласованию)



	9
	Предоставление информации о выполнении утвержденного сводного плана-графика  догазификации Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 30.12.2022 N 697-УГ
	 По запросу
	АО «ГАЗЭКС» (по согласованию)



	10
	Предоставление сведений о поданных в газораспределительную организацию заявках  и количестве заключенных договоров на подключение к сетям газоснабжения
	По запросу
	АО «ГАЗЭКС» (по согласованию)



	11
	Предоставление информации об абонентах, для которых создана техническая возможность подключения  к сетям газоснабжения
	По запросу
	АО «ГАЗЭКС» (по согласованию)



	12
	Подготовка сводной информации  о ходе реализации мероприятий по социальной газификации 
	По мере необходимости
	ООГХ


Приложение

к Плану мероприятий («дорожная карта») по подключению жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Каменск-Уральского городского округа на период 2023-2030 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по подключению жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Каменск-Уральского городского округа
 на период 2023-2030 годы»

количество домовладений
	Наименование целевого показателя
	2022 год (факт.)
	2023

год
	2024

год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	2028

год
	2029

год
	2030

год

	Уровень газификации населения Каменск-Уральского городского округа 
	4519
	4581
	4663
	4745
	4830
	4912
	4994
	5076


	5180


�








