СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VIII СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2024 № 427

О внесении изменений в Программу комплексного развития

социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 22 Устава муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области Дума Каменск-Уральского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа (далее – Программа), утверждённую решением Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 26.12.2018 № 443(в редакции решений Думы Каменск-Уральского городского округа от 16.09.2020 № 719, от 25.08.2021 № 888, от 19.04.2023 
№ 228), следующие изменения:

## 1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы»  Паспорта Программы в Разделе 1 «Паспорт программы комплексного развития социальной  инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему решению;

2) Таблицу 16 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

3) абзац четвёртый раздела 4 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа»  Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2019-2025 годах составит 3368,2 млн. руб., в том числе:

2019 год – 679,0 млн. руб.;

2020 год – 684,7 млн. руб.;

2021 год – 165,0 млн. руб.;

2022 год – 396,5 млн. руб.;

2023 год – 340,5 млн. руб.;

2024 год – 268,7 млн. руб.;

2025 год – 833,8 млн. руб.»;

4) строки 1.2, 1.3, 3.2 - 3.4, 4.2 - 4.4 Таблицы 17 «Целевые индикаторы Программы»  Программы изложить  в  новой  редакции  согласно Приложению

№ 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменский рабочий», разместить на официальных сайтах Думы Каменск-Уральского городского округа и муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет 
по социальной политике (Коноваленко О.М.).

Председатель Думы

Каменск-Уральского городского округа				         В.И. Пермяков

Глава

Каменск-Уральского городского округа				         А.А. Герасимов

Приложение № 1

к решению Думы

Каменск-Уральского

городского округа

от 20.11.2024 № 427

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2019-2025 годах составит 3368,2 млн. руб., в том числе: 2019 год – 679,0 млн. руб.; 2020 год – 684,7 млн. руб.; 2021 год – 165,0 млн. руб.; 2022 год – 396,5 млн. руб.; 2023 год – 340,5 млн. руб.; 2024 год – 268,7 млн. руб.; 2025 год – 833,8 млн. руб. Объем финансирования Программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к решению Думы

Каменск-Уральского городского округа

от 20.11.2024 № 427

Таблица 16

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа

| № | Мероприятие | Объект, параметры объекта | Год реализации | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  | Финансирование, млн. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За счет средств федераль ного бюджета | За счет средств област ного бюджета | За счет средств местного бюджета | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы | Средняя общеобразова тельная школа на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» | 2019-2020 | 724,5 | 207,2 | 224,1 | 293,2 | 616.,1 | 108,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дополнительных корпусов к зданиям муниципальных образовательных учреждений | Корпус к Средней школе № 20 на 300 мест | 2025 | 15,0 | - | - | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 3 | Строительство детских садов | ДОУ на 300 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» | 2019-2020 | 255,4 | 199,0 | 36,8 | 19,6 | 41,6 | 213,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ на 250 мест по ул. Октябрьской | 2020 | 224,5 | 100,2 | 106,1 | 18,2 |  | 170,4 | 54,1 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция | Загородный оздоровительный лагерь «Салют» | 2025-2029 | 10,0 | - | - | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| Всего по разделу «Образование»: |  |  |  | 1229,4 | 506,4 | 367,0 | 356,0 | 657,7 | 492,6 | 54,1 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| Здравоохранение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу «Здравоохранение»: |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство | Центр культурного развития | 2022- 2024 | 397,4 | 123,7 | 180,3 | 93,4 |  |  |  | 104,4 | 170,6 | - 122,4 |  |
| 2 | Реконструкция | Западный корпус Краеведческого музея (Проектная мощность: экспозиционная площадь 162 м2) | 2019-2021 | 49,2 | - | - | 49,2 | 5,3 | - 10,0 | 33,7 |  |  |  |  |
| Всего по разделу «Культура»: |  |  |  | 446,4 | 123,7 | 180,3 | 142,4 | 5,3 | 10,0 | 33,7 | 104,4 | 170,6 | 122,4 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство | Центр развития бокса в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный» | 2019-2023 | 490,3 | - | 280,5 | 209,8 | 4,6 | 3,1 | 28,9 | 283,8 | 169,9 |  |  |
| 2 | Проектирование, строительство | Легкоатлетичес кий манеж в Красногорском районе | 2022-2025 | 610,7 | - | 422,1 | 188,6 |  |  |  | 7,8 |  | 98,10 | 504,8 |
| 3 | Проектирование, строительство | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Красногорском районе | 2024-2026 | 47,2 | - | - | 47,2 |  |  |  |  |  | 8,2 | 39,0 |
| 4 | Создание | Спортивная площадка для одного или нескольких видов спорта ( «Богатырёк») | 2019-2020 | 138,1 | - | - | 138,1 | 10,2 | 111,2 | 16,7 |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование, строительство | Картинговая трасса в районе водной станции «Салют» | 2022-2025 | 260,5 | - | - | 260,5 |  |  |  | 0,5 |  | 40,0 | 220,0 |
| 6 | Реконструкция | Лыжно-лодочная база «Металлист» (Центр гребного спорта) | 2019-2021 | 80,8 | - | - | 80,8 | 1,2 | 48,0 | 31,6 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция | Дворец спорта «Салют» | 2025 | 45,0 | - | - | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 |
| 8 | Реконструкция | Фитнес-клуб «Гравитация» | 2020 | 19,8 | - | - | 19,8 |  | 19,8 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу «Физическая культура и спорт»: |  |  |  | 1692,4 | - | 702,6 | 989,8 | 16,0 | 182,1 | 77,2 | 292,1 | 169,9 | 146,3 | 808,8 |
| Итого по разделам: |  |  |  | 3368,2 | 630,1 | 1249,9 | 1488,2 | 679,0 | 684,7 | 165,0 | 396,5 | 340,5 | 268,7 | 833,8 |

* С 01.01.2012 г. все муниципальные учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность Свердловской области.

Приложение № 3

к решению Думы

Каменск-Уральского

городского округа

от 20.11.2024 № 427

Таблица 17

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измере ния | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 657,7 | 492,6 | 54,1 | - | - | - | 25,0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - | - | 104,4 | 170,6 | 122,4 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,3 | 10,0 | 33,7 | - | - | - | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 14,8 | 114,3 | 45,6 | 292,1 | 169,9 | 146,3 | 763,8 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,2 | 67,8 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |