                                     29

[image: image1.jpg]



               СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                   АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2024  № 940
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского
городского округа на 2017-2030 годы»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», Порядком формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, утвержденным постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 № 1666 (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 17.11.2017 № 984, от 09.10.2019 № 817, постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа  от 26.08.2020 № 610, от 29.10.2020 № 824, от 02.02.2022 № 63, от 04.12.2023        № 781, от 21.11.2024 № 831), решением Думы Каменск-Уральского городского округа от 18.09.2024 № 397 «О внесении изменений в решение Думы Каменск-Уральского городского округа от 06.12.2023 № 304 «О бюджете Каменск-Уральского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на    2017-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 24.05.2017 № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы» (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017          № 544, от 01.08.2017 № 659, от 15.08.2017 № 704, от 29.09.2017 № 855,                 от 18.01.2018 № 19, от 30.03.2018 № 235, от 30.07.2018 № 664, от 17.12.2018        № 1090, от 29.03.2019  № 249, от 04.06.2019 № 454, от 21.10.2019 № 867,              от 30.12.2019 № 1089, от 06.03.2020 № 160, постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 17.11.2020 № 859, от 30.12.2020          № 1045, от 11.03.2021 № 184, от 16.07.2021 № 589, от 28.09.2021 № 796,                от 17.03.2022 № 146, от 07.06.2022 № 379, от 14.07.2022   № 466, от 31.08.2022     № 567, от 07.11.2022 № 736, от 10.01.2023 № 7, от 15.03.2023 № 161, от 13.07.2023 № 457, от 20.07.2023 № 476, от 19.09.2023 № 590, от 10.01.2024 № 2, от 15.04.2024        № 234, от 01.07.2024 № 454) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1) строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

	Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
	Всего: 1 646 715,817 тыс. руб.;

в том числе:

2017 год–    21 828,400 тыс. руб.;

2018 год – 108 253,400 тыс. руб.;

2019 год – 200 587,300 тыс. руб.;

2020 год – 228 916,330 тыс. руб.; 

2021 год – 221 843,266 тыс. руб.;

2022 год – 172 120,523 тыс. руб.;

2023 год – 330 525,751 тыс. руб.;

2024 год – 344 640,847 тыс. руб.;

2025 год -      1 500,000 тыс. руб.;

2026 год -      1 500,000 тыс. руб.;

2027 год -    15 000,000 тыс. руб.;

2028 год -              0,000 тыс. руб.;

2029 год -              0,000 тыс. руб.;

2030 год -              0,000 тыс. руб.
Из них: 

- областной бюджет: 

Всего: 1 242 734,600 тыс. руб.;

в том числе:

2017 год –  10 448,800 тыс. руб.;

2018 год –  94 201,700 тыс. руб.;

2019 год – 170 857,900 тыс. руб.;

2020 год – 206 320,100 тыс. руб.;

2021 год – 196 462,500 тыс. руб.;

2022 год – 150 119,500 тыс. руб.;

2023 год – 298 727,100тыс. руб.;

2024 год – 115 597,000 тыс. руб.;

2025 год -              0,000 тыс. руб.;

2026 год -              0,000 тыс. руб.;

2027 год -              0,000 тыс. руб.;

2028 год -              0,000 тыс. руб.;

2029 год -              0,000 тыс. руб.;

2030 год -              0,000 тыс. руб.
- местный бюджет:

Всего: 320 637,916  тыс. руб.;

в том числе:

2017 год –  10 614,800 тыс. руб.;

2018 год –  11 153,800 тыс. руб.; 

2019 год –  26 944,400 тыс. руб.;

2020 год –     9 290,719 тыс. руб.; 

2021 год –     7 192,139 тыс. руб.;

2022 год –   12 466,176 тыс. руб.;

2023 год –   14 586,934 тыс. руб.;

2024 год – 210 388,948 тыс. руб.;

2025 год -      1 500,000 тыс. руб.;

2026 год -      1 500,000 тыс. руб.;

2027 год -   15 000,000 тыс. руб.;

2028 год -              0,000 тыс. руб.;

2029 год -              0,000 тыс. руб.;

2030 год -              0,000 тыс. руб.
- средства    собственников   многоквартирных домов, участвующих в благоустройстве дворовых территорий: 

Всего: 70 343,301  тыс. руб.;

в том числе:

2017 год –      764,800 тыс. руб.;

2018 год –   2 897,900 тыс. руб.;

2019 год –   2 785,000 тыс. руб.;

2020 год – 13 305,511 тыс. руб.;

2021 год – 12 188,627 тыс. руб.;

2022 год –   9 534,847 тыс. руб.;

2023 год – 13 922,539 тыс. руб.;

2024 год – 14 944,077 тыс. руб.;

2025 год -            0,000 тыс. руб.;

2026 год -            0,000 тыс. руб.;

2027 год -            0,000 тыс. руб.;

2028 год -            0,000 тыс. руб.;

2029 год -            0,000 тыс. руб.;

2030 год -            0,000 тыс. руб.
- внебюджетные средства: 

Всего: 13 000,000 тыс. руб.;

В том числе:

2021 год – 6 000,000 тыс. руб.;

2022 год –         0,000 тыс. руб.;

2023 год – 3 289,178 тыс. руб.;

2024 год – 3 710,822 тыс. руб.;

2025 год -         0,000 тыс. руб.;

2026 год -         0,000 тыс. руб.;

2027 год -         0,000 тыс. руб.;

2028 год -         0,000 тыс. руб.;

2029 год -         0,000 тыс. руб.;

2030 год -         0,000 тыс. руб.
На 2025-2030 годы объем средств на конкретные дворовые и общественные территории будет уточнен после поступления заявок и определения объемов и стоимости работ. 


2) строку 3 «Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства» Приложения № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	3
	Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
	ед.
	1*
	2**
	3***
	4****
	4
	4
	3
	3
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 24.05.2017 № 424


3) Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) строки 1, 1.22, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.31, 2.-2.2, 3, 3.40.-3.43, 3.52 таблицы в Приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы» к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
5) в наименовании и примечании Приложения № 8 к Муниципальной программе слова «2023» заменить словами «2024»;

6) раздел 2 «Общественные территории» Приложения № 8 к Муниципальной программе дополнить подпунктом 27 следующего содержания:

«27) Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральский, в том числе комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад (3 этап).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Орлова Н.В.
Глава                                                                                                         
Каменск-Уральского городского округа                                                А.А. Герасимов

                                                 Приложение № 1
                                                                              к постановлению Администрации 
                                                                                        Каменск-Уральского городского округа

                                                     от 19.12.2024 № 940
        Приложение № 2
                                                                     к Муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы»

	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок

начала реализации
	Срок

окончания 

реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные направления реализации
	Связь с целевыми показателями Программы

	Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.)

	1.Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Тимирязева

(1 этап)
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
	2017
	2017
	Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству
	1. Отбор территории

2. Разработка дизайн-проекта общественной территории

3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий
	Благоустройство 

1 общественной территории Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	2.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева 
(2 этап)
	-«-
	2018
	2018
	-«-
	-«-
	Благоустройство 

3 общественных территорий (с завершением этапов благоустройства одного объекта предыдущего года)
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	3.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева
(3 этап)
	
	2018
	2018
	
	
	

	4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной          ул. Ленина, Кадочникова и Рябова 
(1 этап)
	
	2018
	2018
	
	
	

	5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной          ул. Ленина, Кадочникова и Рябова   
(2 этап)
	-«-


	2019
	2019
	-«-


	-«-


	Благоустройство

2 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года)
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе


	6. Комплексное благоустройство территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап)
	
	2019
	2019
	
	
	

	7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист», расположенной между бульваром Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя (1, 2, 3 этап)
	-«-
	2019
	2020
	-«-
	-«-
	Благоустройство 

4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года)
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	8. Благоустройство территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский 
	
	2020
	2020
	
	
	

	9. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный», расположенного на пересечении            ул. Кутузова и пер. Ученического 
	
	2020
	2020
	
	
	

	10. Благоустройство бульвара Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) 
	
	2020
	2020
	
	
	

	11. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от        ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап)
	-«-


	2021


	2021


	-«-


	-«-


	Благоустройство

4 общественных территорий
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	12. Комплексное благоустройство общественной территории от ДК «Юность» до СК «Олимп»
	
	2021
	2021
	
	
	

	13. Комплексное благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Тевосяна до площади Ленинского Комсомола
	
	2021
	2021
	
	
	

	14. Благоустройство Бульвара Парижской коммуны от ул. Гоголя до                       ул. Алюминиевая
	
	2021
	2021
	
	
	

	15. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к ДК «Металлург» (1 этап)
	-«-


	2022
	2022
	-«-


	-«-


	Благоустройство

4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года)
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	16. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (1 этап)
	
	2022
	2022
	
	
	

	17. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от      ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап)
	
	2021
	2022
	
	
	

	18. Комплексное благоустройство территории возле памятника «Звезда»     по ул. Кунавина
	
	2022
	2022
	
	
	

	19. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к                    ДК «Металлург» (2 этап)
	-«-


	2022
	2023
	-«-
	-«-


	Благоустройство

4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года)
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	20. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (2 этап)
	
	2022
	2023
	
	
	

	21. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке    

от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап)
	
	2021
	2023
	
	
	

	22. Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в         г. Каменск-Уральский
	
	2023
	2024
	
	
	

	23. Благоустройство парка в поселке «Северный»

	-«-


	2024
	2024
	
	
	Благоустройство

2 общественных
территорий

Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства

Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	24. Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный
	
	2024
	2024
	
	
	

	25. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101
по ул. Каменская  
	-«-


	2025
	2025
	-«-


	-«-


	Благоустройство

6 общественных
территорий

Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства

Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе 

	26. Комплексное благоустройство общественной территории Театра Драмы 
	
	2025
	2025
	
	
	

	27. Комплексное благоустройство общественной территории сквера у школы № 5 и пешеходной аллеи по         ул. Строителей
	
	2025
	2025
	
	
	

	28. Комплексное благоустройство общественной территории «Аллея Славы»
	
	2025
	2025
	
	
	

	29. Комплексное благоустройство общественной территории «Соборная площадь»
	
	2025
	2025
	
	
	

	30. Комплексное благоустройство общественной территории в п. Ленинский «Парк Солнечный»
	
	2025
	2025
	
	
	

	31. Благоустройство общественной территории
	-«-
	2026
	2026
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 общественных территорий*
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	32. Благоустройство общественной территории
	-«-
	2027
	2027
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 общественных территорий* Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	33. Благоустройство общественной территории
	-«-
	2028
	2028
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 общественных территорий*
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	34. Благоустройство общественной территории
	-«-
	2029
	2029
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 общественных территорий*
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	35. Благоустройство общественной территории
	-«-
	2030
	2030
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 общественных территорий*
Целевой показатель 3: Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 4:

Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе

	Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

	1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3
по ул. Добролюбова
	Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству
	2017
	2017
	Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству
	1. Отбор территории

2. Разработка дизайн-проекта общественной территории

3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий
	Благоустройство 1 дворовой территории
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:

1) № 11, 17, 19, 21А

по ул. Кирова;
2) № 17, 21, 27 

по ул. Челябинская;

3) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской;

4) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки;

5) № 78Б по пр. Победы;

6) № 53 по ул. Каменская;

7) № 20 по ул. Каменская;

8) № 43 по ул. Алюминиевая;

9) № 21 по ул. Кирова;

10) № 6 по ул.4-й Пятилетки.
	-«-
	2018
	2018
	-«-
	-«-
	Благоустройство 10 дворовых территорий
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:

1) № 45 по ул.Алюминиевая;

2) № 4, 4А по ул. Железнодорожная;

3) № 16, 18 по ул.Каменская;

4) № 81А по ул. Каменская и № 23 
по ул. Суворова;

5) № 38 по ул. 4-й Пятилетки;

6) № 19 по ул. Шестакова;

7) № 10, 12 по ул. Кунавина;

8) № 3 по ул. Белинского и № 12 
по ул. 4-й Пятилетки.
	-«-
	2019
	2019
	-«-
	-«-
	Благоустройство 8 дворовых территорий

Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	4.Благоустройство дворовой территории:

1) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и  № 24 по ул. Бажова;

2) № 26 по ул. Зои Космодемьянской.

3) № 15 по ул. Челябинская;

4) № 39А по ул. Алюминиевая;

5) № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 
по пр. Победы;

6) № 11, 13, 15 по пр. Победы;

7) №№ 2,4 по ул. Мичурина и № 74, 78 по пр. Победы;

8) № 33 по ул. Суворова и № 101
 по ул. Октябрьская;

9) № 11 по ул. Кунавина.
	-«-
	2020
	2020
	-«-
	-«-
	Благоустройство 9 дворовых территорий
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	5.Благоустройство дворовой территории:

1) № 52 по ул.Гагарина;

2) №№ 7, 9 по ул.Средняя, № № 16, 22, 24 по ул.Шестакова, № № 33, 35 по ул.Калинина;

3) № № 8, 10, 12, 14 по ул. Добролюбова;

4) № № 47, 49, 51, 53 по ул.Кирова;

5) № 37 по бул. Комсомольский.
	-«-
	2021
	2021
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 дворовых территорий
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	6.Благоустройство дворовой территории:

1) № 15, 17, 19 по ул. Исетская, 
№ 12 по ул. Каменская,
 № 14 по ул. Алюминиевая,   
 № 6 по ул. Бугарева;

2) № 91 по ул. Дзержинского, 
№ 5 по ул. Челябинская;

3) № 28, 30 по ул. Суворова.
	-«-
	2022
	2022
	-«-
	-«-
	Благоустройство 3 дворовых территорий
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	7.Благоустройство дворовой территории:

1) № 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Калинина;

2) № 35 по ул. Суворова, № 78 по            ул. Механизаторов;

3) № 58, 60, 62 по ул. Каменская, № 41 по ул. Калинина;
	-«-
	2023
	2023
	-«-
	-«-
	Благоустройство 3 дворовых территорий
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	8.Благоустройство дворовой территории:

1) № 28 по ул. 4-ой Пятилетки;
2) № 51, 53, 55, 57, 63 по пр. Победы;

3) № 9 по ул. Кунавина, № 9 по              ул. Кирова;

4) № 42 по ул. Шестакова;
	-«-
	2024
	2024
	-«-
	-«-
	Благоустройство 4 дворовых территорий
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	9. Благоустройство дворовой территории:

1) № 86 по ул. Каменская, № 27 по        ул. Кутузова;

2) № 153 по ул. Лермонтова,

3) № 39 по ул. Бульвар Комсомольский;

4) № 63, 63А по ул. Мичурина;

5) № 34, 36, 38 по ул. Алюминиевая,  

    № 48, 50 по ул. Гагарина;

6) № 36, 38, 40 по ул. Карла Маркса, № 66 по проспекту Победы;

7) № 84, 86 по проспекту Победы;

8) № 24, 26, 28 по ул. Свердловская.
	-«-
	2025
	2025
	-«-
	-«-
	Благоустройство 8 дворовых территорий*

Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	10.Благоустройство дворовой территории


	-«-
	2026
	2026
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 дворовых территорий*
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	11. Благоустройство дворовой территории


	-«-
	2027
	2027
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 дворовых территорий*
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	12. Благоустройство дворовой территории


	-«-
	2028
	2028
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 дворовых территорий*
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	13. Благоустройство дворовой территории


	-«-
	2029
	2029
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 дворовых территорий*
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	14. Благоустройство дворовой территории


	-«-
	2030
	2030
	-«-
	-«-
	Благоустройство 5 дворовых территорий*
Целевой показатель 1:

Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
Целевой показатель 2:

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству

	Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия,

а также объема трудового участия

	1. Организация и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий.

2. Принятие мер, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий
	Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,

Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству,

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
	2017
	2030
	Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству


	1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.)

2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий

(информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.)
	Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий


  Примечание:

*Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017 - 2030 годы», Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017 - 2030 годы», утвержденными постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 30.03.2017 № 246.
                                                              Приложение № 2 
                                                                                             к постановлению   Администрации 
                                                                                                     Каменск-Уральского городского округа

                                                                  от 19.12.2024 № 940  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 года»
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.



	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы»,

всего,

в том числе по мероприятиям:
	
	Всего:

в том числе
	 
	 
	 
	 
	1 646 715,817
	21828,400
	108253,400
	200587,300
	228 916,330
	221843,266
	172120,523
	330 525,751
	344 640,847

	
	
	Областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	1 242 734,600
	10 448,800
	94 201,700
	170 857,900
	206 320,100
	196 462,500
	150 119,500
	298 727,100
	115 597,000

	
	
	Местный бюджет

(в том числе на цели софинансирования работ)
	 
	 
	 
	 
	320 637,916
(86 195,795)
	10 614,800

(10 614,800)
	11 153,800

(11 153,800)
	26 944,400

(26944,400)
	9 290, 719

(4210,719)
	7 192,139         (4 009,439)
	12 466,176

(9 582,096)
	14 586,934 (12 301,923)
	210 388,948 (7 378,618)

	
	
	Средства собственников
	 
	 
	 
	 
	70 343,301
	764,800
	2897,900
	2 785,000
	13305, 511
	12 188,627
	9 534,847
	13 922,539
	14 944,077

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	13 000,00
	-
	-
	-
	-
	6 000,00
	0,000
	3 289,178*
	3 710,822*


Продолжение таблицы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы»,

всего,

в том числе по мероприятиям:
	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	1 500,000
	1 500,000
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет

(в том числе на цели софинансирования работ)
	
	
	
	
	1 500,000
	1 500,000
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Средства собственников
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.  Благоустройство общественных территорий
	Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,

муниципальное казенное учреждение 

«Управление 

капитального строительства»
	Всего

 в том числе:
	
	
	
	
	936 215,262
	6 532,500
	50 295,700
	144 889,100
	162 388,775
	160900,131
	124 446,291
	150 623,875
	131 138,890

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	788 033,460
	3 249,600
	44648,000
	123236,000
	154162,590
	148683,082
	114 268,478
	140 378,400
	59 407,310

	
	
	Местный бюджет

(в том числе на цели софинансирования работ) 
	
	
	
	
	142 181,802
(56 810,431)


	3 282,900
(3 282,900)
	5 647,700

(5 647,700)
	21 653,100

(21 653,100)
	8 226,185
(3 146,185)
	6 217,049

(3 034,349)
	10 177,813

(7 293,733)
	10 245,475
(8 960,464)
	71 731,58 (3 792,000)

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	6 000,00
	-
	-
	-
	-
	6 000,00
	0,000
	0,000
	0,000


Продолжение таблицы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.  Благоустройство общественных территорий
	Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,

муниципальное казенное учреждение 

«Управление 

капитального строительства»
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет

(в том числе на цели софинансирования работ)
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.22.  Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в 
г. Каменск-Уральском (в том числе Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» (3 этап))
	
	Всего в том числе:
	
	
	
	
	63 199,310
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	63 199,310

	
	
	Областной бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	59 407,310
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59 407,310

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	3 792,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 792,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.22. 

	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.24. Комплексное благоустройство парка в поселке «Северный»
	
	Всего в том числе:
	
	
	
	
	11 025,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 025,500

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	10 375,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 375,500

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	650,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	650,00


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.24. 
	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.25.  Комплексное благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д.97, поселок Силикатный
	
	Всего в том числе:
	
	
	
	
	54 223,800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54 223,800

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	54 223,800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54 223,800

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.25. 
	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.28. 

Комплексное благоустройство общественной территории «Аллея Славы» 
	
	Всего в том числе:
	
	
	
	
	1 180,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 180,000

	
	
	Областной бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	1 180,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 180,000


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.28.
	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.29. 

Комплексное благоустройство общественной территории «Соборная площадь» 
	
	Всего в том числе:
	
	
	
	
	1 350,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 350,000

	
	
	Областной бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	1 350,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 350,000


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.29.
	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.31. 

Благоустройство общественных территорий по результатам  проведения очередного либо дополнительного отбора заявок
	
	Всего в том числе:
	
	
	
	
	6 445,291
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 285,011
	160,28

	
	
	Областной бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	5 000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	1 285,011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 285,011
	0,000

	
	
	СМР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900223000
	240
	160,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160,28


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.31.
	
	Всего:

в том числе
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	0,000
	0,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ПИР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900123000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	СМР (МБ за рамками софинансирования)
	905
	0503
	0900223000
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	2. Реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	«Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,

муниципальное казенное учреждение

«Управление

капитального строительства»
	Всего в том числе:
	905
	0503
	092F254240
	244
	254 070,750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110 289,178
	138 781,572

	
	
	Областной бюджет
	905
	0503
	092F254240
	244
	106 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	106 000,00
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F254240
	244
	135 453,817
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,00
	129 453,817

	
	
	Внебюджетные средства
	905
	0503
	092F254240
	244
	7 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 289,178*
	 3 710,822*

	
	
	Местный бюджет ПИР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	120,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	120,000

	
	
	Местный бюджет СМР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	5 496,933
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	5 496,933


Продолжение таблицы

	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраздел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	2.
	
	Всего:

в том числе
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Внебюджетные средства
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет ПИР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет СМР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	2.1. Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральском 
	
	Всего в том числе: 
	905
	0503
	092F254240
	244
	249 070,750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110 289,178
	138 781,572

	
	
	Областной бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	106 000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	106 000,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F255550
	240
	130 454,126
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,000
	129 454,126

	
	
	Внебюджетные средства
	905
	0503
	0900123000
	240
	7 000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 289,178*
	3 710,822*

	
	
	Местный бюджет ПИР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	120,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	120,000

	
	
	Местный бюджет СМР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	5 496,624
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	5 496,624


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	2.1.
	
	Всего:

в том числе
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

Бюджет
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Внебюджетные средства
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет ПИР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет СМР за рамками софинансирования
	905
	0503
	092F254240
	244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	3. Благоустройство дворовых территорий
	Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству
	Всего в том числе:
	904
	0503
	0900323000
	814
	456 429,905
	15295,900
	57957,800
	55 698,200
	66 527,555
	60 943,135
	47 674,232
	69 612,698
	74 720,385

	
	
	Областной бюджет
	904
	0503
	0900323000
	814
	348 701,240
	7 199,200
	49553,800
	47621,900
	52 157,510
	47 779,418
	35 851,022
	52 348,700
	56 189,690

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	0900323000
	814
	37 385,364
(25 798,746)
	7 331,900

(7331,900)
	5 506,100

(5506,100)
	5 291,300

(5291,300)
	1 064,534

(1064,534)
	975,090

(975,090)
	2 288,363 (2 288,363)
	3 341,459

(3 341,459)
	3 586,618


	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	0900323000
	814
	70 343,301
	764,800
	2 897,900
	2 785,000
	13 305,511
	12 188,627
	9 534,847
	13 922,539
	14 944,077


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.
	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	0900323000
	814
	1 500,000
	1 500,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

бюджет
	904
	0503
	0900323000
	814
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	0900323000
	814
	1 500,000
	1 500,000
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	0900323000
	814
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	3.40.  Благоустройство дворовых территорий МКД № 28 по ул. 4-ой Пятилетки
	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	631
	6 352,531
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 352,531

	
	
	Областной бюджет
	904
	0503
	093F255550
	631
	4 777,100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 777,100

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	631
	304,925
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	304,925

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	631
	1 270,506
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 270,506


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраздел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.40. 
	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

бюджет
	904
	0503
	093F255550
	 811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	 811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	 811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	3.41. Благоустройство дворовых территорий МКД № 51, 53, 55, 57, 63 по пр. Победы

	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	46 957,612
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46 957,612

	
	
	Областной бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	35 312,100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35 312,100

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	2 253,990
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 253,990

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	811
	9 391,522
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9 391,522


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраздел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.41. 
	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	3.42. Благоустройство дворовых территорий МКД № 9 по             ул. Кунавина, № 9 по ул. Кирова
	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	14 776,168
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14 776,168

	
	
	Областной бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	11 111,670
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 111,670

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	709,264
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	709,264

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	811
	2 955,234
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 955,234


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраздел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.42. 
	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Раздел

подраз-дел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	3.43. Благоустройство дворовых территорий МКД № 42 по           ул. Шестакова

	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	6 634,074
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 634,074

	
	
	Областной бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	4 988,820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 988,820

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	318,439
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	318,439

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	811
	1 326,815
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 326,815


Продолжение таблицы
	Наименование мероприятия
	
	Источник финансирования
	ГРБС
	Раздел

подраздел
	Целевая статья расходов
	Вид расходов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.43.


	
	Всего в том числе:
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной 

бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Местный бюджет
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Средства собственников
	904
	0503
	093F255550
	811
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


*Средства, поступившие в рамках Договора пожертвования № БПП/К-Ур-ЦСП-Д-23-396 от 11.08.2023 от АО РУСАЛ, зачислены в местный бюджет  









