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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2026 № 674
Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий 
в области градостроительной деятельности на территории 
Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» 


В соответствии с постановлениями Администрации Каменск-Уральского городского округа от 06.08.2026 № 545 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа», от 12.08.2026 № 563 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, подлежащих реализации в 2027 - 2031 годах», с целью осуществления градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий», разместить на официальных сайтах муниципального образования и органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 
Каменск-Уральского городского округа

                            А.А. Герасимов
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Каменск-Уральского городского округа
от 28.09.2026 № 674
«Об утверждении муниципальной
программы «Реализация мероприятий в

области градостроительной деятельности 

на территории Каменск-Уральского 

городского округа на 2027-2031 годы» 

Муниципальная программа «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на территории 

Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния пространственного развития территории городского округа
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
Градостроительная деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищного строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития Каменск-Уральского городского округа (далее - муниципальное образование, городской округ, город).

        Существующие проблемы транспортной инфраструктуры - дорожные «заторы», ограниченная пропускная способность автомобильных дорог, совмещение движения общественного пассажирского, легкового и грузового транспорта, отсутствие связанной системы велосипедных и пешеходных дорожек. 

В городе сохранились пересечения уличной сети с магистральными железнодорожными линиями в одном уровне, что значительно снижает пропускную способность улиц. Очень остро стоит вопрос с единственным автодорожным мостом через реку Исеть. Конструктивные размеры автодорожного моста в настоящее время не соответствуют существующей интенсивности движения, кроме того, он является единственным связующим звеном между правобережной жилой и промышленной зонами города с левобережьем и центром города.
Основной проблемой развития территории применительно к сфере дорожного хозяйства является нарастающая диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети. За период 2020-2025 годы:

-введены в эксплуатацию автодороги по улице Кутузова на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова (2020 год, протяжённость  638,1 метров), по улице Героев Отечества на участке от улицы Октябрьской до улицы Каменской (2024 год, протяжённость 484 метра, протяжённость проездов слева и справа 659 метров);

-разработаны проекты планировки и межевания, проектно-сметная документация по объектам «Дублёр Байновского моста через реку Исеть» и «Улица Октябрьская на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества». 

Остро стоит вопрос о строительстве дорог переходного типа на вновь застраиваемых территориях в кварталах индивидуальной жилой застройки, в том числе к земельным участкам, предоставленным льготным категориям граждан.   В 2017 году за счёт средств местного бюджета выполнена подъездная автодорога по улице Радужной к малоэтажной застройке протяжённостью 892,4 метра в щебёночном исполнении. В 2025 году по решению Синарского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской области от 12 марта 2024 года по административному делу № 2а-116/2024 разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение о проверке сметной стоимости по объекту «Дорога переходного типа по улице Весенней». Реализация проекта - 2026-2027 годы. В 2026 году решение суда принято в отношении дороги по улице Отрадной в населённом пункте деревня Кодинка.
В соответствии с данными от межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» (МО МВД России «Каменск-Уральский») на территории города зарегистрировано порядка 62 000 автомобилей. Уровень автомобилизации населения составляет 382 единицы на 1000 человек. За 10 лет данный показатель вырос на 29%.

Помимо роста автомобилизации повышается уровень жизни, подвижность населения, растет потребность в парковках, особенно на магистральных улицах города, где расположено большое количество объектов обслуживания и социально значимых объектов. Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения населения уже сегодня превышает ёмкость парковочного пространства. В условиях сложившейся застройки решение проблемы путём развития транспортной инфраструктуры зачастую невозможно в силу градостроительных ограничений.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса можно отнести:


-нехватку средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;


-ограниченность свободных территорий в границах красных линий с целью увеличения количества полос на существующих улицах.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства в Каменск-Уральском городском округе является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства. 

Существуют проблемы и по обеспечению коммунальной инфраструктурой существующей застройки: отсутствие сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки. 
Кроме того, остаются проблемой высокий уровень износа основных фондов коммунальной и инженерной инфраструктур и значительные издержки на производство услуг при невысоком проценте ежегодных ремонтов. 
С 2024 года в рамках муниципальной программы по реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа выполнены мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, в период 2024-2025 годов освоено 48,7 млн. руб., протяжённость замены инженерных сетей составила 5 км.
В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования коммунально-энергетических ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

В период 2020-2025 годов реализован проект и введён в эксплуатацию второй подающий водовод от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище   на территории Каменского городского округа (протяжённость трассы 26,8 км), Белоярского и Сысертского городских округов (протяжённость трассы 26,6 км). С целью обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения территорий, входящих в состав Каменск-Уральского городского округа, в 2024 году разработана проектная документация, с 2025 года ведётся прокладка сети водоснабжения в деревне Кодинка, в 2026 году завершается 1 этап строительства.
Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системой подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области.

В 2023 году введён в эксплуатацию Центр прогресса бокса «Витязь», в стадии завершения строительства Легкоатлетический манеж в Красногорском районе. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам 2025 года составил 60% от норматива. 
Показатель доступности объектов образования для детей по Каменск-Уральскому городскому округу составляет 100%, объектов дополнительного образования 40,5%. Существует проблема территориальной доступности объектов образования. В связи с высоким процентом износа необходима реконструкция образовательных учреждений. 
В 2024 году введён в эксплуатацию Центр культурного развития «Клевер». В настоящее время уровень обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями недостаточен, в частности - отсутствие в городе библиотечно-информационного центра для детей и юношества.

Назрела необходимость приведения территорий городского округа в соответствие с современными нормами комфортности городской среды. 

В 2023 году реализован масштабный проект комплексного благоустройства площади Ленинского Комсомола с установкой памятной стелы, посвященной присвоению городу Каменску-Уральскому почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

С 2022 года на территории городского округа внедрён механизм реализации проектов инициативного бюджетирования. В 2024-2025 годах реализованы 5 проектов благоустройства территорий, в 2026 году на реализации 4 проекта. Потребность в реализации проектов до 2030 года – не менее 2 проектов ежегодно. 

В 2020 году выполнено технико-экономическое обоснование обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения территорий, входящих в состав Каменск-Уральского городского округа. Активно ведётся работа по строительству пожарных резервуаров в деревне Монастырка (в период 2023-2025 годов установлены резервуары и выполнены подъездные пути к ним на 4 площадках, в планах установка ещё 4 резервуаров). Необходимо проектирование и строительство пожарных резервуаров в деревне Новый Завод, на удалённых территориях городского округа.

Главным принципом, на основе которого разработана данная муниципальная программа, является рациональное и эффективное использование территории, управление градостроительной деятельностью в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории, контроль и регулирование соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами на территории муниципального образования требований законодательства. 

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках муниципальной программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем в сфере градостроительства, обеспечить сбалансированность и последовательность решения поставленных задач. 

Организационные риски, возможные при реализации мероприятий муниципальной программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под угрозу планомерное развитие территории в области градостроительства. 

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования в области градостроительства позволят минимизировать последствия изменений в законодательстве Российской Федерации.  

Развитие муниципального образования невозможно без грамотного и эффективного управления градостроительной деятельностью в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования возможна в рамках финансирования деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» (далее – Комитет по архитектуре и градостроительству) и подведомственного учреждения – муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»).

Комплекс процессных мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства направлен на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, проектов планировки и межевания территорий, обеспечение сбора, накопления и систематизации градостроительной документации в цифровом виде для дальнейшей подготовки и передачи в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, а также упрощения и уменьшения сроков предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства населению. С 2022 года ведётся размещение градостроительной документации в 5 каталогах Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, с её помощью предоставляются 13 муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности. 
Развитие территории муниципального образования определяется Генеральным планом Каменск-Уральского городского округа (далее – Генплан). Решением Думы Каменск-Уральского городского округа от 20.05.2026 № 640 утверждён Генплан со сроком реализации 2045 год. 
Главная цель Генплана - создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования на долгосрочную перспективу. Основные цели - определение функционального назначения территорий, формирование системы инфраструктурного развития. 
Согласно принятым решениям Генплана необходима актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образования, на их основе – разработка проектов планировки и межевания территорий. Необходима разработка программ комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур. 
Механизмы комплексного развития территорий являются эффективным инструментом для реализации многих задач, включая обеспечение доступности жилья, ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда, а также обновление и развитие населенных пунктов городского округа.

Реализация муниципальных проектов развития транспортной инфраструктуры обеспечит развитие улично-дорожной сети, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на магистральных улицах города и обеспечение доступности между жилыми районами, прирост протяженности автодорог, повышение технического уровня автодорог и строительство транспортных развязок, безопасность дорожного движения, снижение аварийности на дорогах.

Реализация муниципальных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры направлена на обеспечение жителей в существующей застройке услугами водоснабжения и водоотведения, приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания населения. 

Формирование благоустроенной городской среды будет обеспечено за счет реализации проектов инициативного бюджетирования, проектов благоустройства и реконструкции общественных пространств.

       Реализация мероприятий муниципальных проектов по объектам инженерной инфраструктуры направлена на развитие инженерно-технических систем городского округа, обеспечивающих ресурсоснабжение и инженерную защиту объектов градостроительства, повышение уровня инженерного обеспечения (коммунального благоустройства) территории и, соответственно, санитарно-технического комфорта застройки.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения.

С целью создания новых мест и комплекса оптимальных условий, обеспечивающих современное качество образования в муниципальной образовательной системе городского округа, необходима реконструкция общеобразовательных учреждений. Достижение территориальной доступности будет осуществляться путем строительства зданий дошкольных образовательных учреждений на вновь застраиваемых территориях, в границах элементов планировочной структуры. Необходимо создание инновационных площадок для интеллектуального развития детей и подростков, их вовлечение в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность. Развитие сети образовательных учреждений запланировано в рамках мероприятий муниципальных проектов по строительству объектов образовательных учреждений.  

Развитие сети муниципальных учреждений сферы культуры планируется при реализации мероприятий муниципальных проектов по строительству объектов культуры.  Строительство современных и комфортных учреждений культуры позволит повысить уровень оказания услуг.
Одним из основных направлений в области развития физической культуры и спорта на период до 2030 года  является формирование инфраструктуры спорта для обеспечения удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой, создание соответствующей материально-технической базы, развитие сети физкультурно-спортивных объектов и сооружений путем реконструкции, модернизации имеющихся и строительства новых сооружений. Это позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

        Цели и задачи муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» (далее – Программа) соответствуют стратегическим направлениям развития Каменск-Уральского городского округа и направлены на:

-обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного;

-создание комфортной среды проживания и эффективного жилищно-коммунального хозяйства;

-решение вопросов, имеющих социальную направленность; 

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы 
	Герасимов А.А., глава Каменск-Уральского городского округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Рогулина И.Г., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 



	Период реализации муниципальной программы
	2027-2031 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

	
	Цель 2. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	
	Цель 3. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования  

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	Всего по муниципальной программе – 562 929,90 тыс. руб.

в том числе: 

2027 - 138 216,20
2028 - 157 030,90
2029 -   89 227,60        

2030 -   89 227,60        

2031 -   89 227,60        
в том числе: местный бюджет – 562 929,90 тыс. руб.

в том числе: 

2027 - 138 216,20
2028 - 157 030,90
2029 -   89 227,60        

2030 -   89 227,60        

2031 -   89 227,60        

	Справочно: общий объем налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Каменск-Уральского городского округа о налогах и сборах, предусмотренных в рамках муниципальной программы 
	Налоговые льготы (налоговые расходы) не установлены.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Свердловской области 
	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» одной из национальных целей развития Российской Федерации определена «комфортная и безопасная среда для жизни».


	


2. Целевые показатели муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания/ поддержания


	Ед. изм. 
	Базовое значение

(2025 г.) 
	Значение показателя по годам
	Реквизиты документа
	Связь с показателями   национальных целей 

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	 2029
	 2030
	 2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

	2
	Целевой показатель 1.

Количество введённых в эксплуатацию объектов
	МПр
	возрастание
	ед.
	-
	1
	1
	  0
	0
	0
	
	

	3
	Цель 2. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	4
	Целевой показатель 2. 

Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры 
	МПр
	возрастание 
	ед.
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	
	

	5
	Целевой показатель 3.

Количество участков инженерных сетей, на которых проведён капитальный ремонт
	МПр
	возрастание
	ед.
	-
	2
	0
	0
	0
	0
	
	

	6
	Цель 3. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования  

	7
	Целевой показатель 4.

Количество подготовленных проектов документов
	МП
	возрастание
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8
	Целевой показатель 5.

Количество сформированных земельных участков
	МП
	поддержание
	ед.
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	
	

	9
	Целевой показатель 6. Количество предоставленных услуг в сфере градостроительной деятельности на базе ГИСОГД СО
	МП
	поддержание
	ед.
	13
	13
	13
	0
	0
	0
	
	


3. Структура муниципальной программы
	№
п/п
	Задачи структурного элемента муниципальной программы
	Краткое описание ожидаемого эффекта
от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальный проект 1. «Строительство дороги переходного типа по улице Весенней» 
(Герасимов А.А.) 

	1.1
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2027год

	1.2
	Задача 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры
	Территориальное развитие, улучшение транспортной доступности, снижение транспортных издержек
	1

	2
	Муниципальный проект 2. «Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества» (Герасимов А.А.)

	2.1
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2028 год

	2.2
	Задача 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры
	Территориальное развитие, улучшение транспортной доступности, снижение транспортных издержек
	1

	3
	Муниципальный проект 3. «Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева)» (Герасимов А.А.) 

	3.1
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2027 год

	3.2
	Задача 2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	Повышение надёжности коммуникаций, обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории 
	3

	4
	Муниципальный проект 4. «Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.» (Герасимов А.А.)

	4.1
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2027 год

	4.2
	Задача 2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	Повышение надёжности коммуникаций, обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории 
	3

	5
	Муниципальный проект 5. «Проектно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабжения в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева-Челябинская» (Герасимов А.А.)

	5.1
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2027 год

	5.2
	Задача 2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	Повышение надёжности коммуникаций, обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории 
	2

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»

	6.1
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2027-2028 годы

	6.2
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

	6.3
	Задача 3. Разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и проектов межевания территорий местных нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, их актуализация
	Создание документов управления развитием территории городского округа. Устойчивое развитие территорий городского округа 
	4

	6.4
	Задача 4. Формирование земельных участков под размещение объектов и территорий 
	Эффективное территориальное развитие 
	5

	6.5
	Задача 5. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности
	Создании безопасной, комфортной и юридически прозрачной среды для застройщиков. 

Уменьшение бюрократических барьеров для бизнеса и граждан за счёт стандартизации процессов и внедрение электронных сервисов
	6


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), 

источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
	Примеча-

ние

	
	
	всего
	2027
	   2028
	2029
	    2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе, 
в т.ч.:
	562 929,90
	138 216,20
	157 030,90
	89 227,60
	89 227,60
	89 227,60
	

	2
	местный бюджет 
	562 929,90
	138 216,20
	157 030,90
	89 227,60
	89 227,60
	89 227,60
	

	3
	Всего на реализацию проектной части муниципальной программы, в т.ч.:
	114 146,00
	49 146,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	местный бюджет
	114 146,00
	49 146,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	Всего на реализацию муниципальных проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.:
	83 500,00
	18 500,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	местный бюджет, в т.ч.:
	83 500,00
	18 500,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	строительно-монтажные работы
	83 500,00
	18 500,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	Муниципальный проект 1. «Строительство дороги переходного типа по улице Весенней», в т.ч.:
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	местный бюджет, в т.ч.:
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	строительно-монтажные работы
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	Муниципальный проект 2. «Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества», в т.ч.:
	65 000,00
	0,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	местный бюджет, в т.ч.:
	65 000,00
	0,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	строительно-монтажные работы
	65 000,00
	0,00
	  65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	Всего на реализацию муниципальных проектов на строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
в т.ч.:
	30 646,00
	30 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	местный бюджет, в т.ч.:
	30 646,00
	30 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	строительно-монтажные работы
	10 646,00
	10 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	проектно-изыскательские работы
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	18
	Муниципальный проект 3. «Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева)», в т.ч.:
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	местный бюджет, в т.ч.:
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	строительно-монтажные работы
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	Муниципальный проект 4. «Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.», в т.ч.:
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	местный бюджет, в т.ч.:
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	строительно-монтажные работы
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	Муниципальный проект 5. «Проектно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабжения в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева- Челябинская», в т.ч.:
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	местный бюджет, в т.ч.:
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	проектно-изыскательские работы
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	Всего на реализацию процессной части муниципальной программы, в т.ч.:
	448 783,90
	89 070,20
	92 030,90
	89 227,60
	89 227,60
	 89 227,60
	

	28
	местный бюджет
	448 783,90
	89 070,20
	92 030,90
	  89 227,60
	  89 227,60
	  89 227,60
	

	29
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, в т.ч.:
	5 934,70
	3 131,40
	2 803,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	местный бюджет, в т.ч.:
	5 934,70
	3 131,40
	2 803,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	формирование земельных участков, в т.ч.:
	400,00
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	32
	местный бюджет
	400,00
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	33
	сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо», в т.ч.:
	5 534,70
	2 931,40
	2 603,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	местный бюджет
	5 534,70
	2 931,40
	2 603,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», в т.ч.:
	217 252,50
	42 166,90
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40
	

	36
	местный бюджет
	217 252,50
	42 166,90
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40
	

	37
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в т.ч.:
	225 596,70
	43 771,90
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20
	

	38
	местный бюджет
	225 596,70
	43 771,90
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20
	


5. Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных нормативными правовыми актами Думы Каменск-Уральского городского округа в сфере реализации муниципальной программы 
Налоговые льготы (налоговые расходы) не установлены.
6. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций по муниципальной программе «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории 
Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» 
	 №
п/п
	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции), местоположение/ источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции)
	Форма собственности
	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.
	Сроки реализации
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)

	в ценах соответствующих лет реализации проекта
	начало
	завершение (ввод)
	всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Объект 1. «Строительство дороги переходного типа по улице Весенней»
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Всего по объекту 1, в т.ч.:
	
	16736,90
	18500,00
	2027
	2027
	18500,00
	18500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	18500,00
	18500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Объект 2. «Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества»
	*
	289156,20
	
	2028
	2028
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5
	Всего по объекту 2, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	65000,00
	
	65000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	65000,00
	
	65000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Объект 3. Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева), в т.ч.:
	муниципальная
	
	
	2027
	2027
	
	
	
	
	
	

	8
	Всего по объекту 3, в т.ч.:
	
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	местный бюджет
	
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	10
	Объект 4. Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.», в т.ч.:
	муниципальная
	
	
	2027
	2027
	
	
	
	
	
	

	11
	Всего по объекту 4, в т.ч.:
	
	8646,00
	
	
	
	8646,00
	8646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	местный бюджет
	
	8646,00
	
	
	
	8646,00
	8646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Объект 5. «Проектно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабжения в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева- Челябинская» 
	*
	
	
	2027
	2027
	
	
	
	
	
	

	14
	Всего по объекту 5, в т.ч.:
	
	20000,00
	
	
	
	20000,00
	20000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	местный бюджет, 
в т.ч.:
	
	
	
	
	
	20000,00
	20000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	16
	проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	18200,00
	18200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	экспертиза проектной документации
	
	
	
	
	
	1800,00
	1800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Итого по объектам, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	114146,00
	49146,00
	65000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	114146,00
	49146,00
	65000,00
	0,00
	0,00
	0,00


*Форма собственности будет установлена по окончании работ

ПАСПОРТ
муниципального проекта 1. «Строительство дороги переходного типа по улице Весенней»
            1. Основные положения
	Краткое наименование 

муниципального проекта
	Наименование
	Срок реализации проекта
	01.03.2027 - 31.10.2027

	Куратор муниципального проекта 
	Герасимов А.А.
	Глава Каменск-Уральского городского округа

	Руководитель муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Администратор муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами 
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	-

	
	2
	Муниципальная программа
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»

	Краткое описание проекта
	Исполнение решения Синарского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской области от 12 марта 2024 года по административному делу № 2а-116/2024. Строительство автомобильной дороги переходного типа (на участке от дома № 9 до дома № 38) в целях обеспечения жителей улицы Весенней транспортной доступностью.


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя 
	Признак 
возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение
(2025 г.) 
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель муниципальной программы «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»

	2
	Протяжённость построенных дорог 
	МПр
	возрастание
	км
	-
	0,4
	0
	0
	0
	0


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году 
	№
п/п
	Показатели 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом с начала года)
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

	2
	Процент готовности объекта
	МПр
	%
	-
	-
	-
	-
	5
	20
	40
	60
	80
	100
	-
	100


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Ед. изм.
	Базовое значение

(2025 г.)
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 Задача 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры

	2
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Муниципальный проект 1.
«Строительство дороги переходного типа по улице Весенней» муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» 
	км
	-
	0,4
	0
	0
	0
	0
	Выполнение работ
	1


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 

и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект 1. «Строительство дороги переходного типа по улице Весенней», всего
из них:
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	местный бюджет 
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Задача 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры

	4
	Выполнены строительно-монтажные работы, всего      из них:
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	местный бюджет
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

	2
	Строительно-монтажные работы
	2027 г.
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	г. Каменск-Уральский, 
ул. Весенняя 
	км
	0,4
	18 500,00
	

	3
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт, утверждён график производства работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт, график производства работ

	4
	Контрольная точка 2.
Работы на объекте завершены, выполнены исполнительная съёмка, технический план и технический паспорт объекта 
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Исполнительная съёмка построенного объекта, технический план и технический паспорт объекта

	5
	Контрольная точка 3. Подписаны итоговые акты приёмки работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Итоговые акты приёмки работ

	6
	Контрольная точка 4. Внесены сведения в ЕГРН, объект передан в муниципальную казну
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выписка из ЕГРН, Приказ Комитета по управлению имуществом* 


*Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»
7. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
-


                                                                                    ПАСПОРТ
муниципального проекта 2. «Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества»
         1. Основные положения
	Краткое наименование 

муниципального проекта
	Наименование
	Срок реализации проекта
	01.03.2028 - 30.11.2028

	Куратор муниципального проекта 
	Герасимов А.А.
	Глава Каменск-Уральского городского округа

	Руководитель муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Администратор муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами 
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	-

	
	2
	Муниципальная программа
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»

	Краткое описание проекта
	Строительство автомобильной дороги в целях развития улично-дорожной сети жилого района «Южный», организации транспортного обслуживания населения городского округа.


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя 
	Признак 
возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение
(2025 г.) 
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель муниципальной программы «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»

	2
	Протяжённость построенных дорог 
	МПр
	возрастание
	км
	-
	0
	0, 5
	0
	0
	0


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2028 году 
	№
п/п
	Показатели 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом с начала года)
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

	2
	Процент готовности объекта
	МПр
	%
	-
	-
	-
	5
	15
	30
	45
	60
	90
	95
	100
	100


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Ед. изм.
	Базовое значение
(2025 г.)
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 Задача 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры

	2
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Муниципальный проект 1

«Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества» муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы» 
	км
	-
	0
	0,5
	0
	0
	0
	Выполнение работ
	1


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 

и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект 1. «Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества», всего
из них:
	65 000,00
	0,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	местный бюджет 
	65 000,00
	0,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Задача 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры

	4
	Выполнены строительно-монтажные работы, всего        из них:
	65 000,00
	0,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	местный бюджет
	65 000,00
	0,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

	2
	Строительно-монтажные работы
	2028 г.
	2028 г.
	МКУ «УКС»
	г. Каменск-Уральский, 

ул. Октябрьская 
	км
	0,5
	65 000,00
	

	3
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт, утверждён график производства работ
	Х
	2028 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт, график производства работ

	4
	Контрольная точка 2.
Работы на объекте завершены, выполнены исполнительная съёмка, технический план и технический паспорт объекта 
	Х
	2028 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Исполнительная съёмка построенного объекта, технический план и технический паспорт объекта

	5
	Контрольная точка 3. Подписаны итоговые акты приёмки работ
	Х
	2028 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Итоговые акты приёмки работ

	6
	Контрольная точка 4. Внесены сведения в ЕГРН, объект передан в муниципальную казну
	Х
	2028 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выписка из ЕГРН, Приказ Комитета по управлению имуществом*


*Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»

7. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Стоимость строительства в текущих ценах на 3 квартал 2025 года составляет 289,2 млн. руб.   Требуется дополнительное финансирование строительно-монтажных работ по объекту.


ПАСПОРТ
муниципального проекта 3. «Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева)»
         1. Основные положения
	Краткое наименование 

муниципального проекта
	Наименование
	Срок реализации проекта
	01.03.2027 – 30.09.2027  

	Куратор муниципального проекта 
	Герасимов А.А.
	Глава Каменск-Уральского городского округа

	Руководитель муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.


	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству



	Администратор муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами 
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	-

	
	2
	Муниципальная программа
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»

	Краткое описание проекта
	 Повышение надёжности коммуникаций, обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории.


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя 
	Признак 
возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение
(2025 г.) 
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Протяжённость замены инженерных сетей
	МПр
	возрастание
	км
	-
	0,3
	0
	0
	0
	0


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году 
	№
п/п
	Показатели 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом с начала года)
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача 1. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Процент готовности объекта
	МПр
	%
	-
	-
	-
	-
	5
	20
	50
	75
	100
	-
	-
	100


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Ед. изм.
	Базовое значение

(2025 г.)
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 Задача 1. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Муниципальный проект 3.
«Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома 

№ 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома 

№ 19 по ул. Беляева)» муниципальной программы «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на территории 

Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»
	км
	-
	0,3
	0
	0
	0
	0
	Выполнение работ
	3


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 

и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект 3. «Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома 

№ 19 по ул. Беляева)», всего
из них:
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	местный бюджет 
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Задача 1. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	4
	Выполнены строительно-монтажные работы, всего      из них:
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	местный бюджет
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	2
	Строительно-монтажные работы
	2027 г.
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	г. Каменск-Уральский, 

ул. Лесная 
	км
	0,3
	2 000,00
	

	3
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт, утверждён график производства работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт, график производства работ

	4
	Контрольная точка 2.
Работы на объекте завершены. Подписаны итоговые акты приёмки работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Итоговые акты приёмки работ

	5
	Контрольная точка 3.

Сформированы затраты на увеличение балансовой стоимости объекта. Объект передан в муниципальную казну
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ Комитета по управлению имуществом*


*Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»
7. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Требуется дополнительное софинансирование за счёт средств областного бюджета. 


ПАСПОРТ
муниципального проекта 4. «Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.»
        1. Основные положения
	Краткое наименование 

муниципального проекта
	«Наименование»
	Срок реализации проекта
	01.03.2027 - 31.08.2027

	Куратор муниципального проекта 
	Герасимов А.А.
	Глава Каменск-Уральского городского округа

	Руководитель муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.


	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству



	Администратор муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами 
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	-

	
	2
	Муниципальная программа
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»

	Краткое описание проекта
	Повышение надёжности коммуникаций, обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя 
	Признак 
возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение
(2025 г.) 
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Протяжённость замены инженерных сетей
	МПр
	возрастание
	км
	-
	0,2
	0
	0
	0
	0


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году 
	№
п/п
	Показатели 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом с начала года)
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача 1. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Процент готовности объекта
	МПр
	%
	-
	-
	-
	-
	5
	40
	80
	100
	-
	-
	-
	100


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Ед. изм.
	Базовое значение

(2025 г.)
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 Задача 1. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Муниципальный проект 4.
«Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.» муниципальной программы «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на территории 

Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»
	км
	-
	0,2
	0
	0
	0
	0
	Выполнение работ
	3


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 

и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект 4. «Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.», всего
из них:
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	местный бюджет 
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Задача 1. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	4
	Выполнены строительно-монтажные работы, всего      из них:
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	местный бюджет
	8 646,00
	8 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	2
	Строительно-монтажные работы
	2027 г.
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	г. Каменск-Уральский, 

ул. Челябинская 
	км
	0,2
	8 646,00
	

	3
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт, утверждён график производства работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт, график производства работ

	4
	Контрольная точка 2.

Работы на объекте завершены. Подписаны итоговые акты приёмки работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Итоговые акты приёмки работ

	5
	Контрольная точка 3.

Сформированы затраты на увеличение балансовой стоимости объекта. Объект передан в муниципальную казну
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ Комитета по управлению имуществом*


*Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»

7. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Требуется дополнительное софинансирование за счёт средств областного бюджета.


ПАСПОРТ
муниципального проекта 5. «Проектно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабжения в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева-Челябинская»
    1. Основные положения
	Краткое наименование 

муниципального проекта
	«Наименование»
	Срок реализации проекта
	01.03.2027 - 25.12.2027

	Куратор муниципального проекта 
	Герасимов А.А.
	Глава Каменск-Уральского городского округа

	Руководитель муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.


	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству



	Администратор муниципального проекта 
	Рогулина И.Г.
	Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами 
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	-

	
	2
	Муниципальная программа
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»

	Краткое описание проекта
	Повышение надёжности коммуникаций, обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя 
	Признак 
возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение
(2025 г.) 
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	                       2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 10
	 11

	1
	Цель муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	МПр
	возрастание
	ед.
	-
	1
	0
	0
	0
	0


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году 
	№
п/п
	Показатели 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом с начала года)
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача 1. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.:
	МПр
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2.1
	процент готовности проектной документации
	МПр
	%
	-
	-
	5
	20
	40
	60
	80
	100
	-
	-
	-
	100

	2.2
	процент готовности экспертизы проектной документации
	МПр
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	-
	100

	2.3
	процент готовности рабочей документации
	МПр
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	100


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Ед. изм.
	Базовое значение

(2025 г.)
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 Задача 1. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	Муниципальный проект 5.

«Проектно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабжения в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева-Челябинская» муниципальной программы «Реализация мероприятий 

в области градостроительной деятельности на территории 

Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»
	ед.
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	Выполнение работ
	2

	3
	Проведение экспертизы проектной документации
	
	ед.
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	Выполнение работ
	2


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 

и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект 5.
«Проектно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабжения в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева-Челябинская», всего
из них:
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	местный бюджет 
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Задача 1. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	4
	Выполнены проектно-изыскательские работы, всего    из них:
	18 200,00
	18 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	местный бюджет
	18 200,00
	18 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Проведена экспертиза проектной документации, всего

из них:
	1 800,00
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	местный бюджет
	1 800,00
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	2
	Проектно-изыскательские работы
	2027 г.
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	г. Каменск-Уральский, 

в границах улиц: Механизаторов-Белинского-Менделеева- Челябинская
	ед.
	1
	20 000,00
	

	3
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт, утверждён график производства работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт, график производства работ

	4
	Контрольная точка 2.
Разработана проектная документация
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Проектная документация

	5
	Контрольная точка 3. Проведена экспертиза проектной документации
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Положительное заключение экспертизы проектной документации

	6
	Контрольная точка 4.
Разработана рабочая документация
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Рабочая документация

	7
	Контрольная точка 5 

Подписаны итоговые акты приёмки работ
	Х
	2027 г.
	МКУ «УКС»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Итоговые акты приёмки работ


7. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации 
-


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»
1. Общие положения
	Ответственный орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации городского округа
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
Рогулина И.Г., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2027-2031 годы»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование задачи / показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания/

поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение
(2025 г.) 
	Значение показателя

по годам
	Ответственный за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача 3. Разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и проектов межевания территорий местных нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, их актуализация

	2
	Целевой показатель 4.

Количество подготовленных проектов документов 
	КПМ
	 возрастание
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	Комитет по архитектуре и градостроительству  

	3
	Задача 4. Формирование земельных участков под размещение объектов и территорий

	4
	Целевой показатель 5.

Количество сформированных земельных участков
	КПМ
	поддержание
	ед.
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	Комитет по архитектуре и градостроительству  

	5
	Задача 5. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности

	6
	Целевой показатель 6. Количество предоставленных услуг в сфере градостроительной деятельности на базе ГИСОГД СО
	КПМ
	 поддержание
	ед.
	13
	13
	13
	0
	0
	0
	Комитет по архитектуре и градостроительству  


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Ед. изм.
	Базовое значение
(2025 г.)
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и проектов межевания территорий местных нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, их актуализация

	2
	Подготовлены проекты документов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	3
	Задача 2. Формирование земельных участков под размещение объектов и территорий

	4
	Сформированы земельные участки 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед.
	7
	7
	7
	0
	0
	0

	5
	Задача 3. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности

	6
	Обеспечены сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо»
	Текущая деятельность
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Предоставлены услуги в сфере градостроительной деятельности на базе ГИСОГД СО
	Текущая деятельность
	ед.
	13
	13
	13
	0
	0
	0


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/

источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», всего, из них:
	448 783,90
	89 070,20
	92 030,90
	89 227,60
	89 227,60
	89 227,60

	2
	местный бюджет 
	448 783,90
	89 070,20
	92 030,90
	  89 227,60
	  89 227,60
	  89 227,60

	3
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, всего, из них:
	5 934,70
	3 131,40
	2 803,30
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	местный бюджет, в т.ч.:
	5 934,70
	3 131,40
	2 803,30
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	формирование земельных участков, всего, в т.ч.:
	400,00
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	местный бюджет
	400,00
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо», всего, в т.ч.:
	5 534,70
	2 931,40
	2 603,30
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	местный бюджет
	5 534,70
	2 931,40
	2 603,30
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», всего, 
в т.ч.:
	217 252,50
	42 166,90
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40

	10
	местный бюджет
	217 252,50
	42 166,90
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40
	43 771,40

	11
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», всего, в т.ч.:
	225 596,70
	43 771,90
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20

	12
	местный бюджет
	225 596,70
	43 771,90
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20
	45 456,20


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на период 2027-2031 годы 
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., наименование должности)
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и проектов межевания территорий местных нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, их актуализация

	3
	Подготовка проектов документов
	X
	Рогулина И.Г., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
	

	4
	Контрольная точка 1.1.

Подготовлен нормативный акт о разработке проекта документа 
	
	
	Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа. Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству

	5
	Контрольная точка 1.2. 

Проект документа принят на рассмотрение и согласование
	
	
	Проектная документация

	6
	Контрольная точка 1.3. 

Подписан нормативный акт об утверждении проекта документа
	
	
	Решение Думы Каменск-Уральского городского округа. Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству

	7
	Задача 2. Формирование земельных участков под размещение объектов и территорий

	8
	Формирование земельных участков
	X
	Рогулина И.Г., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
	

	9
	Формирование земельных участков в 2027 году реализации
	X
	
	

	10
	Контрольная точка 2.1. 

Заключен Муниципальный контракт
	
	
	Муниципальный контракт

	11
	Контрольная точка 2.2. 

Работы выполнены
	
	
	Акт выполненных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	12
	Формирование земельных участков в 2028 году реализации
	X
	Рогулина И.Г., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
	

	13
	Контрольная точка 2.1. 

Заключен Муниципальный контракт
	
	
	Муниципальный контракт

	14
	Контрольная точка 2.2. 

Работы выполнены
	
	
	Акт выполненных работ

	15
	Задача 3. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности

	16
	Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо»
	X
	Рогулина И.Г., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
	

	17
	Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо» в 2027 году реализации
	X
	
	

	18
	Контрольная точка 3.1. 

Муниципальный контракт на выполнение работ
	
	
	Муниципальный контракт

	19
	Контрольная точка 3.2. 

Работы выполнены
	
	
	Акт выполненных работ

	20
	Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо» в 2028 году реализации
	X
	
	

	21
	Контрольная точка 3.1. 

Муниципальный контракт на выполнение работ
	
	
	Муниципальный контракт

	22
	Контрольная точка 3.2. Работы выполнены
	
	
	Акт выполненных работ


6. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации
-


�








