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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2026 № 695	


Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»
	
[bookmark: _Hlk240288757]	В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 06.08.2026 № 545 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа», постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 12.08.2026 № 563 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, подлежащих реализации в  2027 - 2031 годах», Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2027 года следующие постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа:
[bookmark: _Hlk242253883]	1) от 10.10.2024 № 711 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы»;
	2) от 12.03.2025 № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы»;
	3) от 06.06.2025 № 455 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы»;
	4) от 26.11.2025 № 928 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы»;

	5) от 23.01.2026 № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы»;
	6) от 28.07.2026 № 517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Горенкова В.В.


Глава
[bookmark: _GoBack]Каменск-Уральского городского округа                                            А.А. Герасимов





























    УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Каменск-Уральского городского округа
от 01.10.2026 № 695
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение  функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»

1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищного фонда в Каменск-Уральском городском округе

Жилищный фонд Каменск-Уральского городского округа (далее – городской округ) по состоянию на 01.01.2026 года характеризуется следующими показателями:
- общая площадь жилищного фонда составляет 4 104,53 тыс. м2, в том числе государственного – 88,9 тыс. м2, муниципального – 64,33 тыс. м2, находящегося в частной собственности – 3 951,3 тыс. м2;
- количество многоквартирных домов - 1 477;
- количество управляющих компаний - 11;
- количество товариществ собственников жилья - 32;
- количество приборов учета, установленных в многоквартирных домах:
теплоснабжения – 1 073, 
горячего водоснабжения – 1 000, 
холодного водоснабжения – 775.
На 01.01.2026 в городском округе доля жилищного фонда построенного:
- до 1920г. - 1,0%, 36,9 тыс. м2;
- с 1921г. по 1945г. - 7,7%, 314,27 тыс. м2;
- с 1946г. по 1970г. - 48,9%, 2 009,05 тыс. м2;
- с 1971г. по 1995г. - 28,8%, 1 182,93 тыс. м2;
- после 1995г. - 13,6%, 561,38 тыс. м2.
Значительную часть жилищного фонда 91,4% составляют дома с уровнем износа более 50%, построенные в период с 1946 по 1995 годы. Следовательно, жилищный фонд городского округа нуждается в направлении больших объемов инвестиций для поддержания его в технически исправном и пригодном для проживания состоянии. Очевидно, что в настоящее время указанные многоквартирные дома в силу длительной эксплуатации подвержены существенному износу.
Восстановление жилищного фонда, обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения является одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В Свердловской области реализуется долгосрочная программа капитального ремонта, на основе которой создана информационная база о техническом состоянии многоквартирных домов, содержащая сведения о дате постройки жилого дома, дате и видах проводимых ремонтных работ. В зависимости от этих данных определены очередность, виды работ и плановые периоды проведения капитального ремонта на долгосрочный период. В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, рассчитанной на период с 2015 по 2053 год, Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству (далее - Отраслевой орган) проводит работу по сбору сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.
Утверждаются краткосрочные планы (сроком до трех лет) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе, готовится решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов на счете регионального оператора, о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора в порядке и случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Согласуются акты приемки выполненных работ по договорам на оказание услуг и (или) выполнение работ по проектированию, осуществлению строительного контроля, выполнению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в порядке и случаях, предусмотренных ЖК РФ.
Также основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного вовлечения самих граждан в управление своей собственностью. Способы управления многоквартирными домами, определенные ЖК РФ (пункт 2 статьи 161), ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.
В городском округе сохраняется инертность собственников в вопросах участия в системе управления многоквартирными домами. Механизм эффективного принятия решения собственниками жилья по управлению общим имуществом находится на начальной стадии формирования. Низкая активность собственников в управлении перекладывает, тем самым, решение вопроса управления многоквартирными домами на органы местного самоуправления. Сохранение данной ситуации приведет к дальнейшему снижению эффективности управления многоквартирными домами.
В свою очередь, органы местного самоуправления обязаны создать условия для управления многоквартирными домами (статья 165 ЖК РФ) путем повышения роли и ответственности собственников помещений многоквартирных домов в сфере управления принадлежащей им собственностью и восстановления условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей.
 В рамках данной муниципальной программы рассматриваются следующие комплексные мероприятия:

[bookmark: _Hlk242188955]Комплекс процессных мероприятий. 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и повышения уровня благоустройства жилищного фонда».

Меры социальной поддержки предоставляются всем гражданам, имеющим право на их получение и обратившимся за назначением мер социальной поддержки, в полном объеме.  
[bookmark: _Hlk239931993]Сведения по предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг в 2023-2025 годах приведены в таблице:
                                                                                                                                                                          
	№ п/п
	Наименование меры социальной поддержки
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025

	1
	Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
	семей
	6 799
	4 964
	4 420

	
	
	млн. руб.
	140,9
	114,2
	114,8

	2
	Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
	чел.
	33 919
	28 889
	30 620

	
	
	млн. руб.
	387,8
	476,2
	524,1



В связи с тем, что размер субсидии зависит от величины прожиточного минимума и размера регионального стандарта стоимости коммунальных услуг, объем средств на выплату субсидий и компенсаций ежегодно увеличивается.
Форма поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставляется 43 категории льготников, в том числе 25 категориям федеральных льготников, 18 категории региональных льготников.
Деятельность по предоставлению мер социальной поддержки осуществляет подведомственное Отраслевому органу муниципальное казенное учреждение «Расчетный центр города Каменска-Уральского» (далее - МКУ «РЦ»).
Меры социальной поддержки предусмотрены для малообеспеченных слоев населения и отдельных категорий граждан, имеющих льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Предоставление государственных услуг носит заявительный характер (личное заявление гражданина) и осуществляется в соответствии с утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации и Свердловской области. 
  Стратегическое направление муниципальной программы – оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В связи с плановой индексацией совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (ожидается в среднем на 11% в 2027 году, 8,6% в 2028 году и 7,6% в 2029 году), расходы населения на ЖКУ вырастут.
Рост тарифов автоматически приведет к тому, что часть семей, ранее находившихся на грани максимально допустимой доли расходов на ЖКУ (например, 22% от дохода в базовом варианте или 12% для Свердловской области), перешагнет этот порог. Это повлечет за собой увеличение количества граждан, имеющих право на адресные субсидии. Прогнозируется полный переход на электронный документооборот. Сведения о доходах (включая проценты по вкладам), составе семьи и правах на льготы будут аккумулироваться ведомствами в автоматическом режиме через СМЭВ (систему межведомственного взаимодействия), минимизируя участие гражданина. Использование данных ФНС и Социального фонда позволит сократить сроки рассмотрения заявлений до 5–10 рабочих дней. 
Сохраняется и прогнозируется как долгосрочная мера поддержки — бессрочное освобождение участников СВО и членов их семей от пеней и защита от отключения ресурсов, а также предоставление региональных компенсаций.
В период реализации мероприятий муниципальной программы возможны риски по снижению количества получателей в связи с увеличением доходов населения.
Администрацией Каменск-Уральского городского округа реализуется налоговая политика, направленная на снижение финансовой нагрузки на население. Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 21.09.2011 № 397 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории Каменск-Уральского городского округа» установлены пониженные ставки земельного налога за земельные участки,  занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности). Ставка земельного налога за указанные земельные участки по состоянию на 01.01.2026 составляет 0,2% от кадастровой стоимости земельного участка, что на 33% ниже максимальной ставки, предусматриваемой Земельным кодексом Российской Федерации. 
Ежегодные объемы налоговых расходов в связи с применением пониженной налоговой ставки в плановом периоде 2027-2031 годов ожидаются на уровне 2025 года.
С целью повышения уровня благоустройства жилищного фонда реализуются мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах.
По состоянию на 01.01.2026 в многоквартирных домах на территории городского округа эксплуатируется 402 единицы лифтового оборудования со сроком эксплуатации:
от 0 до 5 лет – 94 лифта (срок службы до 2045-2049 гг.);
от 5 до 10 лет – 77 лифтов (срок службы до 2040-2044 гг.);
от 10 до 15 лет – 173 лифта (срок службы до 2035-2039 гг.);
от 15 до 20 лет – 45 лифтов (срок службы до 2030-2034 гг.);
от 20 до 25 лет – 13 лифтов (срок службы до 2024-2029 гг.).
Ведется планомерная работа по модернизации лифтового оборудования для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан. Срок эксплуатации лифтового оборудования составляет 25 лет, поэтому работа ведется на постоянной основе.
С начала реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2053 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2053 годы» (далее - Региональная программа капитального ремонта) в городском округе в 2017-2022 годах заменена 61 единица лифтового оборудования.
Однако использование лифтового оборудования с предельным сроком эксплуатации связано с риском для жизни и здоровья граждан. Таким образом, для предупреждения негативных последствий целесообразно осуществлять замену лифтов, отработавших назначенный срок службы.
По способу формирования фондов на капитальный ремонт можно разделить многоквартирные дома на две группы. Это многоквартирные дома, в которых перечисление взносов на капитальный ремонт осуществляется на специальный счет и многоквартирные дома в которых перечисление взносов на капитальный ремонт осуществляется на счет регионального оператора. 
При этом в многоквартирных домах, взносы на капитальный ремонт в которых накапливаются на счете регионального оператора, имеется возможность замены лифтов в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта на весь период её действия.
На период действия муниципальной программы до 2031 года просматривается необходимость в замене 13 лифтов в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете: 5 лифтов в 2027 году, 2 лифта в 2029 году, 5 лифтов в 2030 году и 1 лифт в 2031 году.
Учитывая значительный технический износ лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории городского округа,  высокую стоимость лифтового оборудования и работ по его замене, отсутствие денежных средств на счетах многоквартирных домов в объеме, достаточном для проведения работ по замене лифтового оборудования, софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов покупки оборудования и оплаты работ по его монтажу в размере 30% от общей стоимости  позволит выполнить своевременную замену лифтов и обеспечение безопасного проживания граждан.
Содействие в замене лифтов осуществляется посредством предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат по замене лифтов в многоквартирных домах.
К мероприятиям по замене лифтов в многоквартирных домах относится замена лифтов в многоквартирных домах, отработавших назначенный срок службы, установленный в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов») или указанный в паспорте лифта, и лифтов, непригодных для эксплуатации.
Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по замене лифтового оборудования, устанавливается обязательное привлечение средств собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме не менее 70% от общего объема финансирования выполняемых работ в рамках реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение затрат на мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Администрации Каменска-Уральского городского округа.
Включение многоквартирного дома, в котором планируется замена лифта, в муниципальную программу осуществляется на основании решения соответствующей комиссии, формируемой распоряжением Отраслевого органа, после рассмотрения заявки представителя собственников помещений многоквартирного дома.
Порядок приема и рассмотрения заявок на включение многоквартирного дома, в котором планируется замена лифта, в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Каменска-Уральского городского округа.
Ожидается снижение доли лифтов с истекшим сроком службы до 10% в течение 5 лет. Прогнозируется уменьшение количества аварий на 30% в первый год после замены. Это приведёт к снижению финансовых потерь бюджета и управляющей компании и освободит средства для финансирования других муниципальных программ. Повышению удовлетворённости жителей (а также к росту инвестиционной привлекательности округа. Однако существует риск роста стоимости оборудования из-за логистических сложностей, что может увеличить смету на 15%.
Адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда, в которых планируется замена лифтов в соответствии с муниципальной программой, утверждается постановлением Администрации Каменска-Уральского городского округа.
Обеспечение прав инвалидов представляет собой совокупность мер их поддержки, направленных на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества в целях обеспечения достойной жизни и свободного развития человека. В связи с этим, одной из приоритетных задач городского округа является реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в данном помещении, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.
По состоянию на 01.01.2026 года на территории Каменск-Уральского городского округа проживает 13 547 инвалидов, часть из которых имеют заболевания опорно-двигательной системы со стойкими нарушениями функции нижних конечностей, требующих применения инвалидных кресел-колясок, в том числе дети-инвалиды. Часть инвалидов имеют иные ограничения жизнедеятельности, обусловленные инвалидностью и вызванные стойкими расстройствами функции слуха, зрения, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств и другими нарушениями функций организма человека. 90% инвалидов проживают в многоквартирных домах.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах постановлением Администрации города Каменска-Уральского от  27.03.2018 № 226 утвержден состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменск-Уральского городского округа (далее – муниципальная комиссия). 
Целью работы муниципальной комиссии является обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
Реализация в рамках муниципальной программы мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах позволит содействовать успешной социализации и интеграции инвалидов в обществе, увеличению количества адаптированных к потребностям инвалидов объектов жилищного хозяйства не менее 10 в год в перспективе до 2031 года, толерантному отношению социального сообщества к проблемам инвалидов. 
Жилищный фонд городского округа в основном представлен жилыми помещениями многоквартирных домов. Указанные дома оснащены различными видами коммунальных ресурсов для обеспечения бытовых нужд граждан. Постоянное содержание многоквартирных домов в надлежащем состоянии обеспечивается, как правило, посредством ежедневной деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, а также за счет проведения планового капитального ремонта общего имущества.
Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда, обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения является одной из важнейших задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе повседневной эксплуатации многоквартирных домов в результате различных факторов происходят аварийные ситуации, связанные с коммунальными ресурсами и общим имуществом собственников помещений. Для ликвидации таких аварий законодательством предусмотрена обязательная организация деятельности аварийно-диспетчерской службы.
Аварийно-диспетчерская служба устраняет неисправности и повреждения внутридомовых инженерных систем, принимает оперативные меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварий или угрозы их возникновения.
При этом, в зависимости от аварии, для общего имущества или жилых помещений в многоквартирном доме могут наступать различные негативные последствия, вплоть до повреждений или разрушений конструктивных элементов многоквартирного дома.
Повреждение или разрушение конструктивных элементов многоквартирного дома в результате аварии может представлять опасность для жизни и здоровья всех граждан, проживающих в таком многоквартирном доме. Для определения степени угрозы и допустимости безопасной эксплуатации многоквартирного дома, в котором после аварии повреждены или разрушены отдельные конструктивные элементы, необходимо заключение специализированной организации. 
Для исключения человеческих жертв, причинения вреда здоровью людей, значительных материальных потерь и нарушения условий жизнедеятельности необходимо проведение технического обследования многоквартирного дома в кратчайшие сроки после аварии. 
В связи с ограниченными сроками для принятия решений, необходимостью достаточной квалификации и опыта, выбор специализированной организации, заключение договора с ней и оплату её услуг целесообразно осуществлять управляющей организации, жилищному кооперативу или товариществу собственников жилья.
Содействие органом местного самоуправления обеспечению безопасного проживания граждан осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на оплату услуг специализированной организации по определению работоспособности несущих конструкций и панелей наружных стен в многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии (далее – субсидия).
Субсидия предоставляется юридическим лицам – управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с ЖК РФ.
Предоставление субсидии осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.
В соответствии с пунктом 46 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение) межведомственной комиссией запланировано проведение дополнительного обследования оцениваемого помещения.
На основании проведенного дополнительного обследования, межведомственная комиссия принимает решение:
 - о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
 - о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в вышеуказанном Положении требованиями;
 - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
 - об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
 - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
 - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
 - об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
На территории Каменск-Уральского городского округа на 01.01.2026 года располагаются 31 дошкольное общеобразовательное учреждение и 53 образовательных учреждения (далее также образовательные учреждения). В целях достижения максимального удобства для населения 31 дошкольное образовательное учреждение и 3 образовательные учреждения располагаются внутри жилых кварталов. Доступ в данные учреждения осуществляется по проездам, расположенным на земельных участках, отведенных для многоквартирных домов. В большинстве случаев проезды к образовательным учреждениям располагаются с торцевых и задних сторон многоквартирных домов. При этом в подавляющем большинстве случаев проезды к образовательным учреждениям располагаются на земельных участках нескольких (два и более) многоквартирных домов. Площадь дорожного полотна дворовых проездов, по которым осуществляется подъезд к образовательным учреждениям составляет 59 600 м2. Из них 44 дворовых проезда площадью 41 075 м2 нуждаются в ремонте, стоимость ремонта ориентировочно составляет 169 260 000 рублей.
Увеличение количества автотранспортных средств у жителей городского округа, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств, использование дворовых проездов не только жителями конкретных многоквартирных домов, но и лицами, следующими к другим объектам (в том числе к образовательным учреждениям), отсутствие ремонта дорожного полотна в течении длительного периода времени и принадлежность дворовых проездов к нескольким многоквартирным домам одновременно в значительной степени повлияли на состояние проездов, расположенных на земельных участках, отведенных под многоквартирные дома.
Ремонт дорожного полотна проездов к образовательным учреждениям, расположенных на земельных участках, отведенных под многоквартирные дома, требует значительных материальных затрат. Собственники помещений в многоквартирных домах, зачастую не имеют возможности финансировать проведение ремонта проездов к образовательным учреждениям за счет собственных средств, в связи с их нехваткой на содержание другого общего имущества. Дополнительно препятствуют принятию решений о проведении ремонта проезда к образовательному учреждению за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и факт расположения проезда на земельных участках нескольких многоквартирных домов, а также использование указанного проезда не только собственниками данного многоквартирного дома, но и собственниками помещений других многоквартирных домов, а также иными лицами для проезда к образовательным учреждениям.
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, обеспечить безопасность и доступность дворовых территорий и образовательных учреждений.
Исполнение мероприятий муниципальной программы органом местного самоуправления осуществляется путем предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на возмещение затрат на оплату работ по благоустройству дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям. Реализация мероприятия без участия органа местного самоуправления невозможна, в связи с низкой заинтересованностью собственников многоквартирных домов в решении данной проблемы за счет собственных средств, отсутствием у собственников денежных средств, достаточных для самостоятельного решения данного вопроса, и многочисленностью собственников помещений многоквартирных домов.
     		Предоставление субсидий осуществляется Отраслевым органом в пределах доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, на основании заявлений организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на оплату работ по благоустройству дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям. В соответствии с решением о порядке предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям на территории Каменск-Уральского городского округа, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (данное решение формируется ежегодно в Государственной системе «Электронный бюджет») предусматривается обязательное привлечение средств собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме не менее 20% от общего объема финансирования выполняемых работ в рамках реализации указанных мероприятий муниципальной программы. 
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски и проблемы ее реализации:
1. Экономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в экономике, снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и колебаниями цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий.
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.
3. Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. Это может привести к изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы или невозможности реализации мероприятий муниципальной программы.
4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации рисков являются:
 - создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
 	- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
 	- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы, при наступлении событий, препятствующих реализации муниципальной программы;
 	- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
 - определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
 	- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Потенциал реализации муниципальной программы:
- имеющийся положительный опыт реализации по всем направлениям мероприятий, включенных в муниципальную программу, с дальнейшей перспективой повышения ключевых показателей;
- деятельность коммунального комплекса городского округа характеризуется удовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг;
- стратегическое планирование содержит обоснованные данные об ожидаемых результатах социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа по всем показателям муниципальной программы в перспективе до 2031 года.
Цели и задачи муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027–2031 годы» напрямую соотносятся с ключевыми стратегическими направлениями развития округа. 
Социальная поддержка граждан. Цели муниципальной программы программы, связанные с предоставлением компенсаций и субсидий на оплату ЖКУ напрямую соответствуют приоритету «Качество жизни населения». Эти меры снижают финансовую нагрузку на социально уязвимые категории граждан — семьи с низкими доходами, инвалидов, ветеранов, многодетные семьи. 
Снижение налоговой нагрузки на население. Задача по снижению ставки земельного налога с 0,3% до 0,2% за земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры, соответствует направлению «Эффективное управление муниципальными финансами». Это мера, которая делает проживание в округе более комфортным, снижая финансовую нагрузку на жителей.  
Модернизация и безопасность жилищного фонда. Задачи по замене лифтов с истекшим сроком эксплуатации, оценке технического состояния домов (включая выявление аварийных участков) и обеспечению доступности жилья для инвалидов напрямую связаны со стратегией «Комфортная и безопасная среда для жизни». Обновление лифтового парка повышает безопасность жильцов в многоквартирных домах, а техническое обследование многоквартирных домов позволяет своевременно устранять угрозы обрушения и создавать безопасные условия проживания. 
Развитие инфраструктуры и благоустройство. Благоустройство дворовых территорий, особенно тех, через которые проходит проезд к образовательным учреждениям, соответствует приоритету «Современная городская среда». Это не просто улучшение внешнего вида дворов, но и обеспечение безопасного и комфортного передвижения детей и взрослых, что напрямую влияет на качество жизни горожан.  
  Таким образом, можно сделать вывод, что цели и задачи муниципальной программы выстроены системно: они решают конкретные проблемы жителей Каменск-Уральского городского округа, одновременно закладывая основу для дальнейшего развития Каменск-Уральского городского округа в социально-экономическом и инфраструктурном плане.


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Горенков Владимир Владимирович, первый заместитель главы Администрации городского округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Дегтярев Юрий Павлович, начальник Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству

	Период реализации муниципальной программы
	2027-2031

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. Создание условий для реализации государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, переданных органам местного самоуправления, по предоставлению отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа, государственной услуги по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и государственной услуги по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

	
	Цель 2. Снижение налоговой нагрузки на жителей Каменск-Уральского городского округа

	
	Цель 3. Обновление (модернизация) лифтового оборудования в многоквартирных домах. 

	
	Цель 4. Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах

	
	Цель 5. Оценка текущего технического состояния, определение степени опасности дефектов, выявление отклонений от нормативных и проектных значений, проведение расчетов для определения несущей способности многоквартирного дома

	
	Цель 6. Благоустройство дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб.
	ВСЕГО: 3 961 179,9
в том числе: 
2027 год – 759 432,2
2028 год – 781 093,6
2029 год – 817 884,7
2030 год – 801 384,7
2031 год – 801 384,7

из них:
федеральный бюджет: 806 704,7
в том числе:
2027 год – 190 572,1
2028 год – 191 233,3
2029 год – 141 633,1
2030 год – 141 633,1
2031 год – 141 633,1
областной бюджет: 3 000 411,1
в том числе:
2027 год – 532 890,7
2028 год – 554 206,3
2029 год – 645 104,7
2030 год – 634 104,7
2031 год – 634 104,7
местный бюджет: 147 230,7
в том числе: 
2027 год – 33 536,5
2028 год – 33 453,5
2029 год – 28 946,9
2030 год – 25 646,9
2031 год – 25 646,9
внебюджетные средства: 6 833,4
2027 год – 2 432,9
2028 год – 2 200,5
2029 год – 2 200,0
2030 год – 0,0
2031 год –0,0
На 2027–2031 годы внебюджетные средства устанавливаются в зависимости от поступивших заявлений о замене лифтового оборудования и выбранной доли финансирования собственниками помещений в многоквартирном доме

	Справочно: Общий объем налоговых расходов предоставленных решениями Думы Каменск-Уральского городского округа о налогах и сборах, предусмотренных в рамках муниципальной программы, тыс. руб.
	ВСЕГО: 7 786,5
в том числе:
2027 год – 1 557,3
2028 год – 1 557,3
2029 год – 1 557,3
2030 год – 1 557,3
2031 год – 1 557,3 

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Свердловской области 
	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» одной из национальных целей определяется комфортная и безопасная среда для жизни.
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2. Целевые показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания/ поддержания
	Ед.       изм. 
	Базовое значение
2025
год
	Значение показателя по годам
	Реквизиты документа 
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	2031
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»

	1
	Количество получателей, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	
МП
	возрастание
	человек
	37 000
	37 000
	42 635
	42 635
	42 635
	42 635
	-
	-

	2
	Объем налоговых расходов в связи с установлением пониженной налоговой ставки земельного налога в размере 0,2% за земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса
	МП
	поддержание
	тыс. руб.
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	-
	

	3
	Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся пониженной налоговой ставкой земельного налога на земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
	МП
	поддержание
	ед.
	7 208
	7 208
	7 208
	7 208
	7 208
	7 208
	-
	

	4
	Количество многоквартирных домов, в которых проведена замена лифтов
	МП
	поддержание
	шт.
	0
	2
	0
	1
	1
	1
	-
	

	5
	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах
	МП
	поддержание
	шт.
	0
	5
	0
	2
	1
	5
	
	

	6
	Количество приспособленных жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
	МП
	поддержание
	шт.
	4
	10
	10
	10
	10
	10
	
	

	7
	Количество обследованных несущих строительных конструкций многоквартирных домов для обеспечения работы Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого дома пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	МП
	поддержание
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	8
	Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены
	МП
	возрастание
	шт.
	23
	24
	25
	25
	25
	25
	
	

	9
	Количество образовательных учреждений, проезды к которым отремонтированы
	
	возрастание
	шт.
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	
	




3. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Задачи структурного элемента муниципальной программы
	Краткое описание ожидаемого эффекта
от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда и дворовых территорий»

	1.1
	Ответственный за реализацию (Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству)
	 2027 – 2031 годы

	1.2
	Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
	Снижение финансовой нагрузки на социально уязвимые категории граждан. Компенсации и субсидии позволяют возместить часть расходов на ЖКУ, что помогает семьям с низкими доходами, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и другим льготникам снизить долю таких расходов в бюджете и обеспечить базовые потребности
	

	1.3
	Задача 2. Обновление лифтового оборудования
	Замена устаревшего оборудования снижает риск аварий, несчастных случаев и травм из-за выхода лифта из строя. Это напрямую защищает жизнь и здоровье людей.
 Новые лифты обеспечивают плавность хода, точность остановки, надёжность дверей и другие современные стандарты комфорта. Это особенно важно для маломобильных групп населения. 
Своевременная замена изношенного оборудования помогает сохранить конструктивную целостность зданий и предотвратить дополнительные расходы на капитальный ремонт дома в будущем 
	

	1.4
	Задача 3. Повышение доступности жилищного фонда для инвалидов

	Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилому помещению и безопасному передвижению по многоквартирному дому за счёт приспособления жилья и общего имущества с учётом конкретных потребностей проживающих
	

	1.5
	Задача 4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и обеспечение безопасного проезда к образовательным учреждениям
	Снижение рисков детского травматизма и повышение безопасности пешеходов — родителей, школьников, воспитанников детских садов — за счёт ремонта и обустройства пешеходных путей, установки дорожных знаков, нанесения разметки, улучшения освещения на маршрутах к школам и детским садам
	

	1.6 
	Задача 5. Создание условий для обеспечения функционирования жилищного фонда
	Жилищный фонд начинает работать стабильнее — дома дольше служат, жильцам комфортнее, а риски аварий снижаются
	


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
	Примечание

	
	
	всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Процессная часть муниципальной программы

	2
	Всего на реализацию процессной части муниципальной программы, в т.ч.:
	3 961 179,9
	759 432,2
	781 093,6
	817 884,7
	801 384,7
	801 384,7
	

	3
	федеральный бюджет
	806 704,7
	190 572,1
	191 233,3
	141 633,1
	141 633,1
	141 633,1
	

	4
	областной бюджет
	3 000 411,1
	532 890,7
	554 206,3
	645 104,7
	634 104,7
	634 104,7
	

	5
	местный бюджет
	147 230,7
	33 536,5
	33 453,5
	28 946,9
	25 646,9
	25 646,9
	

	6
	внебюджетные источники
	6 833,4
	2 432,9
	2 200,5
	2 200,0
	0,0
	0,0
	

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда и дворовых территорий», в т.ч.:
	3 961 179,9
	759 432,2
	781 093,6
	817 884,7
	801 384,7
	801 384,7
	

	8
	федеральный бюджет
	806 704,7
	190 572,1
	191 233,3
	141 633,1
	141 633,1
	141 633,1
	

	9
	областной бюджет
	3 000 411,1
	532 890,7
	554 206,3
	645 104,7
	634 104,7
	634 104,7
	

	10
	местный бюджет
	147 230,7
	33 536,5
	33 453,5
	28 946,9
	25 646,9
	25 646,9
	

	11
	внебюджетные источники
	6 833,4
	2 432,9
	2 200,5
	2 200,0
	0,0
	0,0
	

	12
	Реализация государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, переданных органам местного самоуправления, по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, мер социальной поддержки в форме компенсации расходов и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в т.ч.:
	3 551 535,4
	675 788,5
	695 837,7
	726 636,4
	726 636,4
	726 636,4
	

	 13
	федеральный бюджет
	801 348,1
	188 577,3
	189 238,9
	141 177,3
	141 177,3
	141 177,3
	

	14
	областной бюджет
	2 750 187,3
	487 211,2
	506 598,8
	585 459,1
	585 459,1
	585 459,1
	

	15
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	16
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	17
	 Обеспечение деятельности МКУ «РЦ», в т.ч.:
	244 580,4
	47 674,3
	49 601,9
	49 101,4
	49 101,4
	49 101,4
	

	18
	федеральный бюджет
	5 356,6
	1 994,8
	1 994,4
	455,8
	455,58
	455,8
	

	19
	областной бюджет
	239 223,8
	45 679,5
	47 607,5
	48 645,6
	48 645,6
	48 645,6
	

	20
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	21
	Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах, в т.ч.:
	16 500,0
	0,0
	0,0
	16 500,0
	0,0
	0,0
	

	22
	областной бюджет
	11 000,0
	0,0
	0,0
	11 000,0
	0,0
	0,0
	

	23
	местный бюджет
	3 300,0
	0,0
	0,0
	3 300,0
	0,0
	0,0
	

	24
	внебюджетные источники
	2 200,0
	0,0
	0,0
	2 200,0
	0,0
	0,0
	

	25
	Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов», в т.ч.:
	27 531,4
	2 000,0
	2 000,0
	7 843,8
	7 843,8
	7 843,8
	

	26
	местный бюджет
	27 531,4
	2 000,0
	2 000,0
	7 843,8
	7 843,8
	7 843,8
	

	27
	Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на оплату услуг специализированной организации по определению работоспособности несущих конструкций и панелей наружных стен в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в результате аварии, в т.ч.:
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	28
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	29
	Благоустройство дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям, в т.ч.:
	23 167,1
	12 164,6
	11 002,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	30
	местный бюджет
	18 533,7
	9 731,7
	8 802,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	31
	внебюджетные источники
	4 633,4
	2 432,9
	2 200,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32
	Обеспечение деятельности Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству, в т.ч.:
	97 865,4
	21 804,8
	22 651,5
	17 803,1
	17 803,1
	17 803,1
	

	33
	местный бюджет
	97 865,4
	21 804,8
	22 651,5
	17 803,1
	17 803,1
	17 803,1
	







5. Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных нормативными правовыми актами Думы Каменск-Уральского городского округа в сфере реализации муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование налоговых льгот (налоговых расходов)
	Объем налоговых льгот 
(налоговых расходов), тыс. руб.
	Наименование показателя муниципальной программы, для достижения которого установлена налоговая льгота (налоговый расход)
	Краткое обоснование необходимости применения налоговых льгот (налоговых расходов) для достижения целей муниципальной программы

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Установление пониженной налоговой ставки земельного налога в размере 0,2% за земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные для жилищного строительства
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся пониженной налоговой ставкой земельного налога на земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
	Снижение налоговой нагрузки с целью высвобождения средств для эффективного функционирования жилищного фонда

	2
	Итого
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	1 557,3
	-
	-



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда и дворовых территорий»

1. Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации городского округа
	Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству (далее - Отраслевой орган)

Дегтярев Юрий Павлович, начальник Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству (далее- начальник Отраслевого органа)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи / показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 
	Базовое значение 2025 год
	Значение показателя
по годам
	Ответственный за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	
	2027 год 
	2028  год
	2029   год
	2030     год
	2031     год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

	2
	Количество получателей, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	КМП
	возрастание
	чел.
	37 000
	37 000
	42 635
	42 635
	42 635
	42 635
	Отраслевой орган

	3
	Задача 2. Обновление лифтового оборудования

	4
	Количество многоквартирных домов, в которых проведена замена лифтов
	МП
	поддержание
	единиц
	0
	2
	0
	1
	1
	1
	Отраслевой орган

	5
	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах
	МП
	поддержание
	единиц
	0
	5
	0
	2
	1
	5
	Отраслевой орган

	6
	Задача 3. Повышение доступности жилищного фонда для инвалидов

	7
	Количество приспособленных жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
	МП
	возрастание
	единиц
	4
	10
	10
	10
	10
	10
	Отраслевой орган

	8
	Задача 4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и обеспечение безопасного проезда к образовательным учреждениям

	9
	
	МП
	возрастание
	шт.
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	Отраслевой орган

	
	Количество образовательных учреждений, проезды к которым отремонтированы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены
	МП
	возрастание
	шт.
	23
	24
	25
	25
	25
	25
	Отраслевой орган

	11
	Задача 5. Создание условий для обеспечения функционирования жилищного фонда

	12
	Количество обследованных несущих строительных конструкций многоквартирных домов для обеспечения работы Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого дома пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	МП
	поддержание
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отраслевой орган
















3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Ед. изм.
	Базовое значение 2025 год
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

	2
	Реализация государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, переданных органам местного самоуправления, по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, мер социальной поддержки в форме компенсации расходов и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
	выплата физическим лицам
	количество предоставленных мер социальной поддержки, единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	Обеспечение деятельности МКУ «РЦ»
	осуществление текущей деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Задача 2. Обновление лифтового оборудования

	5
	Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах
	оказание услуг (выполнение работ)
	лифтов,
единиц
	0
	5
	0
	2
	1
	5

	6
	Задача 3. Повышение доступности жилищного фонда для инвалидов

	7
	Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
	оказание услуг (выполнение работ)
	помещений, единиц
	4
	10
	10
	10
	10
	10

	8
	Задача 4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и обеспечение безопасного проезда к образовательным учреждениям 

	9
	Благоустройство дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям
	оказание услуг (выполнение работ)
	Количество дворовых территорий, единиц
	
	23
	24
	25
	25
	25

	10
	Задача 5. Создание условий для обеспечения функционирования жилищного фонда

	11
	Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на оплату услуг специализированной организации по определению работоспособности несущих конструкций и панелей наружных стен в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в результате аварии
	оказание услуг (выполнение работ)
	подготовка заключений, единиц                     (по мере поступления заявлений)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/
источник финансового обеспечения 
	Всего
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда и дворовых территорий» в т.ч.:
	3 961 179,9
	759 432,2
	781 093,6
	817 884,7
	801 384,7
	801 384,7

	2
	федеральный бюджет
	806 704,7
	190 572,1
	191 233,3
	141 633,1
	141 633,1
	141 633,1

	3
	областной бюджет
	3 000 411,1
	532 890,7
	554 206,3
	645 104,7
	634 104,7
	634 104,7

	4
	местный бюджет
	147 230,7
	33 536,5
	33 453,5
	28 946,9
	25 646,9
	25 646,9

	5
	внебюджетные источники
	6 833,4
	2 432,9
	2 200,5
	2 200,0
	0,0
	0,0

	6
	Реализация государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, переданных органам местного самоуправления, по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, мер социальной поддержки в форме компенсации расходов и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в т.ч.:
	3 551 535,4
	675 788,5
	695 837,7
	726 636,4
	726 636,4
	726 636,4

	7
	федеральный бюджет
	801 348,1
	188 577,3
	189 238,9
	141 177,3
	141 177,3
	141 177,3

	8
	областной бюджет
	2 750 187,3
	487 211,2
	506 598,8
	585 459,1
	585 459,1
	585 459,1

	9
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Обеспечение деятельности МКУ «РЦ», в т.ч.:
	244 580,4
	47 674,3
	49 601,9
	49 101,4
	49 101,4
	49 101,4

	12
	федеральный бюджет
	5 356,6
	1 994,8
	1 994,4
	455,8
	455,58
	455,8

	13
	областной бюджет
	239 223,8
	45 679,5
	47 607,5
	48 645,6
	48 645,6
	48 645,6

	14
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах в т.ч.:
	16 500,0
	0,0
	0,0
	16 500,0
	0,0
	0,0

	16
	областной бюджет
	11 000,00
	0,0
	0,0
	11 000,0
	0,0
	0,0

	17
	местный бюджет
	3 300,0
	0,0
	0,0
	3 300,0
	0,0
	0,0

	18
	внебюджетные источники
	2 200,0
	0,0
	0,0
	2 200,0
	0,0
	0,0

	19
	Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.:
	27 531,4
	2 000,0
	2 000,0
	7 843,8
	7 843,8
	7 843,8

	20
	местный бюджет
	27 531,4
	2 000,0
	2 000,0
	7 843,8
	7 843,8
	7 843,8

	21
	Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на оплату услуг специализированной организации по определению работоспособности несущих конструкций и панелей наружных стен в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в результате аварии, в т.ч.:
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Благоустройство дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям, в т.ч.:
	23 167,1
	12 164,6
	11 002,5
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	местный бюджет
	18 533,7
	9 731,7
	8 802,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	внебюджетные источники
	4 633,4
	2 432,9
	2 200,5
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Обеспечение деятельности Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству, в т.ч.:
	97 865,4
	21 804,8
	22 651,5
	17 803,1
	17 803,1
	17 803,1

	27
	местный бюджет
	97 865,4
	21 804,8
	22 651,5
	17 803,1
	17 803,1
	17 803,1


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на период 2027-2031 годы 

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., наименование должности)
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

	2
	Реализация государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, переданных органам местного самоуправления, по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, мер социальной поддержки в форме компенсации расходов и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
	X
	Дегтярев Юрий Павлович, начальник Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству
	Х

	3
	Контрольная точка 1.1. Предоставление заявлений гражданами в течение года на выплату субсидии и/или компенсации, которая имеет заявительный характер.
	 (в течение года)
	-//-
	Заявление на предоставление выплаты

	4
	Контрольная точка 1.2
Мера социальной поддержки в форме субсидии и/или компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена
	31 декабря, (в течение 10 дней с момента подачи заявления) 
	-//-
	Решение о назначении, выплатная ведомость

	5
	Задача 2. Обновление лифтового оборудования

	6
	Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах
	Х
	-//-
	

	7
	Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения 
	 с 01 апреля, по результатам конкурсных процедур
	-//-
	Соглашение 

	8
	Контрольная точка 1.2. Исполнение соглашения 
	до 30 декабря в соответствии с условиями заключенного соглашения
	-//-
	КС-2 - акт о приёмке выполненных работ, КС3-справка о стоимости выполненных работ и затрат, справка подтверждающая средства собственников

	9
	Задача 3. Повышение доступности жилищного фонда для инвалидов

	10
	Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
	Х
	-//-
	Х

	11
	Контрольная точка 1.1. Заключение контракта
	до 01 мая
	-//-
	 Контракт с размещением на сайте ЕИС

	12
	Контрольная точка 1.2. Исполнение контракта
	до 30 ноября, в соответствии с условиями контракта
	-//-
	КС-2 - акт о приёмке выполненных работ, КС3-справка о стоимости выполненных работ и затрат.

	13
	Задача 4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и обеспечение безопасного проезда к образовательным учреждениям 

	14
	Благоустройство дворовых территорий, по которым осуществляется проезд к образовательным учреждениям
	Х
	-//-
	Х

	15
	Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения
	до 01 мая
	-//-
	Соглашение

	16
	Контрольная точка 1.2. Исполнение соглашения
	до 30 октября, в соответствии с условиями соглашения
	-//-
	КС-2 - акт о приёмке выполненных работ, КС3-справка о стоимости выполненных работ и затрат, справка подтверждающая средства собственников

	17
	Задача 5. Создание условий для обеспечения функционирования жилищного фонда

	18
	Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на оплату услуг специализированной организации по определению работоспособности несущих конструкций и панелей наружных стен в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в результате аварии
	Х
	-//-
	Х

	19
	Контрольная точка 1.1. Заключение контракта
	в течение года по мере возникновения потребности в оценке технического состояния МКД
	-//-
	Контракт

	20
	Контрольная точка 1.2. Исполнение контракта
	 до 30 декабря, в соответствии с условиями контракта
	-//-
	Акт выполненных работ, заключение специализированной организации, счет на оплату выполненных услуг
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