PAGE  
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.03.2015  №  407
Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Каменск-Уральский

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007         № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования город Каменск-Уральский, Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается).
2. Признать      утратившим     силу     постановления Администрации    города 
Каменска-Уральского:
1) от 01.09.2010 № 931 «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципального образования город Каменск-Уральский»;
2) от 01.09.2010 № 932 «Об организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства муниципального образования город Каменск-Уральский»;

3) от 21.02.2014 № 193 «О внесение изменений в постановление Администрации города Каменска-Уральского от 01.09.2010 № 932 «Об организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства муниципального образования город Каменск-Уральский».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А.Гераскина. 
И.о.главы города





  
                         С.А. Гераскин
Утвержден
постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского
от 19.03.2015  № 407
«Об утверждении Порядка 
организации и проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
город Каменск-Уральский»
Порядок
организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог  общего пользования местного значения 
муниципального образования город Каменск-Уральский
1. Настоящий Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Каменск-Уральский (далее – порядок) определяет действия по организации и проведению работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка  сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» (далее  –  МКУ УГХ).
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности МКУ УГХ осуществляет формирование плана разработки сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог на очередной финансовый год.
План разработки сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог утверждается приказом начальника отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству.
В соответствии с утвержденным планом разработки сметных расчетов стоимости работ по  ремонту автомобильных дорог осуществляется разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог. 
6. Сметные расчеты стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.
7. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, утвержденными постановлением администрации города, МКУ УГХ разрабатываются  сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с приоритетами:
а) работы, влияющие на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) работы, влияющие на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

8. Сметные расчеты стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Указанные планы утверждаются приказом руководителя МКУ УГХ.              В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

9. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными организациями и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

10. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог в случае возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.
11. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется МКУ УГХ в соответствии с условиями заключенного контракта на выполнение данного вида работ.

�








